| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 VĂN PHÒNG Số: 220/TB-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quận 8, ngày 27 tháng 5 năm 2014 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài

trong buổi họp về điều chỉnh phương án thiết kế đường vào

cầu phía mố B (đường Trương Đình Hội, Phú Định)

thuộc dự án cầu Rạch Cát Phường 16 Quận 8

Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chủ trì buổi họp về điều chỉnh phương án thiết kế đường vào cầu phía mố B (đường Trương Đình Hội, Phú Định) thuộc dự án cầu Rạch Cát Phường 16 Quận 8. Cùng tham dự có: ông Ngô Hải Đường, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hạ tầng – Sở Giao thông vận tải thành phố; ông Võ Hoàng Việt Tuấn, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4; ông Ngô Huy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8; ông Trần Phát Tấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8; ông Trịnh Văn Khâm, đại diện Công ty Cầu phà thành phố và ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 16 Quận 8.

Sau khi nghe đại diện Phòng Quản lý đô thị Quận 8 báo cáo về việc điều chỉnh phương án thiết kế đường vào cầu phía mố B (đường Trương Đình Hội, Phú Định) thuộc dự án cầu Rạch Cát Phường 16 Quận 8 và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài kết luận như sau:

- Thống nhất phương án đề xuất của Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 và Phòng Quản lý đô thị Quận 8 về việc xây dựng cầu tạm Rạch Cát Phường 15, 16 Quận 8 (phương án 2) như sau:

- Xây dựng thêm một nhịp dầm bán rỗng dài 12m, bề rộng mặt cầu 5m vượt đường Phú Định (mặt đường lưu thông bên dưới rộng 11m, tĩnh không 2,5m), sau đó vuốt nối êm thuận vào đường Trương Đình Hội theo hướng áp sát tường rào Trường THCS Bình Đông.

- Phần mặt đường Trương Đình Hội được phân chia:

+ Phía tiếp giáp Trường THCS Bình Đông còn lại 1,1m được phân luồng cho xe thô sơ, xe mô tô và xe gắn máy lưu thông;

+ Phía tiếp giáp đình Đông Phú còn lại 4,7m được phân luồng cho xe thô sơ,  ô tô và xe buýt lưu thông.

- Đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 4:

- Chuẩn bị phương án phân luồng giao thông chi tiết cho các phương tiện (đặc biệt xe tải trên 1,5 tấn) trong khu vực lưu thông cầu tạm Rạch Cát trình Sở Giao thông vận tải thành phố xem xét và phê duyệt; đồng thời, đề xuất Sở Giao thông vận tải thành phố không áp dụng tiêu chuẩn hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật cho các công trình dọc 2 bên cầu đối với khu vực cầu tạm Rạch Cát;

- Trong quá trình thi công cầu tạm Rạch Cát, đảm bảo kết cầu đường Trương Đình Hội không bị phá vỡ và hỗ trợ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 trong công tác ngiệm thu, quyết toán sau này;

- Phối hợp các đơn vị quản lý chuyên ngành như: điện lực, viễn thông, cấp nước, thoát nước... để di dời các công trình hạ tầng nhằm đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công cầu tạm Rạch Cát.

- Giao Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 xem xét mở rộng lề đường giáp Trường THCS Bình Đông và 02 giao lộ: đường Phú Định – đình Đông Phú và đường Phú Định – Trường THCS Bình Đông để tăng diện tích sử dụng mặt đường cũng như đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện lưu thông.

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 16 Quận 8 chủ trì mời các đơn vị liên quan tiến hành họp dân để phổ biến và giải thích cho người dân hiểu rõ về lợi ích của việc lựa chọn phương án và xây dựng cầu tạm Rạch Cát Phường 15, 16    Quận 8 trước khi cầu Rạch Cát được xây dựng hoàn thành.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo nội dung kết luận nêu trên của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở GTVT thành phố; - TT. QU-UBND Q8; - Các đơn vị dự họp; - VP (C, PVP, Trung - Trọng); - Lưu VT. | CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Văn Thông |
| --- | --- |