# ĐẶT VẤN ĐỀ

Quận 8 có tổng diện tích tự nhiên 1.911,39 ha (theo số liệu kiểm kê năm 2014) nằm về phía Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Quận 8: 235.024 người, mật độ dân số trung bình là 41.077 người/km2.

Là một quận thuộc khu vực tiếp giáp giữa đô thị cũ và đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn hiện còn không nhiều diện tích đất nông nghiệp. Việc khai thác đưa quỹ đất đai Quận 8 đưa vào sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quản lý mục đích đang sử dụng và chuyển đổi công năng từ loại đất phi nông nghiệp này sang loại đất phi nông nghiệp khác. Điều này không tránh khỏi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của các chủ thể đang sử dụng đất. Do đó, cần xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả, để làm cơ sở thực hiện giao thuê đất, thu hồi đất theo luật định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37, Luật Đất đai năm 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 2017 Quận 8 là nhiệm vụ phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2017 trên địa bàn Quận.

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 4423/UBND-ĐTMT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện,  ủy ban nhân dân  quận 8 đã thực hiện công tác lập: “Kế hoạch sử dụng đất 2017 Quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh”

## 1. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

1.1. Các quy định chung

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội ban hành Luật Đất đai;

- Luật số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa ;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và phát triển đô thị;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

-  Nghị quyết số 134/2017/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2017 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 về thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2017-2020) cấp Quốc gia;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố;

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

- Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (thay thế quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007)

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

- Quyết định số 3344/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công thương về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 – 2015) có xét tới 2020;

- Văn bản số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện;

- Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020;

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ-siêu thị-trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015, tầm nhìn 2020;

- Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 1865/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến  năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 6505/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến  năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

-  Văn bản số 4423/UBND-ĐTMT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017;

- Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 5651/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 8;

- Các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: 15 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (9 phân khu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 6 phân khu thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8)

- Quyết định số 6692/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/5.000 (quy hoạch phan khu) Khu đô thị mới Nam thành phố, diện tích 2.795 ha;

- Quyết định số 6388/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 (quy hoạch phân khu) – một phần Khu chức năng số 15 khu đô thị mới Nam Thành phố;

- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8;

- Quyết định số 5513/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận 8;

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8.

1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 -2020 quận;

Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2016 và Kế hoạch thực hiện năm 2017 của Quận 8

Kết quả thống kê đất đai năm 2015, số liệu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận năm 2016;

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016;

Danh mục các dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn trong năm 2017;

Bản đồ địa chính 16 phường.

## 2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phân bổ cho Quận 8

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2017

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2017

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2017

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 2017

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm 2017 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2017

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.

- Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận 8

## 3. Phương pháp thực hiện

(1). Phương pháp thống kê: phương pháp này sử dụng thống kê tuyệt đối và tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

(5) Phương pháp dự báo: dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất.

(6). Phương pháp chuyên gia: được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo chuyên đề, đóng góp ý kiến… đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm.

## 4 - Các sản phẩm giao nộp

(1). Thuyết minh tổng hợp  “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh”.

(2). Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

(3). File dữ liệu (đĩa CD)

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất được xây dựng thành 4 bộ, sau khi được UBND TP.HCM phê duyệt sẽ được lưu giữ tại :

+ Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng UBND Quận 8;

+ Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 8.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1.1. Điều kiện tự nhiên

Quận 8 thuộc khu vực nội thành và nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có tọa độ địa lý từ 10045’8’’ đến 10041’45’’ vĩ độ Bắc; 106035’51’’ đến 106041’22’’ kinh độ Đông:

- Phía Đông giáp Quận 4, Quận 7.

- Phía Tây giáp quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

- Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Bắc giáp Quận 5, Quận 6.

Quận có diện tích tự nhiên 1.911,39 ha, dân số 423.129 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường. Toàn bộ diện tích Quận 8 là đồng bằng có địa hình thấp với cao độ trung bình so với mặt nước biển là 1,2m trong đó thấp nhất là 0,3m (Phường 7) và cao nhất là 2,0 m (Phường 2), với chu vi khoảng 32 km.

Quận 8 nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa khu đô thị cũ (Quận 5 và Quận 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao, có hệ thống giao thông khá phát triển ngày càng được cải thiện với một số tuyến chính nối từ trung tâm thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn: Đại lộ Đông Tây, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Thế Hiển, đường Tạ Quang Bửu, đường An Dương Vương,...; do đó, Quận 8 hội đủ các nhân tố cần thiết cho ngành thương mại, dịch vụ phát triển (ngành trọng điểm phát triển trên địa bàn trong những năm qua) một cách toàn diện. Ngoài ra với vị trí thuận lợi, Quận 8 còn có tiềm năng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển: công nghiệp và xây dựng phát triển đô thị.

Cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng là các dự án cải thiện môi trường nước, các dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà ở ven sông, các dự án công viên cây xanh dọc sông, kênh… đến nay Quận 8 dần thoát khỏi tình trạng “vùng nước đen” của khu vực.

## 1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ()

a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong năm 2016, trong điều kiện tình hình còn nhiều khó khăn, Quận 8 đã chủ động thực hiện các giải pháp thiết thực, tập trung huy động các nguồn lực khai thác các tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp sạch”, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 2016 là 8.059,93 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch, tăng 5,34% so cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ là 309.065 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 52,26% cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu là 206,189 triệu USD, đạt 84,01% kế hoạch, bằng 92,41% cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu là 237,358 triệu USD, đạt 92,1% kế hoạch, bằng 74,52% cùng kỳ.

b. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế

- Công tác đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân Quận 8 đã cấp mới 1.116 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký là 55,02 tỷ đồng; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là 823 hộ và có 498 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố cấp giấy chứng nhận cho 996 doanh nghiệp (tăng 31,92% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 3.854,29 tỷ đồng và 347 chi nhánh thành lập mới trên địa bàn.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và quản lý giá cả thị trường: được tăng cường, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và cơ sở kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức cảnh giác, không sử dụng, không tiếp tay với các đối tượng buôn lậu.

- Công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã (HTX): hiện nay, có 28 HTX (trong đó có 05 HTX ngưng hoạt động) và 05 chi nhánh hợp tác xã; hoàn thành công tác chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã trên địa bàn đối với 18/19 hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (01 hợp tác xã không đủ điều kiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đang lập thủ tục giải thể). Thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động 11/23 hợp tác xã trên địa bàn năm 2016. Tổ chức lớp tập huấn năng suất và chất lượng cho kinh tế tập thể, đối tượng là lãnh đạo, thành viên của các HTX trên địa bàn; tổ chức lớp “Đổi mới hoạt động của HTX thương mại” theo Luật HTX năm 2012 có 09 HTX với 19 người tham dự; tập huấn, triển khai Luật Hợp tác xã cho 36 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng các HTX Thương mại mới thành lập. Tổ chức buổi học tập kinh nghiệm, tham quan khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Củ Chi cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

- Công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực chợ - siêu thị - trung tâm thương mại: triển khai cuộc vận động xây dựng chợ truyền thống theo hướng “Văn minh - Thương nghiệp”. Chú trọng công tác duy tu sửa chữa, nâng cấp chợ, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho tiểu thương và người dân kinh doanh tại chợ. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo ban quản lý các chợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vận động tiểu thương niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, tham gia mở rộng các cửa hàng bình ổn theo chủ trương chung của thành phố. Kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa tại chợ; tổ chức phun thuốc tiêu độc sát trùng định kỳ hàng tháng cho các quầy sạp kinh doanh động vật và sản phẩm động vật tại chợ. Triển khai công tác đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đối với Chợ Phú Lợi 1, Phú Lợi 2 (Phường 7) và chợ Xóm Củi (Phường 11); tổng số chợ được giao thầu đến thời điểm hiện nay là 13 chợ do các Hợp tác xã quản lý.

- Thực hiện công tác giải tỏa, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ, tập trung thực hiện và có sự chuyển biến tích cực tại các tuyến đường Đào Cam Mộc, chợ 10 giờ (hẻm 1873 Phạm Thế Hiển), Hoàng Minh Đạo, Bùi Minh Trực, Nguyễn Thị Tần, Mai Hắc Đế...

- Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ: thực hiện đăng ký 03 mô hình công trình ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2016; tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng về tiêu chuẩn đo lường và nhãn hàng hóa (tổ chức kiểm tra 31 doanh nghiệp; phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố kiểm tra 05 doanh nghiệp; phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra 01 cơ sở). Kiểm tra 02 hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 về kinh doanh mũ bảo hiểm, 80/80 doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tổ chức 09 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, kiến thức về hàng gian - hàng giả, kém chất lượng; khóa đào tạo về nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; tổ chức lớp tập huấn về Quản lý sáng kiến với sự tham gia của hơn 80 cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục trên địa bàn Quận 8. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn Quận 8 để rà soát các vật liệu có chứa chất phóng xạ thất thoát ra môi trường. Thực hiện đăng ký trang bị miễn phí cân đối chứng loại 4kg, 8kg, 12kg cho tất các các chợ trên địa bàn Quận 8.

- Công tác quản lý nhà nước về điện: Tổ chức Hội nghị “Ngành điện gắn bó với chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển” lần 5 trên địa bàn Quận 8 năm 2016 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu (tiếp nhận và trả lời trực tiếp cho 18 lượt câu hỏi với 37 ý kiến và thu được 168 phiếu ý kiến). Tiến hành kiểm tra các cơ quan hành chính Nhà nước chưa sử dụng tiết kiệm điện; tiếp tục tuyên truyền về an toàn điện trong khu dân cư. Tăng cường phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực điện lực, đã ban hành 05 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 63,5 triệu đồng.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật: thực hiện thường xuyên công tác tiêu độc, khử trùng tại cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn và các phương tiện vận chuyển; Kiểm tra nguồn gốc, thực phẩm tươi sống tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các điểm kinh doanh thực phẩm. Tăng cường vận động, kiểm tra, xử lý tình trạng chăn nuôi gia cầm trong dân, nhất là gà đá, xử lý hoạt động kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trên địa bàn Quận 8, xử lý vi phạm hành chính 30 trường hợp với tổng số tiền phạt là 70.707.000 đồng. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh động vật thực hiện kiểm tra 21 vụ trên đường Phạm Hùng, điểm kinh doanh tự phát xung quanh nhà thờ Nam Hải, khu vực hẻm giáp ranh trên địa bàn Phường 4, 5, 7.

c. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

* Về quản lý đô thị:

- Công tác quản lý trật tự đô thị: triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý đô thị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Quận 8, triển khai vận hành phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp hệ thống thông tin quản lý cấp giấy phép xây dựng theo quy trình ISO điện tử; chỉ đạo phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép. Triển khai đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại các tuyến đường trọng điểm; kiểm tra các trường hợp ghe, tàu neo đậu không đúng bến bãi, xử phạt 01 trường hợp với số tiền 4.000.000 đồng, nhắc nhở 16 trường hợp.Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện cấp số nhà, cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận 8

- Công tác quy hoạch: triển khai thực hiện 05 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận danh mục điều chỉnh tổng thể (Khu dân cư Phường 4; Khu dân cư Rạch Bà Tàng Phường 7; Khu dân cư Phường 8-9-10; Khu dân cư Phường 12-13; Khu dân cư Mễ Cốc Phường 15, Quận 8); trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định điều chỉnh cục bộ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000: Khu dân cư Bông Sao tại 1193 Phạm Thế Hiển, Trạm biến áp 220Kv tại số 1027 Phạm Thế Hiển; thẩm định 12 hồ sơ QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500. Hoàn thành Bản đồ tách ranh khu phố Phường 4, Phường 5; đang cập nhật ranh giới địa chính của Phường 8, 9, 10; xử lý các trường hợp được chấp thuận cho sử dụng đất để trồng phong lan, nấm linh chi nhưng sử dụng đất sai mục đích.

- Công tác nước sạch: đã đề nghị Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Du lịch Hiệp Ân tiếp tục hỗ trợ cung cấp nước cho người dân tại khu vực,  lắp đặt hệ thống bồn chứa nước bằng vật liệu inox trên nóc chung cư Khiêm Khải; đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn giải quyết đối với 20 hộ dân trong khu vực phía sau đường Tạ Quang Bửu đang sử dụng nguồn nước giếng không đảm bảo vệ sinh. Xóa bỏ 01 trạm khai thác nước ngầm (Trạm cấp nước Hiệp Ân) và lắp đặt đồng hồ nước riêng lẻ cho các hộ dân đang sử dụng nước ngầm tại địa bàn Phường 5; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt tại các chung cư và trạm cấp nước tư nhân trên địa bàn.

- Công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai: ban hành Phương án phòng tránh, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Quận 8, Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Quận 8; ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó các đợt triều cường cuối năm 2016; tham gia quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa trên địa bàn Quận 8.

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản - bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương quyết toán các công trình cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 427,062 tỷ đồng, đạt 92,63% kế hoạch, tăng 56,26% so với cùng kỳ: trong đó, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung là 345,125 tỷ đồng, đạt 92,98% kế hoạch, tăng 50,61%; vốn đầu tư nguồn ngân sách thành phố phân cấp là 62,025 tỷ đồng, đạt 99,63% kế hoạch, tăng 161,06% cùng kỳ; vốn đầu tư phân cấp từ nguồn bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg là 15,252 tỷ đồng, đạt 66,45% kế hoạch, bằng 99,73% cùng kỳ; nguồn ngân sách Quận 8 là 4,660 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch, tăng 6,88% cùng kỳ.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: hoàn tất công tác quyết toán 07 dự án ( ); cơ bản hoàn thành 11 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 ( ). Hoàn tất công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đo vẽ, đẩy nhanh tiến độ nhập liệu và phân tích dữ liệu các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi tại Phường 1,2,3,4,5,6,7 Quận 8 (4.568 trường hợp).

* Về công tác tài nguyên – môi trường:

- Công tác tài nguyên: hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn Quận 8; tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định( ),kiểm tra, đo đạc các khu đất phát sinh mới, đã đo vẽ và cắm mốc ranh các khu đất phát sinh trên địa bàn phường 4, 5, 10, 15 và bàn giao 6/7 khu đất cho Ủy ban nhân dân phường quản lý; đề xuất phương án sử dụng đất đối với các khu đất đã di dời nghĩa địa trên địa bàn Phường 7 và 15, các khu đất phù hợp quy hoạch có thể bán đấu giá tạo vốn trên địa bàn quận. Hoàn thành công tác kiểm tra đất nhà nước trên địa bàn Phường 4, 5, 7 và kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn 16 phường; kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn Phường 4; kiểm tra các dự án trên địa bàn Quận 8 chưa bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra ranh giao đất để đầu tư thực hiện dự án Chung cư Phương Việt và ranh đất đầu tư thực hiện dự án đường Tạ Quang Bửu; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất của 11 dự án đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật và phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh; giải quyết việc lấn chiếm ranh giới khu đất đầu tư xây dựng dự án Cảng sông Phú Định tại Phường 16 Quận 8. Ban hành Quyết định thu hồi đất của 04 dự án.

- Công tác môi trường: Chỉ đạo tăng cường xử lý tình hình vệ sinh môi trường trên bộ và trên kênh rạch, giám sát các điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đã chuyển hóa được 69/70 điểm mất vệ sinh môi trường; còn 01 điểm tập kết rác chân cầu Kênh Ngang số 1 – Ủy ban nhân dân Phường 13 đang đôn đốc Tổ rác dân lập thực hiện sắp xếp, duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực. Chỉ đạo tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giám sát các điểm mất vệ sinh, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, duy trì kiểm tra thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện các hoạt động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh đường phố, khu dân cư và sáng chủ nhật hàng tuần. Phối hợp Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8.

d. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

* Công tác văn hóa – thông tin, thể dục thể thao:

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác tuyên truyền, cổ động; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

- Công tác quản lý hoạt động văn hóa: thẩm định hồ sơ và cấp 18/20 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử; tăng cường kiểm tra, xử lý trò chơi điện tử (máy bắn cá), chấn chỉnh biển hiệu, đã kiểm tra 245 lượt các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, xử phạt 37 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 432.200.000 đồng

- Công tác quản lý di tích: hướng dẫn các di tích đình, chùa thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy cho du khách, người dân đến cúng viếng và tuyên truyền không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan; đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng theo Luật du lịch; thực hiện gia cố, chống đỡ cấp thiết (lần 3) Di tích Đình Hưng Phú. Phối hợp Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện phóng sự tuyên truyền về di tích lịch sử Đình Bình Đông trên kênh truyền hình HTV9.

* Công tác giáo dục đào tạo:

Quận đã ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 8 từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

* Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình:

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trong chiến dịch truyền thông lồng ghép, các mô hình, đề án, đặc biệt là Mô hình Điểm tư vấn sức khỏe sinh sản - Tiền hôn nhân miễn phí tại Phường 3 và 10 mô hình Câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân đặt tại 10

* Y tế:

Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân: kiểm tra hơn 105 cơ sở kinh doanh thuốc, khám chữa bệnh trên địa bàn Quận 8, xử phạt 01 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh với số tiền 5.000.000 đồng, đồng thời chuyển Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 cơ sở không phép và 11 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Bệnh viện Quận 8 đã thực hiện 396.653 lượt khám, chữa bệnh, điều trị nội trú 9.997 lượt và điều trị ngoại trú 47.890 lượt, khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng 25.236 lượt và tập vật lý trị liệu 5.444 lượt người.

## 1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

### 1.3.1. Thuận lợi, lợi thế

- Quận 8 có vị trí nằm giữa khu đô thị cũ (Quận 5, 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao.

- Quận 8 có vị thế thuận lợi về giao thông với hệ thống cầu và một số tuyến đường chính nối từ trung tâm thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn, đồng thời có hệ thống kênh rạch lớn như kênh Tàu Hủ, kênh Đôi, sông Cần Giuộc tạo điều kiện cho sự phát triển đô thị hiện đại.

- Hệ thống giao thông tiếp tục được cải thiện, hệ thống kho tàng được chuyển đổi công năng để khai thác sử dụng hiệu quả hơn, cảng sông Phú Định đi vào hoạt động, chợ đầu mối Bình Điền mở rộng hoạt động cùng với sự phát triển của dự án Khu Nam thành phố tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ cảng, trạm trung chuyển hàng hoá.

- Là Quận thí điểm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị (một trong 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Thành phố). Các khu dân cư có hạ tầng chắp vá, các khu sập xệ ven sông được tạo điều kiện chỉnh trang, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, hạn chế dịch bệnh, tệ nạn xã hội, xây dựng bộ mặt mới khang trang cho Quận 8.

1.3.2. Khó khăn, hạn chế

- Nằm trong vùng có địa hình thấp của Thành phố, trong khi hệ thống mạng lưới kênh rạch cũng như  khả năng thoát nước của hệ thống kênh rạch còn nhiều hạn chế nên nguy cơ ngập úng, ứ đọng nước thải,... diễn ra thường xuyên cộng với ảnh hưởng của chế độ thủy triều gây khó khăn cho việc đi lại cũng như sản xuất và đời sống của nhân dân. Lãnh thổ của quận có hình thể dài và hẹp, đồng thời bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch, nhất là kênh Tàu Hủ nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

- Trên phạm vi lãnh thổ của quận phần lớn có nền địa chất yếu, nước ngầm nằm ngay sát mặt đất và có tính ăn mòn kim loại hạn chế cho việc xây dựng nhà cao tầng. Mặt khác, vào mùa khô nguồn nước ngầm hạ thấp và nhiễm phèn ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tuy tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được kết quả bước đầu, nhưng còn chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

- Xuất khẩu đạt thấp hơn so với kế hoạch (84,01%) do tình hình chung hiện tượng tồn kho, không xuất khẩu được tại Việt Nam rất lớn.

- Khối lượng giải ngân của nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp do Ủy ban nhân dân Thành phố mới giao bổ sung kế hoạch vốn.

- Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân còn chậm do trình tự thủ tục trình duyệt dự án thông qua nhiều Sở, ngành theo quy định cũng như việc áp dụng quy định mới còn nhiều nội dung vướng mắc.

- Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát trên một số tuyến đường thuộc quận và xung quanh các chợ trên địa bàn còn tái diễn, công tác xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm.

- Hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển. Các công trình hệ thống xử lý nước thải ở các tuyến đường, chưa được đầu tư tu sửa, nâng cấp kịp thời nên gây ngập cục bộ khi có mưa và triều cường.

- Đời sống văn hoá - xã hội mặc dù đã được chăm lo, cải thiện, song có mặt chưa tương xứng với phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội.

- Áp lực gia tăng dân số cơ học, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải tập trung giải quyết trong khi nguồn lực còn hạn chế, gây áp lực lớn trong xã hội.

Được chọn là khu vực thí điểm trong chương trình đột phá chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị. Hiện trạng kênh rạch trên địa bàn quận khá nhiều, dọc các kênh rạch là các khu dân cư đông đúc, sập xệ cần phải di dời. Tạo ra một áp lực lớn cho Quận trong việc huy động vốn đầu tư chỉnh trang đô thị cũng như công tác giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016

## 2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016

2.1.1. Cơ cấu sử dụng đất

Theo kết quả thống kê đất đai tạm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Quận 8, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8 cụ thể như sau:

Bảng 01: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Đơn vị tính: ha

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2015 | Năm 2016 |  | Kế hoạch Tăng (+), giảm (-) | Thực hiện Tăng (+), giảm (-) | So sánh KH/HT |  | Tỷ lệ TH/KH theo BTNMT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch được duyệt | Thực hiện |  |  | Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ (%) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)-(4) | (8)=(6)-(4) | (9)=(9)-(8) | (10)=(9)/ (8)*100 | (11)=(7) /(6)*100 |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 1,911.39 | 1,911.39 | 1,911.39 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 150.51 | 119.46 | 148.82 | -31.05 | -1.69 | 29.37 | 5.43 | 124.58 |
| 1.1 | Đất trồng lúa** | LUA** | 104.26 |  | 45.76 | -104.26 | -58.50 | 45.76 | 56.11 |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 73.26 | 54.56 | 71.62 | -18.71 | -1.65 | 17.06 | 8.80 | 131.27 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0.50 |  | 0.50 | -0.50 |  | 0.50 |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 76.75 | 64.90 | 76.70 | -11.85 | -0.04 | 11.80 | 0.36 | 118.19 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,760.88 | 1,791.93 | 1,762.57 | 31.05 | 1.69 | -29.37 | 5.43 | 98.36 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3.15 | 2.92 | 3.15 | -0.24 |  | 0.24 |  | 108.04 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  | 0.09 |  | 0.09 |  | -0.09 |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  | 1.27 |  | 1.27 |  | -1.27 |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 65.65 | 67.45 | 65.65 | 1.80 |  | -1.80 |  | 97.32 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 89.54 | 93.52 | 87.74 | 3.98 | -1.80 | -5.78 | -45.29 | 93.82 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 453.52 | 500.02 | 453.76 | 46.51 | 0.24 | -46.26 | 0.53 | 90.75 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 826.30 | 810.91 | 829.53 | -15.39 | 3.24 | 18.62 |  | 102.30 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10.37 | 10.57 | 10.37 | 0.20 |  | -0.20 |  | 98.09 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0.36 | 0.32 | 0.36 | -0.04 |  | 0.04 |  | 112.17 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9.72 | 9.50 | 9.72 | -0.22 |  | 0.22 |  | 102.31 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3.49 | 3.36 | 3.49 | -0.13 |  | 0.13 |  | 103.85 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1.06 | 1.00 | 1.06 | -0.06 |  | 0.06 |  | 106.00 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 34.17 | 33.26 | 34.17 | -0.91 |  | 0.91 |  | 102.75 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3.21 | 3.09 | 3.21 | -0.12 |  | 0.12 |  | 103.73 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 254.13 | 248.43 | 254.14 | -5.71 |  | 5.71 |  | 102.30 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0.08 | 0.07 | 0.08 | -0.01 |  | 0.01 |  | 111.42 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ghi chú: **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2015 là 150,51 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 giảm 31,05 ha. Kết quả thực hiện giảm 1,69 ha. Nguyên nhân: do các công trình sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa thực hiện trong năm kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác: hiện trạng năm 2015 là 73,26 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 18,71 ha. Kết quả thực hiện giảm 1,65 ha. Nguyên nhân, một số dự án sử dụng đất cây hàng năm để chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện như: cầu đường Bình Tiên, Trung tâm kỹ thuật cao, Trung tâm lưu thông hàng hóa 2,...;

- Đất trồng cây lâu năm: hiện trạng năm 2015 là 0,50 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 0,50 ha. Kết quả thực hiện lại không giảm. Nguyên nhân, do hộ gia đình cá nhân có sử dụng đất cây lâu năm để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện chuyển sang đất ở;

- Đất nuôi trồng thủy sản: hiện trạng năm 2015 là 76,75 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 11,85 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,04 ha. Nguyên nhân, một số dự án sử dụng đất nuôi trồng thủy sản để chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện như: Khu cụm công nghiệp sạch, ...;

Đất phi nông nghiệp: hiện trạng năm 2015 là 1.760,88 ha, kế hoạch năm tăng 31,05 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 1,69 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: hiện trạng năm 2015 là 3,15 ha  chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 giảm so với hiện trạng năm 2015 là 0,24 ha. Kết quả thực hiện không giảm, Nguyên nhân do dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chưa thực hiện;

- Đất thương mại, dịch vụ: hiện trạng năm 2015 là 65,65 ha, kế hoạch năm 2016 tăng 1,80 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân, dự án Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố), Trạm đăng kiểm cơ giới chưa thực hiện;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: hiện trạng năm 2015 là 89,54 ha, kế hoạch năm 2016 tăng 3,98 ha. Kết quả chưa thực hiện giảm 1,80 ha. Nguyên nhân: các dự án đất sản xuất kinh doanh chưa triển khai như: Giải phóng mặt bằng số 765 đường Bến Bình Đông..;

- Đất phát triển hạ tầng: hiện trạng năm 2015 là 453,52 ha, kế hoạch năm 2016 tăng 46,51 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,25 ha. Nguyên nhân: các dự án: Ký túc xá Đại học Sài Gòn, Tuyến đê bao kinh Đôi,... chưa thực hiện;

- Đất ở đô thị: hiện trạng năm 2015 là 826,30 ha, kế hoạch năm 2016 giảm so 15,29 ha. Kết quả thực hiện tăng 3,24 ha. Nguyên nhân, do các dự án công trình công cộng như: tuyến đê bao dọc kênh Đôi, cầu đường Bình Tiên, mở rộng đường Bình Đông, đường Bình Đăng... chưa thực hiện;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: hiện trạng năm 2015 là 10,37 ha, kế hoạch năm 2016 tăng là 0,20 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân, do công trình Trụ sở Khối mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể Quận 8, Trụ sở Công an Phường 7, Trụ sở UBND Phường 14 chưa thực hiện;

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: hiện trạng năm 2015 là 0,36 ha, kế hoạch năm 2016 giảm là 0,04. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân: dự án Nâng cấp rạch Chánh Hưng – sông Xáng chưa thực hiện;

- Đất tôn giáo: hiện trạng năm 2015 là 9,72 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 0,22 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân: dự án nâng cấp mở rộng đường Bình Đông chưa thực hiện;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: hiện trạng năm 2015 là 3,49 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 0,12 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân, một số dự án sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện như: cầu Bình Tiên, đường vào Trung tâm Y tế dự phòng...;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: hiện trạng năm 2015 là 34,17 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 0,91 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân do các dự án như: Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ, Cầu qua Đình Bình Đông...;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: hiện trạng năm 2015 là 254,14 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 5,71 ha. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân, công trình Tường chắn ngăn triều Phường 7, Tuyến kè kênh Đôi chưa thực hiện;

- Đất mặt nước chuyên dùng: hiện trạng năm 2015 là 0,08 ha, kế hoạch năm 2016 giảm 0,01. Kết quả thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Nguyên nhân: do dự án Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) chưa thực hiện;

Đất chưa sử dụng: diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn không còn.

2.1.2 Đánh giá thực hiện trong năm kế hoạch 2016 theo số lượng dự án

Kế hoạch sử dụng đất 2016 của Quận được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016. Dự kiến trong năm 2016 thực hiện: 74 công trình với tổng diện tích: 188,67 ha và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân: 6,13 ha.

Kết quả thực hiện được 08 công trình hoàn thành với tổng diện tích 12,32 ha (trong đó có 04 công trình thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chuyển sang) và hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất: 1,60 ha

Bảng 02: Danh mục các công trình đã thực hiện năm 2016

| STT | Hạng mục | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Sử dụng vào loại đất (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm Thương mại Bình Điền (Công ty Cổ phần Bình Điền) | 8,38(TMD) | 8,38(TMD) | Phường 7 | QĐ số 625/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 |
| 2 | Nhà ở xã hội tại số 314 Âu Dương Lân (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8) | 0,35(ODT) | 0,35(ODT) | Phường 3 | QĐ số 3359/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 |
| 3 | Khu nhà ở Mỹ Phúc (Công ty TNHH TM-XD và KDN An Phúc) | 1,69(ODT) | 0,45(ODT); 1,24(BHK) | Phường 16 | QĐ số 4584/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 |
| 4 | Chung cư cao tầng (tại Đại lộ Võ Văn Kiệt - Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông) | 0,88(ODT) | 0,88(ODT) | Phường 16 | QĐ 5734/QĐ-UBND ngày 21/11/2012, năm 2016 hoàn thành dự án |
| 5 | Trường Mầm non khu nhà ở Phú Lợi (Công ty TNHH MTV Học Thành Phát) | 0,11(DGD) | 0,11(DGD) | Phường 7 | QĐ số 4584/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 |
| 6 | Khu nhà ở Phường 6 (Công ty Song Ngọc) | 1,54(SKC) | 1,54(ODT) | Phường 6 | QĐ giao đất năm 2014, năm 2016 hoàn thành dự án |
| 7 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh (Ban QLĐT XDCT Q8) | 0,26(SKC) | 0,26(DGD) | Phường 14 |  |
| 8 | Trường mầm non Vạn Nguyên (Ban QLĐT XDCT Q8) | 0,14(DGD) | 0,14(DGD) | Phường 15 |  |
| 9 | Hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở | 1,60(ODT) | 1,15(ODT); 0,41(BHK); 0,04(NTS) | Phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 |  |

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 còn 66/74 dự án chưa hoàn thành về thủ tục thủ tục về đất đai chiếm 89,19% số lượng dự án (tương đương 93,47% diện tích) dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch. Trong đó: 35 công trình chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang, 31 công trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Cụ thể như sau (chi tiết xem bảng 03):

- Đối với danh mục các công trình có thu hồi đất: 40/41 dự án chưa thực hiện (với 28/29 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang). Trong đó:

+ Dự án đã thực hiện xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục đất đai: 06 dự án (04 dự án thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chuyển sang)

+ Dự án đã ra thông báo thu hồi và đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: 34 dự án (24 dự án thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chuyển sang)

- Đối với danh mục các công trình chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án: 26/33 dự án chưa thực hiện (với 07/7 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang). Trong đó

+ Dự án đã khởi công hoặc đang thực hiện nhưng chưa hoàn tất thủ tục đất đai: 17 dự án (04 dự án thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chuyển sang)

+ Dự án chưa thực hiện: 9 dự án (03 dự án thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 chuyển sang)

Bảng 03: Danh mục các công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chưa thực hiện

| STT | Hạng mục | Diện tích, loại đất sau CMĐ (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình có thu hồi đất |  |  |  |  |
| I.1 | Công trình đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn tất thủ tục giao đất |  |  |  |  |
| I.1.1 | Công trình đăng ký năm 2015 chuyển sang |  |  |  |  |
| 1 | Tường chắn ngăn triều (Phường 7) | 2,41 (DTL) | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 |  |
| 2 | Cầu qua Đình Bình Đông | 0,05 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 0,06 (DGT) | Phường 7 |  |  |
| 3 | Bờ kè chống ngập (Phường 16) | 2,80 (DTL) | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 |  |
| 4 | GPMB Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi Phường 7 (từ rạch Bà Tàng đến ngã ba sông Cần Giuộc) | 3,65 (DTL) | Phường 7 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| I.1.2 | Công trình đăng ký năm 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông (khu vực trước chùa Long Hoa) | 0,12 (DTL) | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 2 | Đường vào Trường Mầm non Phường 5 | 0,36 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| I.2 | Công trình đã thông báo thu hồi và đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |
| I.2.1 | Công trình đăng ký năm 2015 chuyển sang |  |  |  |  |
| 1 | GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | 0,03 (DTL) | Phường 8 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  |  | 0,69 (DTL) | Phường 9 |  |  |
|  |  | 0,20 (DTL) | Phường 10 |  |  |
|  |  | 0,72 (DTL) | Phường 12 |  |  |
|  |  | 0,78 (DTL) | Phường 14 |  |  |
| 2 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | 0,22 (DGD) | Phường 16 | Trường Đại học Sài Gòn |  |
| 3 | GPMB Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi Phường 6 (từ cầu Nhị Thiên Đường đến rạch Bà Tàng) | 1,88 (DTL) | Phường 6 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 4 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 5 | Đường Bình Đăng | 4,30 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 6 | Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển | 1,49 (DGT) | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 7 | Hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,37 (DGT) | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 8 | Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,23 (DGT) | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 9 | Trạm Biến áp 220Kv | 0,62 (DNL) | Phường 5 | Tổng công ty điện lực TP.HCM |  |
| 10 | Đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM | 0,62 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 11 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | 0,58 (DGD) | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 12 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 1,45 (DGT) | Phường 3 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 13 | GPMB XD Cụm 3 trường (Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) | 2,27 (DGD) | Phường 4 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 14 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | 0,10 (DYT) | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 15 | Công viên văn hóa - Du lịch - Thể Thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu | 9,45 (DKV) | Phường 4 | Ban QLĐT XDCT Q8 |  |
| 16 | Bến xe buýt Quận 8 | 1,60 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 17 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,29 (DYT) | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 18 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,48 (DGT) | Phường 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 0,02 (DGT) | Phường 9 |  |  |
| 19 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi Phường 12 | 0,41 (DGD) | Phường 12 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 20 | Trường tiểu học phường 9 (tại 545 Ba Đình) | 0,47 (DGD) | Phường 9 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 21 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 22 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | 3,50 (DGT) | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 23 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 1,74 (DGT) | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 1,07 (DGT) | Phường 13 |  |  |
|  |  | 1,22 (DGT) | Phường 14 |  |  |
|  |  | 1,07 (DGT) | Phường 15 |  |  |
| 24 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | 0,65 (DGT) | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 1,78 (DGT) | Phường 16 |  |  |
| I.2.2 | Công trình đăng ký năm 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Cống Phú Định | 3,94 (DTL) | Phường 7, 16 | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước |  |
| 2 | GPMB Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa | 4,26 (DTL) | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 3 | Rạch Bồ Đề | 0,35 (DTL) | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 4 | GPMB di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | 0,02 (DTL) | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 5 | Cầu đường Bình Tiên | 2,24 (DGT) | Phường 6 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  |  | 2,79 (DGT) | Phường 14 |  |  |
| 6 | Giải phóng mặt bằng số 505/12 đường Bến Bình Đông (14 trường hợp) | 0,02 (DGT) | Phường 13 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 7 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | 0,12 (DGD) | Phường 14 | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương |  |
| 8 | Giải phóng mặt bằngsố 765 đường Bến Bình Đông | 0,03 (SKC) | Phường 14 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 9 | GPMB XD Cụm 3 trường Phường 15 | 4,32 (DGD) | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 10 | GPMB XD Cụm 2 trường Phường 16 | 1,85 (DGD) | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| II | Công trình chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  |  |
| II.1 | Công trình đã khởi công hoặc đang chuyển khai thực hiện |  |  |  |  |
| II.1.1 | Công trình đăng ký năm 2015 chuyển sang |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non Khu TĐC Bến Lức | 0,34 (DGD) | Phường 7 | Công ty Cổ phần XD-TM Phú Mỹ Lợi |  |
| 2 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Minh Sơn) | 0,08 (DGD) | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn |  |
| 3 | Khu nhà ở Diamond Riverside | 3,96 (ODT) | Phường 16 | Cty CP 577 |  |
| 4 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | 5,61 (ODT) | Phường 16 | Cty CP 577 |  |
| II.1.2 | Công trình đăng ký năm 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non Phường 1 | 0,11 (DGD) | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 2 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Ứng Thành) | 0,07 (DGD) | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ứng Thành |  |
| 3 | Trường mầm non Khu nhà ở phường 16 | 0,07 (DGD) | Phường 16 | Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Nhật Minh |  |
| 4 | Đường vào trường tiểu học Bùi Minh Trực | 0,30 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 5 | Trạm y tế Phường 11 | 0,02 (DYT) | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 6 | Trụ sở Công an Phường 7 | 0,13 (TSC) | Phường 7 | UBND Phường 7 |  |
| 7 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 8 | Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân | 5,29 (ODT) | Phường 5 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An |  |
| 9 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | 0,24 (ODT) | Phường 5 | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng |  |
| 10 | Khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển) | 3,97 (ODT) | Phường 6 | Công ty TNHH 276 Ngọc Long |  |
| 11 | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | 0,85 (ODT) | Phường 14 | Cty CP Sài Gòn Lương Thực |  |
| 12 | Chung cư Khang Gia | 0,50 (ODT) | Phường 16 | Cty Khang Gia |  |
| 13 | Khu nhà ở thương mại (99 Bến Bình Đông) | 0,36 (ODT) | Phường 11 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV |  |
| II.2 | Công trình chưa thực hiện |  |  |  |  |
| II.2.1 | Công trình đăng ký năm 2015 chuyển sang |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hồ bơi Quận 8 | 0,11 (DTT) | Phường 5 | TT. Thể dục Thể thao Q8 |  |
| 2 | Trụ sở Khối vận - Đoàn thể quận 8 | 0,95 (TSC) | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 3 | Trường mầm non Khu dân cư Hai Thành (CT TNHH SX KD Hai Thành) | 0,20 (DGD) | Phường 7 | Công ty TNHH SX Kinh doanh Hai Thành |  |
| II.2.2 | Công trình đăng ký năm 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non Khu dân cư Rạch Lào | 0,38 (DGD) | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |  |
| 2 | Trường Tiểu học Khu dân cư Rạch Lào | 0,59 (DGD) | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |  |
| 3 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | 9,89 (TMD) | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |  |
| 4 | Trạm đăng kiểm cơ giới | 0,58 (TMD) | Phường 7 | Cục đăng kiểm Việt Nam |  |
| 5 | Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15) | 1,27 (SKN) | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 6 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | 61,61 (DGT) | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |  |
| III | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân | 4,53 (ODT) | 16 Phường | Hộ gia đình, cá nhân |  |

Như vậy, kết quả thực hiện đối với tổ chức được thực hiện 8/74 dự án đạt tỷ lệ 10,81%, với tổng diện tích thực hiện 12,32 ha đạt tỷ lệ thực hiện được 6,53%. Tổng diện tích đất hộ gia đình cá nhân đã chuyển mục đích là 1,60 ha, đạt tỷ lệ 26,10%.

Bảng 04: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016

| STT | Hạng mục | Kế hoạch năm 2016 |  | Kết quả thực hiện |  | Tỷ lệ thực hiện (%) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích |  |
| I | Tổ chức sử dụng đất | 74 | 188,67 | 8 | 12,32 | 10,81 | 6,53 |  |
| 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 2 | 18,27 | 1 | 8,38 | 50,00 | 45,87 |  |
| 2 | Đất giao thông | 19 | 90,58 |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất công trình năng lượng | 1 | 0,62 |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất cơ sở y tế | 3 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất thể dục thể thao | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 7 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 20 | 12,85 | 3 | 0,51 | 15,00 | 3,97 |  |
| 8 | Đất thủy lợi | 10 | 21,85 |  |  |  |  |  |
| 9 | Đất trụ sở cơ quan | 3 | 1,18 |  |  |  |  |  |
| 10 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 1 | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 11 | Đất ở đô thị | 12 | 32,05 | 4 | 3,43 | 33,33 | 10,70 |  |
| 12 | Đất khu cụm công nghiệp | 1 | 1,27 |  |  |  |  |  |
| II | Hộ gia đình, cá nhân |  | 6,13 |  | 1,60 |  | 26,10 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 194,80 |  | 13,92 |  | 7,15 |  |

Qua bảng 04 cho thấy số lượng dự án đất phát triển hạ tầng (Đất giao thông, Đất công trình năng lượng, Đất cơ sở y tế, Đất thể dục thể thao, Đất cơ sở giáo dục – đào tạo, Đất thủy lợi) dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch là nhiều nhất: 53/73 dự án với tổng diện tích 126,42 ha, kết quả thực hiện được 03 dự án (03 dự án đất giáo dục) với diện tích 0,51 ha. Nguyên nhân, do vướng công tác áp giá bồi thường, giải tỏa thu hồi đất cũng như quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công)

Đất thương mại, dịch vụ; Đất trụ sở cơ quan; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: không thực hiện được kế hoạch đặt ra

Đất ở: thực hiện được 4/12 dự án theo kế hoạch đặt ra đạt 33,33% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Đối với hộ gia đình, cá nhân: tỷ lệ đăng ký và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đạt tỷ lệ tương đối cao so với tổ chức (26,10%). Do xuất phát từ nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực tế cần thiết đã tiến hành đăng ký nhu cầu và thực hiện theo luật định.

## 2.3. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất thực tế của địa phương và cấp trên. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế cho thấy đối với các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước gần như triển khai rất chậm do vướng công tác áp giá bồi thường, giải tỏa thu hồi đất cũng như quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài. Các công trình thi công thường có tiến độ triển khai rất chậm nhưng vẫn phải đưa vào kế hoạch để có cơ sở thông báo thu hồi đất. Kết quả thực hiện kế hoạch đặt ra là khá thấp (7,15%)

## 2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Năm 2016 là lần thứ 2 công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được triển khai thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 không được tiến hành làm kịp thời trước khi lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Công tác kiểm kê, xây dựng số liệu hiện trạng năm 2015 được tiến hành năm 2015 và hoàn thành vào quý II năm 2015 nên công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 còn bị động nên chậm phê duyệt.

- Đối với công tác triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016:

Kế hoạch năm 2015 dự kiến thực hiện 29 công trình có thu hồi đất. Nhưng đếm nay chỉ mới có 5 công trình tất toán việc bồi thường nhưng chỉ có 01 dự án hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai được Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định giao đất; 24 công trình còn lại còn đang triển khai thực hiện việc bồi thường. Kế hoạch năm 2016 dự kiến thực hiện thêm 12 công trình có thu hồi đất nhưng đến nay mới chỉ có 2 công trình cơ bản hoàn thành công tác bồi thường nhưng chưa xong thủ tục pháp lý để được giao, thuê đất; 10 công trình còn lại đang thông báo thu hồi và triển khai thực hiện việc bồi thường. Nguyên nhân:

- Quy định của Luật Đất đai: căn cứ thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện lập. Và “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.”. Sau đó, lập phương án thu hồi, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng... nên rất khó hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong vòng 01 năm;

- Việc xây dựng phương án bồi thường thường kéo dài do các dự án triển khai thường ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất nhiều hộ dân. Nhưng cơ sở dữ liệu về pháp lý sử dụng đất chưa hoàn thiện, công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đo vẽ, xác định nguồn gốc đất, định giá đất tốn khá nhiều thời gian;

- Do quy trình và thủ tục thẩm định giá do nhiều sở ngành thực hiện, đôi khi hướng dẫn không đồng nhất dẫn đến gây khó khăn cho việc xây dựng khung giá bồi thường của chủ đầu tư và chậm phê duyệt giá, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án;

- Theo Luật định: “Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”. Tuy nhiên, trong thực tế các dự án triển khai đều vướng:  khi có quyết định thu hồi một số người sử dụng đất không chấp hành quyết định, khiếu nại về giá bồi thường, về phương án tái định cư...

Dự kiến trong năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ đôn đốc Ban bồi thường giải phóng mặt, ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng đẩy nhanh công tác quyết toán, hoàn tất thủ tục các dự án đã xong công tác bồi thường, xây dựng hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương chỉnh trang phát triển đô thị và di dời sớm để bàn giao mặt bằng.

- Đối với các dự án công không phải thu hồi đất để thực hiện dự án

Việc đầu tư các dự án công do Luật Đầu tư công quy định trình tự thủ tục thực hiện, để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục từ lập chủ trương đầu tư đến, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu) như đối với các công trình: Trường mầm non Khu dân cư Rạch Lào, Trường Tiểu học Khu dân cư Rạch...

Một số dự án được cấp vốn để lập dự án đầu tư nhưng sau có không đủ nguồn vốn để thi công công trình: Hồ bơi quận 8, LàoTrạm y tế phường 11, Trụ sở công an phường 14,..

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Tỷ tệ thực hiện các dự án có vốn ngoài ngân sách tương đối cao so với tỷ lệ thực hiện các dự án bằng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên tỷ lệ này thực sự chưa cao: tỷ lệ thực hiện dự án đất ở 33,33%, đất thương mại dịch vụ 50%. Nguyên nhân:

Việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách phụ thuộc rất lớn vào năng lực, vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất các chủ đầu tư hầu hết đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cá hộ gia đình, cá nhân, hoặc là xin chuyển mục đích sử dụng đất từ quỹ đất đang sử dụng. Nhưng đến nay chưa hoàn tất được thủ tục để được giao đất, cho thuê đất do: trình tự thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất liên quan đến nhiều cơ quan (sở Quy hoạch – Kiến trúc, sở Xây dựng, sở Giao thông công chánh, sở Tài chính, sở tài nguyên và Môi trường...) nhưng cơ chế phối hợp còn chưa thống nhất gây khó khăn không nhỏ đến việc hoàn tất thủ tục của chủ đầu tư (ví dụ: dự án nhà ở số 99 Bến Bình Đông ngày 22/4/2016 đã có công văn của Chi cục Thuế Quận 8 về xác nhận số thuế đã nộp cho người nội thuế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục giao thuê đất). Ngoài ra, cũng còn một số chủ đầu tư hạn chế về nguồn lực vốn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ...) cũng không thể hoàn tất thủ tục để được giao đất, cho thuê đất.

Do đó, các dự án rất khó thực hiện trong 01 năm kế hoạch. Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được thực hiện và phê duyệt chậm (tháng 6/2016) nên ảnh hưởng không nhỏ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,  Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020) thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp quận, huyện là phân khai đến năm 2020, không tiến hành phân khai kế hoạch từng năm cho các quận, huyện. Do đó, cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất Quận 8 trong năm kế hoạch 2017 dựa kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và nhu cầu sử của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Quận trong năm 2017, có cân đối và không được vượt chỉ tiêu dự thảo phân khai của kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm (2016 - 2020) cho Quận.

Bảng 05: Chỉ tiêu phân khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố hồ Chí Minh cho Quận 8

| STT |  | Mã | Chỉ tiêu KH đến năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| I | LOẠI ĐẤT |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.911 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 87 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 268 |
|  | Trong đó: |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 133 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 115 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 545 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 10 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911 |
| II | KHU CHỨC NĂNG* |  |  |
| 1 | Khu sản xuất nông nghiệp | KNN |  |
| 2 | Khu lâm nghiệp | KLN |  |
| 3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |  |
| 4 | Khu phát triển công nghiệp | KPC |  |
| 5 | Khu đô thị | DTC | 987 |
| 6 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 200 |
| 7 | Khu dân cư nông thôn | DNT |  |

## 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Thực hiện Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 cũng đã xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2017:

- Đối với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế, trên địa bàn Quận 8 đề ra nhiệm vụ “triển kinh tế ổn định, tăng trưởng bền vững“. Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp sạch”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%; giá trị sản xuất dịch vụ: 25%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 40%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2016. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất trong năm sẽ quyết tâm thực hiện các dự án: Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố), Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15), Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất,...

- Đối với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu của Quận: tiếp tục cải thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường huyết mạch, đồng thời xây dựng các tuyến đường xương cá nối vào các tuyến đường chính để tăng khả năng kết nối. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư ưu tiên: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Bến xe buýt Quận 8; Cầu qua Đình Bình Đông; Cầu Bình Tiên; Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển; Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông...

- Đối với Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mục tiêu của Quận: Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nâng cao hiệu quả xử lý tình huống, sự cố; tăng cường thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cộng đồng dân cư. Tập trung thực hiện các giải pháp xóa giảm ngập cấp bách, nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả giảm ngập. Quyết tâm thực hiện các công trình thủy lợi: Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc, bờ Nam); Tường chắn ngăn triều (Phường 7); Bờ kè chống ngập (Phường 16),...

- Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: Đôn đốc xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước; phối hợp xử lý các kênh rạch ô nhiễm môi trường. Phối hợp Ban Quản lý đô thị xây dựng công trình giao thông đô thị Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (Giai đoạn 2)

- Đối với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị. Quận 8 là địa bàn thí điểm của chương chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố. Năm 2017, Quận quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trên địa bàn Quận 8, triển khai các đề án phát triển, kêu gọi đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, thực hiện các công trình nâng cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của Quận. Di dời nhà trên và ven kênh rạch, tập trung dọc tuyến Kênh Đôi. Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và  ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc; Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (giai đoạn 2); Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả,...

### 2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

(Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện nhưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện)

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các dự án năm 2016 ở mục II cho thấy 66 dự án sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện (35 dự án thuộc kế hoạch năm 2015 chuyển sang, 31 dự án đăng ký năm 2016) bao gồm:

- Đất thương mại, dịch vụ: 01 dự án

- Đất giao thông: 19 dự án

- Đất giáo dục: 16 dự án

- Đất y tế: 01 dự án

- Đất truyền dẫn năng lượng: 01 dự án

- Đất thủy lợi: 10 dự án

- Đất thể dục thể thao: 01 dự án

- Đất trụ sở cơ quan: 03 dự án

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 1 dự án

- Đất khu dân cư: 8 dự án

- Đất khu cụm công nghiệp: 01 dự án

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 01 dự án

Trong 66 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chưa thực hiện, dự kiến có 62 dự án chuyển tiếp sang năm 2017. Có 4 dự án: không đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2017 do: thay đổi chủ đầu tư (Dự án: Trường mầm non khu dân cư Hai Thành); thay đổi phương án thiết kế tuyến  (dự án Đường vào trường tiểu học Bùi Minh Trực); hai dự án Giải phóng mặt bằng Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi Phường 6 và Giải phóng mặt bằng Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi Phường 7 gộp lại chung thành dự án đăng ký mới: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Bảng 04: Danh mục các công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình đăng ký năm 2015 chuyển sang |  |  |  |  |
|  | Đất giáo dục |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | 0,22 | Phường 16 | Trường Đại học Sài Gòn |  |
| 2 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | 0,58 | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 3 | GPMB XD Cụm 3 trường (Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) | 2,27 | Phường 4 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 4 | Trường tiểu học phường 9 (tại 545 Ba Đình) | 0,47 | Phường 9 | Chọn nhà đầu tư |  |
| 5 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi Phường 12 | 0,41 | Phường 12 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 6 | Trường mầm non Khu TĐC Bến Lức | 0,34 | Phường 7 | Công ty Cổ phần XD-TM Phú Mỹ Lợi |  |
| 7 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Minh Sơn) | 0,08 | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn |  |
|  | Đất giao thông |  |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 1,4540 | Phường 3 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | 3,50 | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 10 | Bến xe buýt Quận 8 | 1,60 | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 11 | Cầu qua Đình Bình Đông | 0,0521 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 0,0628 | Phường 7 |  |  |
| 12 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | 0,55 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 13 | Đường Bình Đăng | 4,30 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 14 | Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển | 1,49 | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 15 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,48 | Phường 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 0,02 | Phường 9 |  |  |
| 16 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 1,74 | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 1,07 | Phường 13 |  |  |
|  |  | 1,22 | Phường 14 |  |  |
|  |  | 1,07 | Phường 15 |  |  |
| 17 | Hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,37 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 18 | Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,23 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 19 | Đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM | 0,62 | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 20 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | 0,65 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  |  | 1,78 | Phường 16 |  |  |
| 21 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | 0,25 | Phường 13 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  | Đất thủy lợi |  |  |  |  |
| 22 | GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | 0,03 | Phường 8 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  |  | 0,69 | Phường 9 |  |  |
|  |  | 0,20 | Phường 10 |  |  |
|  |  | 0,72 | Phường 12 |  |  |
|  |  | 0,78 | Phường 14 |  |  |
| 23 | Tường chắn ngăn triều (Phường 7) | 2,41 | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 |  |
| 24 | Bờ kè chống ngập (Phường 16) | 2,80 | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 |  |
|  | Đất truyền dẫn năng lượng |  |  |  |  |
| 25 | Trạm Biến áp 220Kv | 0,62 | Phường 5 | Tổng công ty điện lực TP.HCM |  |
|  | Đất y tế |  |  |  |  |
| 26 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | 0,10 | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 27 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,29 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  | Đất thể dục thể thao |  |  |  |  |
| 28 | Xây dựng hồ bơi Quận 8 | 0,11 | Phường 5 | TT. Thể dục Thể thao Q8 |  |
|  | Đất trụ sở |  |  |  |  |
| 29 | Trụ sở Khối vân - Đoàn thể quận 8 | 0,95 | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  | Đất khu vui chơi giải trí |  |  |  |  |
| 30 | Công viên văn hóa - Du lịch - Thể Thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu | 9,45 | Phường 4 | Ban QLĐT XDCT Q8 |  |
|  | Đât ở |  |  |  |  |
| 31 | Khu nhà ở Diamond Riverside | 3,96 | Phường 16 | Cty CP 577 |  |
| 32 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | 5,61 | Phường 16 | Cty CP 577 |  |
| II | Công trình đăng ký năm 2016 |  |  |  |  |
|  | Đất giáo dục |  |  |  |  |
| 1 | GPMB XD Cụm 3 trường Phường 15 | 4,32 | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 2 | GPMB XD Cụm 2 trường Phường 16 | 1,85 | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 3 | Trường Mầm non Phường 1 | 0,11 | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 4 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Ứng Thành) | 0,07 | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ứng Thành |  |
| 5 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | 0,12 | Phường 14 | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương |  |
| 6 | Trường mầm non Khu dân cư Rạch Lào | 0,38 | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |  |
| 7 | Trường Tiểu học Khu dân cư Rạch Lào | 0,59 | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |  |
| 8 | Trường mầm non Khu nhà ở phường 16 | 0,07 | Phường 16 | Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Nhật Minh |  |
|  | Đất giao thông |  |  |  |  |
| 9 | Đường vào Trường Mầm non Phường 5 | 0,36 | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
| 10 | Cầu đường Bình Tiên | 2,24 | Phường 6 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  |  | 2,79 | Phường 14 |  |  |
| 11 | Giải phóng mặt bằng số 505/12 đường Bến Bình Đông (14 trường hợp) | 0,02 | Phường 13 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 12 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | 61,61 | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |  |
|  | Đất thủy lợi |  |  |  |  |
| 13 | Rạch Bồ Đề | 0,35 | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 14 | GPMB di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | 0,02 | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 15 | Bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông (khu vực trước chùa Long Hoa) | 0,12 | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
| 16 | Cống Phú Định | 3,94 | Phường 7, 16 | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước |  |
| 17 | GPMB Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa | 4,26 | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  | Đất y tế |  |  |  |  |
| 18 | Trạm y tế Phường 11 | 0,02 | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |  |  |  |  |
| 19 | Giải phóng mặt bằngsố 765 đường Bến Bình Đông | 0,03 | Phường 14 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ |  |  |  |  |
| 20 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | 9,89 | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |  |
| 21 | Trạm đăng kiểm cơ giới | 0,58 | Phường 7 | Cục đăng kiểm Việt Nam |  |
|  | Đất khu cụm công nghiệp |  |  |  |  |
| 22 | Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15) | 1,27 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
|  | Đất trụ sở |  |  |  |  |
| 23 | Trụ sở Công an Phường 7 | 0,13 | Phường 7 | UBND Phường 7 |  |
| 24 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 | Phường 14 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |  |
|  | Đât ở |  |  |  |  |
| 25 | Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân | 5,29 | Phường 5 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An |  |
| 26 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | 0,24 | Phường 5 | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng |  |
| 27 | Khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển) | 3,97 | Phường 6 | Công ty TNHH 276 Ngọc Long |  |
| 28 | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | 0,85 | Phường 14 | Cty CP Sài Gòn Lương Thực |  |
| 29 | Chung cư Khang Gia | 0,50 | Phường 16 | Cty Khang Gia |  |
| 30 | Khu nhà ở thương mại (99 Bến Bình Đông) | 0,36 | Phường 11 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV |  |
| III | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  |  |
|  | Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân | 4,53 | 16 Phường | Hộ gia đình, cá nhân |  |

### 2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Dự kiến trong năm 2017, trên địa bàn Quận 8 thực hiện 97 dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Với: 62 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2016 sang, thực hiện thêm 35 dự án mới và nhu cầu hộ gia đình, cá nhân. Trong đó: có 51 dự án cần thu hồi phải thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố và đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết số 122/ NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất. Cụ thể:

- Đất phát triển hạ tầng:

Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -2020). Nên ngoài 48 công trình đất phát triển hạ tầng chuyển tiếp từ kế hoạch 2015, 2016 sang (trong đó: Đất giao thông: 18 dự án; Đất giáo dục: 15 dự án; Đất thủy lợi: 8 dự án, đất truyền dẫn năng lượng 01 dự án; đất cơ sở y tế: 3 dự án, đất thể dục, thể thao: 01 dự án). Trong năm 2017 sẽ bổ sung thêm 18 dự án mới (trong đó: Đất giao thông: 4 dự án; Đất giáo dục: 1 dự án; Đất thủy lợi: 13 dự án). Nhằm chỉnh trang đô thị, chống ngập, cải thiện môi trường, giải quyết chỗ học cho các cháu, tạo môi trường sống tốt cho người dân trên địa bàn cũng như vùng lân cận.

Bảng 05: Danh mục nhu cầu thực hiện các công trình đất phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất giáo dục |  |  |  |
| 1 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,37 | Phường 1 |
| II | Đất giao thông |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,61 | Phường 4 |
| 3 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | 0,21 | Phường 4 |
| 4 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,45 | Phường 5 |
| 5 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | 0,01 | Phường 11 |
|  |  |  | 0,01 | Phường 15 |
| III | Đất thủy lợi |  |  |  |
| 6 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | Lựa chọn chủ đầu tư | 5,58 | Phường 1 |
| 7 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | 0,02 | Phường 1 |
|  |  |  | 0,02 | Phường 4 |
|  |  |  | 0,01 | Phường 5 |
|  |  |  | 0,03 | Phường 8 |
|  |  |  | 0,01 | Phường 9 |
|  |  |  | 0,04 | Phường `11 |
|  |  |  | 0,01 | Phường 12 |
|  |  |  | 3,52 | Phường 10 |
|  |  |  | 7,20 | Phường 6 |
|  |  |  | 11,78 | Phường 7 |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Ban BT GPMB Q8 | 1,22 | Phường 1 |
|  |  |  | 2,41 | Phường 2 |
|  |  |  | 1,93 | Phường 3 |
|  |  |  | 6,74 | Phường 4 |
|  |  |  | 7,82 | Phường 5 |
|  |  |  | 7,20 | Phường 6 |
|  |  |  | 11,78 | Phường 7 |
| 9 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,42 | Phường 2 |
| 10 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,82 | Phường 3 |
| 11 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,80 | Phường 4 |
| 12 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 2,60 | Phường 5 |
| 13 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 2,48 | Phường 5 |
| 14 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | Lựa chọn chủ đầu tư | 14,20 | Phường 7 |
| 15 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | Lựa chọn chủ đầu tư | 7,70 | Phường 7 |
| 16 | Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2) | Tổng Cty Địa ốc SG TNHH MTV RESCO | 7,15 | Phường 11 |
|  |  |  | 3,52 | Phường 10 |
| 17 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,99 | Phường 16 |
| 18 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | Lựa chọn chủ đầu tư | 4,36 | Phường 16 |

- Đất an ninh: 01 dự án với diện tích là 0,06 ha

Bảng 06: Danh mục nhu cầu thực hiện các công trình đất an ninh

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đội phòng cháy chữa cháy khu vực (Phòng CS PC&CC Quận 8) | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | 0,06 | Phường 16 |

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nhiệp: 02 dự án và nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 12,33 ha

Bảng 07: Danh mục nhu cầu thực hiện công trình đất thương mại, dịch vụ

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 | Phường 7 |
| 02 | Khu nhà ở thương mại của doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | 0,03 | Phường 16 |
|  | Chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | 1,00 | Phường 16 |

- Dự án về đất ở, đất khu dân cư: 4 công trình của các tổ chức và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp,  đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 16 phường với tổng diện tích là 56,79 ha;

Bảng 08: Danh mục nhu cầu thực hiện các công trình đất ở

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng | Cty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 | 0,46 | Phường 6 |
| 2 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | 0,69 | Phường 6 |
| 3 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | Cty CP điện MECA - VNECO | 0,54 | Phường 14 |
| 4 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | 50,04 | Phường 16 |
|  | Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân | hộ gia đình, cá nhân | 5,06 | 16 phường |

- Đất xây dựng trụ sở: 09 dự án với tổng diện tích 0,06 ha

Bảng 09: Danh mục nhu cầu thực hiện các công trình trụ sở

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Công an Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 | Phường 4 |
| 2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,23 | Phường 8 |
| 3 | Trụ sở UBND Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,04 | Phường 11 |
| 4 | Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,16 | Phường 6 |
| 5 | Ban chỉ huy quân sự Phường16 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,06 | Phường 16 |
| 6 | Ban chỉ huy quân sự Phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 | Phường 2 |
| 7 | Ban chỉ huy quân sự Phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 | Phường 3 |
| 8 | Ban chỉ huy quân sự Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 | Phường 4 |
| 9 | Ban chỉ huy quân sự Phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 | Phường 5 |

## 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các công trình của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 16 phường thuộc Quận 8 và các công trình dự kiến cấp trên triển khai thực hiện. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất.

Bảng 10: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 phân bổ đến từng phường

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 80,28 |  |  | 0,01 | 2,17 |  | 10,88 | 43,88 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa ** | LUA | 43,56 |  |  |  |  |  |  | 43,56 |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 33,29 |  |  | 0,01 | 2,02 |  | 8,71 | 13,06 |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,48 |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,32 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 46,50 |  |  |  |  |  | 2,17 | 30,50 |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.831,12 | 48,83 | 49,89 | 51,20 | 142,31 | 161,04 | 134,81 | 526,01 | 29,52 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,89 |  |  |  |  | 0,22 | 0,04 |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,78 | 0,44 |  | 0,96 |  | 1,87 | 1,22 |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1,18 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 86,14 |  |  | 0,55 | 0,04 |  | 0,38 | 75,42 | 0,07 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 72,04 | 0,03 | 1,08 | 0,04 | 0,92 | 1,22 | 20,96 | 13,53 | 0,70 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 514,65 | 13,07 | 13,19 | 14,87 | 45,50 | 47,16 | 29,96 | 176,22 | 9,68 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,43 |  |  |  | 0,62 |  | 0,31 |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 762,38 | 23,76 | 30,13 | 25,73 | 53,20 | 75,62 | 57,57 | 151,02 | 10,42 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,23 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 6,16 | 0,56 | 0,37 | 0,32 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,20 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,11 | 0,11 | 0,46 | 0,24 | 0,73 | 1,08 | 1,82 | 1,22 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 2,97 |  |  |  | 0,00 |  | 0,99 | 1,53 |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,79 |  | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 107,98 | 1,46 | 1,87 | 2,23 | 28,68 | 14,77 | 5,59 | 35,16 | 1,34 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,10 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,70 | 0,05 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 249,84 | 9,75 | 3,01 | 6,33 | 12,13 | 12,75 | 15,07 | 69,48 | 6,91 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911,39 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 144,48 | 161,04 | 145,68 | 569,90 | 29,52 |
| Ghi chú: *, ** Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(20) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 80,28 |  |  |  |  |  |  | 3,92 | 19,41 |
| 1.1 | Đất trồng lúa** | LUA | 43,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 33,29 |  |  |  |  |  |  | 3,71 | 5,78 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 46,50 |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 13,63 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.831,12 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,29 | 149,11 | 332,02 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,89 |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 1,24 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,78 |  |  | 0,21 |  | 0,03 |  |  | 0,06 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 86,14 | 0,01 |  | 0,03 | 0,19 | 1,76 |  |  | 7,68 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 72,04 | 1,43 | 0,15 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 7,15 | 1,90 | 19,27 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 514,65 | 11,84 | 6,43 | 7,18 | 9,32 | 8,75 | 13,89 | 30,20 | 77,39 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 762,38 | 20,91 | 13,95 | 6,10 | 14,32 | 9,56 | 22,82 | 73,86 | 173,43 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,23 | 0,06 | 0,03 | 0,60 | 0,05 | 0,09 | 0,45 | 1,43 | 0,47 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,20 |  |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,11 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,39 | 1,89 | 0,33 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,79 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,28 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 107,98 | 0,88 | 2,10 | 7,80 |  |  | 0,01 | 0,19 | 5,89 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,10 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 1,30 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 249,84 | 8,18 | 2,51 | 3,98 | 4,27 | 3,11 | 10,56 | 38,04 | 43,74 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911,39 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,29 | 153,03 | 351,44 |
| Ghi chú: *, ** Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1 Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2016 là: 148,82 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch giảm 68,55 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Diện tích đến năm 2017: 80,28 ha. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác:

Hiện trạng năm 2016 là 71,62 ha

Chu chuyển giảm 38,33 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Cân đối tăng, giảm: giảm 38,33 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2017: 33,29 ha;

- Đất trồng cây lâu năm:

Hiện trạng năm 2016 là 0,50 ha

Chu chuyển giảm 0,02 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,02 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2017: 0,48 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản:

Hiện trạng năm 2016 là 76,70 ha

Chu chuyển giảm 30,19 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 30,19 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2017: 46,50 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

### 3.2 Đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2016 trên địa bàn Quận 8: 1.762,57 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch tăng 68,55 ha từ đất phi nông nghiệp chuyển sang. Diện tích đến năm 2017: 1.831,11 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng:

Hiện trạng năm 2016 là 3,15ha.

Chu chuyển giảm là 0,26 ha, chuyển sang đất ở 0,24 ha, đất phát triển hạ tầng 0,02 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,26 ha

Diện tích dự kiến năm 2017: 2,89 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất an ninh:

Hiện trạng năm 2016 là 4,94 ha

Chu chuyển giảm là 0,19 ha, chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,08 ha, đát khu vui chơi, giải trí công cộng 0,11ha

Chu chuyển tăng là 0,06 ha do đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,13 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 4,81 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 11: Danh mục công trình đất an ninh

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đội phòng cháy chữa cháy khu vực (Phòng CS PC&CC Quận 8) | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | 0,06 | Phường 16 |

- Đất cụm công nghiệp:

Hiện trạng năm 2016 là 0,00 ha

Chu chuyển tăng là: 1,18 ha lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 1,18 ha.

Cân đối tăng, giảm: tăng 1,18 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017:  1,18 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất thương mại, dịch vụ:

Hiện trạng năm 2016 là 65,65 ha.

Chu chuyển tăng 22,43 ha do đất trồng cây hàng năm chuyển sang 0,25 ha, đất nuôi trồng thủy sản 14,94 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,58 ha, đất phát triển hạ tầng 0,33 ha, đất ở 6,33 ha

Chu chuyển giảm 1,94  ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,05 ha, đất ở đô thị 0,91 ha, đất xây dựng trụ sở 0,04 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,94 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 86,14 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Hiện trạng năm 2016 là 87,74 ha

Chu chuyển tăng 0,03 ha do đất ở chuyển sang;

Chu chuyển giảm 15,70 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,69 ha, đất phát triển hạ tầng 4,68 ha, đất ở 5,82 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,38 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha, đất khu vui chơi, giải trí 3,66 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 14,64 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 72,04 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng12: Danh mục các công trình sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |  |  |  |
| 1 | Giải phóng mặt bằngsố 765 đường Bến Bình Đông | 0,03 | Phường 14 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| II | Đất khu cụm công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15) | 1,27 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| III | Đất thương mại dịch vụ |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | 9,89 | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |
| 2 | Trạm đăng kiểm cơ giới | 0,58 | Phường 7 | Cục đăng kiểm Việt Nam |
| 3 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | 11,30 | Phường 7 | Kêu gọi đầu tư |
| 4 | Khu thương mại của doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | 0,03 | Phường 16 | Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng |
|  | Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân | 3,17 | 16 Phường | Hộ gia đình, cá nhân |

- Đất phát triển hạ tầng:

Hiện trạng năm 2016 là 453,76 ha

Chu chuyển tăng 98,19 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 35,06 ha, đất nuôi trồng thủy sản 7,69 ha, đất quốc phòng 0,02 ha, đất an ninh 0,08 ha, đất thương mại dịch vụ chuyển sang 0,05 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 4,68 ha, đất ở 47,17 ha, đất trụ sở cơ quan 0,27 ha, đất công trình sự nghiệp 0,04 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,19 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,32 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha, đất khu vui chơi giải trí 0,78 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,04 ha và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 1,77 ha

Chu chuyển giảm 37,30 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,33 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 ha, đất ở 23,67 ha và đất trụ sở cơ quan: 0,38 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí 12,42 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 60,89 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 514,65 ha. Trong đó:

+ Đất cơ sở văn hóa:

Hiện trạng năm 2016 là 4,40 ha

Chu chuyển giảm 0,22 ha do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha và đất trụ sở cơ quan: 0,21 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,22 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 4,18 ha.

+  Đất cơ sở y tế:

Hiện trạng năm 2016 là 13,97 ha

Chu chuyển tăng 0,41 ha lấy từ đất giao thông 0,01 ha, đất ở 0,40 ha

Chu chuyển giảm 0,50 ha do chuyển sang đất trụ sở cơ quan: 0,03 ha và đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,47 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,09ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 13,88 ha.

+  Đất cơ sở giáo dục:

Hiện trạng năm 2016 là 49,06 ha

Chu chuyển tăng 14,47 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,39 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 4,42 ha, đất ở 8,84 ha, và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 0,14 ha

Chu chuyển giảm 0,79 ha do chuyển sang đất giao thông 0,32 ha, đất thủy lợi 0,03 ha, đất trụ sở cơ quan: 0,13 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha và đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,30 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 13,68ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 62,74 ha.

+  Đất cơ sở thể dục – thể thao:

Hiện trạng năm 2016 là 6,07 ha

Chu chuyển tăng 0,11 ha lấy từ đất ở

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,11 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 6,18 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng13: Danh mục các công trình phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất giáo dục |  |  |  |
| 1 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | 0,22 | Phường 16 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 2 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | 0,58 | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 3 | GPMB XD Cụm 3 trường (Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) | 2,27 | Phường 4 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 4 | Trường tiểu học phường 9 (tại 545 Ba Đình) | 0,47 | Phường 9 | chọn nhà đầu tư |
| 5 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi Phường 12 | 0,41 | Phường 12 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 6 | GPMB XD Cụm 3 trường Phường 15 | 4,32 | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 7 | GPMB XD Cụm 2 trường Phường 16 | 1,85 | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 8 | Trường Mầm non Phường 1 | 0,11 | Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 9 | Trường mầm non Khu TĐC Bến Lức | 0,34 | Phường 7 | Công ty Cổ phần XD-TM Phú Mỹ Lợi |
| 10 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Ứng Thành) | 0,07 | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ứng Thành |
| 11 | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Minh Sơn) | 0,08 | Phường 7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn |
| 12 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | 0,12 | Phường 14 | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương |
| 13 | Trường mầm non Khu dân cư Rạch Lào | 0,38 | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |
| 14 | Trường Tiểu học Khu dân cư Rạch Lào | 0,59 | Phường 15 | Chọn nhà đầu tư |
| 15 | Trường mầm non Khu nhà ở phường 16 | 0,07 | Phường 16 | Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Nhật Minh |
| 16 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | 0,37 | Phường 1 | Ban QL ĐT XD CT Q8 |
| II | Đất giao thông |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 1,4540 | Phường 3 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 18 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | 3,50 | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 19 | Bến xe buýt Quận 8 | 1,60 | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 20 | Đường vào Trường Mầm non P. 5 | 0,36 | Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 21 | Cầu đường Bình Tiên | 2,24 | Phường 6 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
|  |  | 2,79 | Phường 14 |  |
| 22 | Cầu qua Đình Bình Đông | 0,05 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
|  |  | 0,06 | Phường 7 |  |
| 23 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | 0,55 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 24 | Đường Bình Đăng | 4,30 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 25 | Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển | 1,49 | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 26 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,48 | Phường 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
|  |  | 0,02 | Phường 9 |  |
| 27 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 1,74 | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
|  |  | 1,07 | Phường 13 |  |
|  |  | 1,22 | Phường 14 |  |
|  |  | 1,07 | Phường 15 |  |
| 28 | Giải phóng mặt bằng số 505/12 đường Bến Bình Đông (14 trường hợp) | 0,02 | Phường 13 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 29 | Hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,37 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 30 | Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | 0,23 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 31 | Đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM | 0,62 | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 32 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | 61,61 | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận |
| 33 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | 0,65 | Phường 15 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
|  |  | 1,78 | Phường 16 |  |
| 34 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | 0,25 | Phường 13 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 35 | Nâng cấp đường số 9, 21 | 0,61 | Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 |
| 36 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | 0,21 | Phường 4 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái |
| 37 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | 0,45 | Phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 |
| 38 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | 0,01 | Phường 11 | Công ty TNHH Thường Nhật |
|  |  | 0,01 | Phường 15 |  |
| III | Đất thủy lợi, đất thủy lợi kết hợp đất khu vui chơi giải trí |  |  |  |
| 39 | Rạch Bồ Đề | 0,35 | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 40 | GPMB di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao P.5 Quận 8 | 0,02 | Phường 5 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 41 | GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | 0,03 | Phường 8 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
|  |  | 0,69 | Phường 9 |  |
|  |  | 0,20 | Phường 10 |  |
|  |  | 0,72 | Phường 12 |  |
|  |  | 0,78 | Phường 14 |  |
| 42 | Tường chắn ngăn triều (Phường 7) | 2,41 | Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 43 | Bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông (khu vực trước chùa Long Hoa) | 0,12 | Phường 15 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 44 | Cống Phú Định | 3,94 | Phường 7, 16 | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước |
| 45 | Bờ kè chống ngập (Phường 16) | 2,80 | Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 46 | GPMB Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa | 4,26 | Phường 16 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 |
| 47 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | 5,58 | Phường 1 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 48 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | 0,02 | Phường 1 | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP |
|  |  | 0,02 | Phường 4 |  |
|  |  | 0,01 | Phường 5 |  |
|  |  | 0,03 | Phường 8 |  |
|  |  | 0,01 | Phường 9 |  |
|  |  | 0,04 | Phường 11 |  |
|  |  | 0,01 | Phường 12 |  |
|  |  | 3,52 | Phường 10 |  |
|  |  | 7,20 | Phường 6 |  |
|  |  | 11,78 | Phường 7 |  |
| 49 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | 1,22 | Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 |
|  |  | 2,41 | Phường 2 |  |
|  |  | 1,93 | Phường 3 |  |
|  |  | 6,74 | Phường 4 |  |
|  |  | 7,82 | Phường 5 |  |
|  |  | 7,20 | Phường 6 |  |
|  |  | 11,78 | Phường 7 |  |
| 50 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | 0,42 | Phường 2 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 51 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | 1,82 | Phường 3 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 52 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | 1,80 | Phường 4 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 53 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | 2,60 | Phường 5 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 54 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | 2,48 | Phường 5 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 55 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | 14,20 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 56 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | 7,70 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 57 | Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2) | 7,15 | Phường 11 | Tổng Cty Địa ốc SG TNHH MTV RESCO |
|  |  | 3,52 | Phường 10 |  |
| 58 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | 0,99 | Phường 16 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| 59 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | 4,36 | Phường 16 | Lựa chọn chủ đầu tư |
| IV | Đất truyền dẫn năng lượng |  |  |  |
| 60 | Trạm Biến áp 220Kv | 0,62 | Phường 5 | Tổng công ty điện lực TP.HCM |
| V | Đất y tế |  |  |  |
| 61 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | 0,10 | Phường 4 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 62 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,29 | Phường 6 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| 63 | Trạm y tế Phường 11 | 0,02 | Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 8 |
| VI | Đất thể dục thể thao |  |  |  |
| 64 | Xây dựng hồ bơi Quận 8 | 0,11 | Phường 5 | TT. Thể dục Thể thao Q8 |

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa:

Hiện trạng năm 2016 là 0,07 ha.

Dự kiến đến năm 2017, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,07 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Hiện trạng năm 2016 là 1,00 ha

Chu chuyển tăng 0,50 ha lấy từ giao thông chuyển sang 0,50 ha

Chu chuyển giảm 0,07 ha do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,07 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,43 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 1,43 ha.

- Đất ở đô thị:

Hiện trạng năm 2016 là 829,53 ha

Chu chuyển tăng 35,70 ha do lấy từ đất cây hàng năm 2,92 ha, đất cây lâu năm 0,02 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,43 ha, đất quốc phòng 0,24 ha, đất thương mại dịch vụ 0,91 ha,  đất sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 5,82 ha và đất phát triển hạ tầng 23,67 ha, đất sông suối 0,69 ha

Chu chuyển giảm 102,85 ha do chuyển sang đất khu cụm công nghiệp 0,09 ha, thương mại dịch vụ 6,33 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,03 ha, đất phát triển hạ tầng 47,17 ha, đất xây dựng trụ sở 0,09 ha, đất khu vui chơi, giải trí 49,15 ha

Cân đối tăng giảm: giảm 67,15 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 762,38 ha (Cụ thể xem biểu số liệu 13CH)

Bảng14: Danh mục các công trình đất ở

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà ở xã hội tại số 314 Âu Dương Lân | 0,35 | Phường 3 |  | Cty Dịch vụ công ích Quận 8 |
| 2 | Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân | 5,29 | Phường 5 |  | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An |
| 3 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | 0,24 | Phường 5 |  | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng |
| 4 | Khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển) | 3,97 | Phường 6 |  | Công ty TNHH 276 Ngọc Long |
| 5 | Khu nhà ở Phường 6 | 1,54 | Phường 6 |  | Công ty TNHH may Song Ngọc |
| 6 | Chung cư 1458 Hoài Thanh | 0,85 | Phường 14 |  | Công ty CP Lương thực Miền Nam |
| 7 | Khu nhà ở thương mại (99 Bến Bình Đông) | 0,36 | Phường 11 |  | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV |
| 8 | Khu nhà ở Diamond Riverside | 3,96 | Phường 16 |  | Cty CP 577 |
| 9 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | 5,61 | Phường 16 |  | Cty CP 577 |
| 10 | Chung cư cao tầng (tại Đại lộ Võ Văn Kiệt) | 0,88 | Phường 16 |  | Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông |
| 11 | Chung cư Khang Gia | 0,50 | Phường 16 |  | Cty Khang Gia |
| 12 | Khu nhà ở Mỹ Phúc | 1,69 | Phường 16 |  | Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà An Phúc |
| 13 | Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng | 0,46 | Phường 6 |  | Cty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 |
| 14 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | 0,69 | Phường 6 |  | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng |
| 15 | Chuyển mục đích từ SKC sang ODT của cơ sở Đa Mỹ | 0,42 | Phường 6 |  | Cơ sở Đa Mỹ |
| 16 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | 0,54 | Phường 14 |  | Cty CP điện MECA - VNECO |
| 17 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | 50,04 | Phường 16 |  | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định |
|  | Chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân | 6,41 | Phường 16 |  | Hộ gia đình, cá nhân |

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Hiện trạng năm 2016 là 10,37 ha

Chu chuyển tăng 1,58 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm 0,09 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha, đất thương mại dịch vụ 0,04 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,94 ha, đất phát triển hạ tầng 0,38 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha

Chu chuyển giảm 0,72 ha do chuyển sang đất an ninh 0,06 ha, đất phát triển hạ tầng 0,27 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,40 ha

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,85 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 11,23 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng15: Danh mục các công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Công an Phường 7 | 0,13 | Phường 7 | UBND Phường 7 |
| 2 | Trụ sở Khối vân - Đoàn thể Quận 8 | 0,95 | Phường 5 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 3 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 | Phường 14 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 4 | Trụ sở Công an Phường 4 | 0,03 | Phường 4 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 5 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | 0,23 | Phường 8 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 6 | Trụ sở UBND Phường 11 | 0,04 | Phường 11 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 7 | Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | 0,16 | Phường 6 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 8 | Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | 0,06 | Phường 16 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 9 | Ban chỉ huy quân sự Phường 2 | 0,02 | Phường 2 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 10 | Ban chỉ huy quân sự Phường 3 | 0,01 | Phường 3 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 11 | Ban chỉ huy quân sự Phường 4 | 0,02 | Phường 4 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |
| 12 | Ban chỉ huy quân sự Phường 5 | 0,03 | Phường 5 | Ban QL ĐTXDCT Q. 8 |

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Hiện trạng năm 2016 là 0,36 ha

Chu chuyển giảm 0,16 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,04 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,12 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,12 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 0,20 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất cơ sở tôn giáo:

Hiện trạng năm 2016 là 9,72 ha

Chu chuyển giảm so với hiện trạng là 0,61 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,19 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,42 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,61 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 9,11 ha, (Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Hiện trạng năm 2016 là 3,49 ha

Chu chuyển giảm 0,52 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,32 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,19 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,52 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 2,96 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất sinh hoạt cộng đồng:

Hiện trạng năm 2016 là 1,06 ha

Chu chuyển tăng 0,06 ha do đất  cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 0,05 ha, đất phát triển hạ tầng 0,01 ha

Chu chuyển giảm 0,32 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,04 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,26 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 0,26 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10 CH, 13CH)

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Hiện trạng năm 2016 là 34,17 ha.

Chu chuyển tăng 74,59 ha do đất nông nghiệp chuyển sang 4,96 ha, đất an ninh 0,11 ha, đất thương mại, dịch vụ 0,94 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,66 ha, đất phát triển hạ tầng 12,42 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,07 ha, đất ở 49,15, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,40 ha, đất trụ sở công trình sự nghiệp 0,40 ha, đất tôn giáo 0,42 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,19 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,26 ha, đất tín ngưỡng 0,06 ha, đất sông suối 1,84 ha

Chu chuyển giảm 0,78 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng

Cân đối tăng, giảm: tăng 73,81 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 107,98 ha.

Cụ thể xem biểu số liệu 13CH)

Bảng16: Danh mục các công trình đất khu vui chơi, giải trí công cộng

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công viên văn hóa - Du lịch - Thể Thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu | 9,45 | Phường 4 | Ban QLĐT XDCT Q8 |  |
| 2 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | 1,22 | Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | Đất thủy lợi và đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|  |  | 2,41 | Phường 2 |  |  |
|  |  | 1,93 | Phường 3 |  |  |
|  |  | 6,74 | Phường 4 |  |  |
|  |  | 7,82 | Phường 5 |  |  |
|  |  | 7,20 | Phường 6 |  |  |
|  |  | 11,78 | Phường 7 |  |  |
| 3 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | 1,82 | Phường 3 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 4 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | 2,60 | Phường 5 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 5 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | 2,48 | Phường 5 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 6 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | 14,20 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 7 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | 7,70 | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư |  |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2) | 7,15 | Phường 11 | Tổng Cty Địa ốc SG TNHH MTV RESCO |  |
|  |  | 3,52 | Phường 10 |  |  |

- Đất cơ sở tín ngưỡng:

Hiện trạng năm 2016 là 3,21 ha

Chu chuyển giảm so với hiện trạng: 0,10 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,04 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,06 ha

Cân đối tăng, giảm: 0,10 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 3,10 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Hiện trạng năm 2016 là 254,14 ha

Chu chuyển giảm là 4,30 ha, do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,77 ha, đất khu vui chơi, giải trí 1,84 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2017: 249,84 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất mặt nước chuyên dùng:

Hiện trạng năm 2016 là 0,08 ha. Dự kiến đến năm 2017, diện tích đất mặt nước chuyên dùng: 0,08 ha, không thay đổi so với hiện trạng .

### 3.3 Đất chưa sử dụng:

Hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch 2017 trên địa bàn Quận 8:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 68,55 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 31,33 ha.

## 3.5. Diện tích đất cần thu hồi

Bảng 19: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2017

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13,11 |  |  |  | 0,01 |  | 1,86 | 10,59 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2,17 |  |  |  | 0,01 |  | 1,65 | 0,01 |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,94 |  |  |  |  |  | 0,21 | 10,58 |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 107,85 | 5,28 | 2,13 | 1,67 | 18,74 | 13,50 | 7,77 | 29,89 | 0,57 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,01 |  |  |  | 0,18 |  | 0,57 |  | 0,02 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 7,10 | 0,42 |  |  | 0,10 | 2,07 | 0,52 | 0,73 |  |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,54 |  | 0,47 |  | 0,25 | 0,04 | 0,30 | 0,19 | 0,01 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 85,17 | 4,85 | 1,19 | 1,58 | 17,23 | 10,38 | 5,23 | 23,89 | 0,09 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,67 |  |  |  |  | 0,15 | 0,38 |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,64 |  |  | 0,02 | 0,13 |  | 0,08 | 0,34 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,37 |  |  |  | 0,16 |  | 0,18 | 0,03 |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,30 |  |  |  | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,99 |  |  |  | 0,26 | 0,60 | 0,02 | 4,49 | 0,44 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+...+(20) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13,11 |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,63 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2,17 |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,48 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 107,85 | 1,12 | 4,37 | 7,20 | 1,02 | 0,37 | 2,17 | 4,64 | 7,41 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,01 |  |  | 0,20 |  | 0,01 |  | 0,03 |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 7,10 | 0,60 | 0,05 | 1,18 | 0,41 | 0,02 | 0,54 | 0,15 | 0,31 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,54 |  | 0,81 | 0,37 |  | 0,09 |  | 0,01 |  |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,10 |  | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,02 |  | 0,01 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

## 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

Bảng 20: Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2017

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang |  |  |  |  |  |
| (1) | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | 0,58 | Phường 1 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (2) | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 1,45 | Phường 3 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (3) | GPMB XD Cụm 3 trường (Trường Mầm non, TH, THCS) và Tái định cư Cụm 3 trường Phường 4 | Ban BT GPMB Q8 | 2,27 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (4) | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,10 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (5) | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 3,50 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (6) | Công viên văn hóa - Du lịch - Thể Thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu | Ban QLĐT XDCT Q8 | 11,73 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (7) | Trạm Biến áp 220Kv | Tổng công ty điện lực TP.HCM | 0,62 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (8) | Bến xe buýt Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 1,60 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (9) | Xây dựng hồ bơi Quận 8 | TT. Thể dục Thể thao Q8 | 0,11 | Phường 5 | QĐ số 8118/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Q8 |  |
| (10) | Trụ sở Khối vân - Đoàn thể quận 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | 0,95 | Phường 5 | QĐ 6771/QD-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Q8 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khối vận - đoàn thể Quận 8 |  |
| (11) | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | 0,29 | Phường 6 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (12) | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,55 | Phường 6 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (13) | Đường Bình Đăng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 4,30 | Phường 6 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (14) | Cầu qua Đình Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,05 | Phường 6 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 0,06 | Phường 7 |  |  |
| (15) | Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 1,49 | Phường 7 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (16) | Tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | 2,41 | Phường 7 | NQ số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (17) | Trường mầm non Khu TĐC Bến Lức | Công ty Cổ phần XD-TM Phú Mỹ Lợi | 0,34 | Phường 7 | 3535/UBND-VP ngày 20 tháng 4 năm 2015 của UBND TP |  |
| (18) | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Minh Sơn) | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn | 0,08 | Phường 7 | QĐ 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND Quận 8 |  |
| (19) | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 1,48 | Phường 8 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 0,02 | Phường 9 |  |  |
| (20) | Trường tiểu học phường 9 (tại 545 Ba Đình) | Chọn nhà đầu tư | 0,47 | Phường 9 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (21) | GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Ban BT GPMB Q8 | 0,03 | Phường 8 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 0,69 | Phường 9 |  |  |
|  |  |  | 0,20 | Phường 10 |  |  |
|  |  |  | 0,72 | Phường 12 |  |  |
|  |  |  | 0,78 | Phường 14 |  |  |
| (22) | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 1,74 | Phường 11 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 1,07 | Phường 13 |  |  |
|  |  |  | 1,22 | Phường 14 |  |  |
|  |  |  | 1,07 | Phường 15 |  |  |
| (23) | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi Phường 12 | Ban BT GPMB Q8 | 0,41 | Phường 12 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (24) | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,25 | Phường 13 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (25) | Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,23 | Phường 15 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (26) | Hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,37 | Phường 15 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (27) | GPMB XD Cầu Rạch Cát | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,65 | Phường 15 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 1,78 | Phường 16 |  |  |
| (28) | Đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,62 | Phường 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (29) | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | Trường Đại học Sài Gòn | 0,22 | Phường 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (30) | Bờ kè chống ngập Phường 16 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | 2,80 | Phường 16 | NQ số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (31) | Khu nhà ở Diamond Riverside | Cty CP 577 | 3,96 | Phường 16 | 2057/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND TP |  |
| (32) | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | 5,61 | Phường 16 | 2307/UBND-ĐTMT ngày 21/05/2011 của UBND TP |  |
| II | Dự án chuyển tiếp từ năm 2016 sang |  |  |  |  |  |
| (1) | Trường Mầm non Phường 1 | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 | 0,11 | Phường 1 | QĐ số 459/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND TP |  |
| (2) | GPMB di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,02 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (3) | Rạch Bồ Đề | Ban BT GPMB Q8 | 0,35 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (4) | Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An | 5,29 | Phường 5 | Công văn số 2500/UBND-ĐTMT ngày 27/5/2013 của UBND TP |  |
| (5) | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng | 0,24 | Phường 5 | VB số 7937/BQP-TM ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc Phòng V/v Chuyển mục đích SDĐ quốc phòng... VB số 4849/QĐ-BQP ngày 14/11/2015 của Bộ Quốc Phòng V/v Giao chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở... |  |
| (6) | Đường vào Trường Mầm non Phường 5 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | 0,36 | Phường 5 | QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP (5 tỷ) Công văn số 1671/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2014 của UBND TP |  |
| (7) | Khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển) | Công ty TNHH 276 Ngọc Long | 3,97 | Phường 6 | QĐ 6421/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát tại 2225 PTH |  |
| (8) | Cầu đường Bình Tiên | Ban BT GPMB Q8 | 2,24 | Phường 6 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 2,79 | Phường 14 |  |  |
| (9) | Trụ sở Công an Phường 7 | UBND Phường 7 | 0,13 | Phường 7 | QĐ phê duyệt BCKTKT số 2565/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND Q8 |  |
| (10) | Trường mầm non Khu nhà ở Phường 7 (CT TNHH Ứng Thành) | Cty TNHH Ứng Thành | 0,07 | Phường 7 | 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND Quận 8 |  |
| (11) | Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15) | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,27 | Phường 7 | QĐ số 67/QĐ-BQLKN ngày 06/10/2005 của Ban QL Khu Nam về QH chi tiết 1/1000 khu số 15 |  |
| (12) | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | 9,89 | Phường 7 | QĐ số 865/QĐ-TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ. QĐ số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND thành phố. |  |
| (13) | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | 61,61 | Phường 7 | QĐ số 865/QĐ-TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ. QĐ số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND thành phố. |  |
| (14) | Trạm đăng kiểm cơ giới | Cục đăng kiểm Việt Nam | 0,58 | Phường 7 | QD thu hồi và tạm giao số 1444/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND TP |  |
| (15) | Cống Phú Định | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước | 3,94 | Phường 7, 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (16) | Trạm y tế Phường 11 | Ban QLĐT XDCT quận 8 | 0,02 | Phường 11 | QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 |  |
| (17) | Khu nhà ở thương mại (99 Bến Bình Đông) | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV | 0,36 | Phường 11 | Thông báo số 3998/TB-CCT ngày 22/4/2016 của Chi cục Thuế Q8 về xác nhận số thuế đã nộp cho NNT |  |
| (18) | Giải phóng mặt bằng số 505/12 đường Bến Bình Đông (14 trường hợp) | Ban BT GPMB Q8 | 0,02 | Phường 13 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (19) | Giải phóng mặt bằng số 765 đường Bến Bình Đông | Ban BT GPMB Q8 | 0,03 | Phường 14 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (20) | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,20 | Phường 14 | QĐ số 5058/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND Q8 |  |
| (21) | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương | 0,12 | Phường 14 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (22) | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | Cty CP Sài Gòn Lương Thực | 0,85 | Phường 14 | CV 276/SG-KTXDCB ngày 16/9/2015 của Cty CP SG Lương Thực Vv xin đăng ký vào KHSDĐ 2016 dự án xây dựng chung cư tái định cư tại 1458 Hoài Thanh P14 |  |
| (23) | Bờ kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông (khu vực trước chùa Long Hoa) | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 | 0,12 | Phường 15 | NQ số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (24) | Trường Tiểu học Khu dân cư Rạch Lào | chọn nhà đầu tư | 0,59 | Phường 15 | 1765/QĐ-UB ngày 23/04/2005 của UBND Q8 |  |
| (25) | Trường mầm non Khu dân cư Rạch Lào | chọn nhà đầu tư | 0,38 | Phường 15 | 1765/QĐ-UB ngày 23/04/2004 |  |
| (26) | GPMB XD Cụm 3 trường Phường 15 | Ban BT GPMB Q8 | 4,32 | Phường 15 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (27) | Trường mầm non Khu nhà ở phường 16 | C ty TNHH XD-TM-KD nhà Nhật Minh | 0,07 | Phường 16 | 3786/UBND-ĐT ngày 15/07/2015 của UBND Quận 8 |  |
| (28) | GPMB XD Cụm 2 trường Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | 1,85 | Phường 16 | NQ số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (29) | GPMB Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa | Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 8 | 4,26 | Phường 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (30) | Chung cư Khang Gia | Cty Khang Gia | 0,50 | phường 16 | QDĐ 1959/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của UBND TP về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lê 1/2000 Khu dân cư P16, Q8 |  |
| III | Dự án đăng ký mới năm 2017 |  |  |  |  |  |
| III.1 | Dự án nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8 |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2) | Tổng Cty Địa ốc SG TNHH MTV RESCO | 7,15 | Phường 11 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 3,52 | Phường 10 |  |  |
| (2) | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,37 | Phường 1 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (3) | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,61 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (4) | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,45 | Phường 5 | QĐ 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) |  |
| (5) | Xây dựng mới trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh (125/61 Âu Dương Lân P3 Q8) | Sở Y tế | 1,01 | Phường 3 | Công văn 3497/UBND-TM ngày 06/7/2016 về việc nhà đất số 125/61 đường Âu Dương Lân, Phường 3 Quận 8 |  |
| (6) | Trụ sở Công an Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 | Phường 4 | QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 |  |
| (7) | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,23 | Phường 8 | GCN số 24445 do UBND TP HCM cấp ngày 27/9/2013 |  |
| (8) | Trụ sở UBND Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,04 | Phường 11 | QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 |  |
| (9) | Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng | Cty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 | 0,46 | Phường 6 | QĐ 2203/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 Vv chấp thuận đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng, P6, Q8 |  |
| (10) | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | 0,69 | Phường 6 | CV 7920/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 Vv công nhận Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng làm chủ đầu tư Dự án Khu Nhà ở cao tầng Đức Long New Land tại 1016 TQB P6 Q8 |  |
| (11) | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | Cty CP điện MECA - VNECO | 0,54 | Phường 14 | Văn bản số 1400/SQHKT-QHKV1 TPHCM ngày 20 tháng 04 năm 2016 V/v ý kiến quy hoạch sử dụng đất tại khu đất số 277 bến Bình Đông, P14, Q8 776/UBND-ĐT ngày 19/4/2011 của UBND Q8 về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 |  |
| (12) | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | 50,05 | Phường 16 | QĐ 3789/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND TP về duyệt điều chỉnh cục bộ QH chi tiết XD đô thị 1/2000 khu dân cư P16 Q8 |  |
| (13) | Khu thương mại của doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | 0,03 | Phường 16 | QĐ số 2090/QĐ UBND ngày 04/06/2003 của UBND TP V/v giao đất cho DN tư nhân Minh Hoàng QĐ số 6190/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND Q8 V/v phê duyệt đồ án điểu chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |  |
| III.2 | Dự án nằm không nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8 |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | Lựa chọn chủ đầu tư | 5,58 | Phường 1 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (2) | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | 0,02 | Phường 1 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 0,02 | Phường 4 |  |  |
|  |  |  | 0,01 | Phường 5 |  |  |
|  |  |  | 0,03 | Phường 8 |  |  |
|  |  |  | 0,01 | Phường 9 |  |  |
|  |  |  | 0,04 | Phường 11 |  |  |
|  |  |  | 0,01 | Phường 12 |  |  |
| (3) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Ban BT GPMB Q8 | 1,22 | Phường 1 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
|  |  |  | 2,41 | Phường 2 |  |  |
|  |  |  | 1,93 | Phường 3 |  |  |
|  |  |  | 6,74 | Phường 4 |  |  |
|  |  |  | 7,82 | Phường 5 |  |  |
|  |  |  | 7,20 | Phường 6 |  |  |
|  |  |  | 11,78 | Phường 7 |  |  |
| (4) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,42 | Phường 2 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (5) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,82 | Phường 3 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (6) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,80 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (7) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 2,60 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (8) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 2,48 | Phường 5 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (9) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | Lựa chọn chủ đầu tư | 14,20 | Phường 7 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (10) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | Lựa chọn chủ đầu tư | 7,70 | Phường 7 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (11) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,99 | Phường 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (12) | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | Lựa chọn chủ đầu tư | 4,36 | Phường 16 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (13) | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 | Phường 7 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (14) | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | 0,21 | Phường 4 | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |  |
| (15) | Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,16 | Phường 6 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (16) | Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,06 | Phường 16 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (17) | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | 0,01 | Phường 11 | CV 1688/KQLĐTNĐ-KH ngày 18/10/2016 về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2017 của Khu quản lý đường thủy nội địa |  |
|  |  |  | 0,01 | Phường 15 |  |  |
| (18) | Ban chỉ huy quân sự Phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 | Phường 2 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (19) | Ban chỉ huy quân sự Phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 | Phường 3 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (20) | Ban chỉ huy quân sự Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 | Phường 4 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (21) | Ban chỉ huy quân sự phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 | Phường 5 | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... |  |
| (22) | Đội phòng cháy chữa cháy khu vực (Phòng CS PC&CC Quận 8) | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | 0,06 | Phường 16 | Công văn số 3231/UBND TM ngày 25 tháng 6 năm 2016 của UBND TPHCM |  |
| IV | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  |  |  |
|  | Chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | 9,58 | 16 Phường |  |  |

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trên địa bàn Quận 8 có 35 công trình, dự án được đăng ký mới. Trong đó có 22/35 công trình, dự án nằm ngoài danh mục các công trình, dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hiachj sửu dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8. Tuy nhiên, do xét thấy nhu cầu thiết thực của các dự án đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nên Quận đề xuất đưa các dự án này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 để thực hiện. Do đó, trong trường hợp được UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo danh mục dự án, quận 8 đề xuất cập nhật các dự án này vào danh mục các công trình, dự án trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

## 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

### 3.8.1 Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất

Luật đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Kế hoạch sử dụng đất Quận 8;

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

### 3.8.2 Dự tính các nguồn thu chi từ đất

- Dự kiến các khoản thu từ đất: thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lệ phí trước bạ, thuế sử dụng dụng đất phi nông nghiệp.

- Dự kiến các khoản chi: chi bồi thường khi thu hồi đất

Căn cứ vào diện tích, vị trí các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2016 và khung giá đất năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, ước tính trong năm kế hoạch thu ngân sách từ đất được khoảng 5.585,892 tỷ đồng. Cụ thể như bảng sau:

| STT | Hạng mục | Ước thu/chi (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Thu ngân sách | 16.734,711 |
| 1.1 | Các khoản thu một lần | 14.103,311 |
| 1.1.1 | Tiền giao, thuê đất | 12.821,191 |
| 1.1.2 | Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất | 1.282,119 |
| 1.2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (0,02%) | 2.631,401 |
| II | Chi ngân sách bồi thường | 11.148,819 |
| III | Cân đối thu chi | 5.585,892 |

(Chi tiết xem phụ lục khái toán thu chi từ thu hồi và giao đất, cho thuê đất khi thực hiện khsdđ năm 2017)

Trong đó, cơ sở tính các khoản bồi thường về đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất nghĩa trang nghĩa địa) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với khoản thu tiền giao đất, thuê đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở: khi thu hồi không tính giá trị bồi thường về đất và giao đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở không tính giá trị tiền sử dụng đất. Đối với đất đấu giá tạm tính tiền sử dụng đất bằng giá đất tại vị trí đấu giá nhân với diện tích. Đối với lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất được tạm tính trên cơ sở: diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng trong năm kế hoạch nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định. Đối thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tạm tính trên cơ sở: diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự kiến nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định.

Trên đây dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án, kết quả đấu giá và giá đất trên thị trường tại thời điểm triển khai dự án cũng như từng dự án cụ thể.

# IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Ưu tiên các dự án về thủy lợi đầu tư bờ kè, di dời chống sạt lở, nạo vét các tuyến kênh rạch như dự án bờ Bắc, bờ Nam kênh Đôi, rạch Ụ Cây...

Tuân thủ quy định về cốt nền xây dựng cho Quận và quản lý xây dựng tuân thủ quy hoạch phát triển không gian đô thị, đảm bảo cảnh quan đô thị và khả năng thoát nước, điều tiết nước vào mùa mưa của Quận cũng như toàn thành phố nói chung.

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cùng với công trình giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, khả năng thoát nước thải sinh hoạt, sản xuất cũng như nước vào mùa mưa, tránh tình trạng ngập úng.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường đô thị:

+ Thực hiện quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị) nhằm giảm thiểu khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu nước sạch và thoát nước;

+ Các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân của Quận phải đăng ký với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải y tế đảm bảo về mặt môi trường;

+ Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ và du lịch; củng cố và duy trì các dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt công cộng, vệ sinh đường phố.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa, mảng xanh đô thị:

+ Thực hiện công tác bảo vệ, tôn tạo các điểm văn hóa

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng diện tích mảng xanh đô thị của Quận.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường khu xử lý chất thải và các công trình đầu mối hạ tầng khác:

+ Thực hiện thu gom chuyển đến khu xử lý nước thải và chất thải rắn của Thành phố;

+ Vệ sinh khu vực tập trung rác, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực này;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu và giám sát khu xử lý nước thải tập trung của khu chung cư, khu trung tâm thương mại...

## 4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách:

Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020). Trong năm kế hoạch 2017 dự kiến thực hiện 100 công trình dự án của tổ chức và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 334,83 ha, diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án 120,96 ha, ảnh hưởng đến lượng lớn chủ sử dụng đất. Trong khi đó; công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, thường xảy ra khiếu kiện về giá bồi thường, về phương án bố trí tái định cư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn Quận:

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quận và các sở, ban ngành trong việc xây dựng phương án bồi thường, triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác phê duyệt giá bồi thường;

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng;

- Giải quyết phù hợp về giá bồi thường, vận dụng áp giá bồi thường hợp lý, hợp tình.

- Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất hiện nay do nhiều sở ngành thẩm định, xét duyệt. Nhưng cơ chế phối hợp còn chưa rõ ràng, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian làm thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, khá mất nhiều thời gian của chủ đầu tư. Do đó, cần tiến hành cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các sở ngành phù hợp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất hoàn tất thủ tục giao thuê để tiến hành đầu tư dự án.

4.2.2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ chính sách đất đai, đồng thuận phương án bồi thường, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng;

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia lao động tại các dự án trên địa bàn khi có đầy đủ các điều kiện yêu cầu;

4.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất;

- Tăng cường, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, đặc biệt chuyển đất phát triển hạ tầng sang đất ở và các loại đất khác. Một số biện pháp cụ thể:

+ UBND Quận thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Quận trong đó thành phần tổ công tác gồm: đại diện phòng Tài chánh kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng TNMT, đại diện Tổ thẩm định dự án của Quận. Hàng quý 3 tháng tổ chức đợt kiểm tra hiện trường các dự án (trong đó kiểm tra pháp lý dự án, tiến độ đền bù, thực hiện dự án….)

+ Hàng tháng hoặc quý các chủ đầu tư dự án trên địa bàn quận gửi báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc  khi thực hiện dự án về tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Quận

+ Thường trực UBND Quận chỉ đạo UBND 16 phường theo dõi và hàng quý phải có báo cáo về phòng TNMT kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường quản lý (tình hình bồi thường, triển khai đầu tư xây dựng...) từ đó mới có định hướng chính xác cho việc đánh giá và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau của địa phương

+ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công các công trình

4.2.4. Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn để thực hiện 97 dự án trong năm kế hoạch hiện đang là bài toán khó đối với Quận. Kiến nghị Thành phố xem xét bố trí vốn để thực hiện các dự án công (có đến 61/97 dự án trong năm kế hoạch là dự án phát triển hạ tầng) cũng như tạo cơ chế để Quận huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa việc chỉnh trang đô thị;

Xem xét lựa chọn chủ đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm thực hiện dự án

4.2.5. Các giải pháp khác

Hiện nay quy định về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng còn chưa thống nhất:

- Thời hạn lập quy hoạch:

+ Quy hoạch sử dụng đất: được lập cho kỳ 10 năm, và 5 năm  điều chỉnh một lần nhưng việc điều chỉnh phải tuân thủ Điều 46, Luật Đất đai

”Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;

b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;

c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất;

d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

2. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.”

+ Quy hoạch xây dựng: được lập cho kỳ có thể 10, 15, 20, 30 năm và quy hoạch chi tiết xây dựng định kỳ 3 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành điều chỉnh

- Chỉ tiêu phân loại đất giữa 2 loại hình quy hoạch không thống nhất, có độ vênh nhất định (ví dụ: đất công trình công cộng trông quy hoạch xây dựng và đất phát triển hạ tầng trong quy hoạch sử dụng đất là không tương đương; quy hoạch xây dựng: chỉ tiêu đất công viên cây xanh nhưng quy hoạch sử dụng đất lại gộp chung đất công viên cây xanh vào đất khu vui chơi, giải trí công cộng... )

- Quy hoạch sử dụng đất cấp quận huyện theo Luật Đất đai trước đây việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp quận huyện là trách nhiệm cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện. Theo Luật đất đai 2013, đối với Quận đã lập quy hoạch xây dựng thì không lập quy hoạch sử dụng đất mà căn cứ vào quy hoạch xây dựng để quản lý, nếu chỉ tiêu quy hoạch xây dựng không phù hợp với chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất cấp trên thì tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Như vậy, Quận 8 đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất cấp đến năm 2020, nhưng theo quy định sẽ không tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020. Quận 8 đã cố gắng cập nhập các thay đổi cần điều chỉnh vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thành phố. Nhưng do thời hạn lập quy hoạch, chỉ tiêu phân loại đất khác nhau dẫn đến độ vênh nhất định. Gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất;

- Theo quy định: ”quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020)” (khoản 1, Điều 51, Luật Đất đai 2013). ”Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;...) (khoản 3, Điều 40, Luật Đất đai 2013). Như vậy, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Quận đã được duyệt, nhưng do thời gian qua có nhiều biến động thay đổi mà không được cập nhập cũng gây khó khăn cho cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Do đó, kiến nghị:

- Cần xây dựng khung pháp lý quy định về thời hạn lập và điều chỉnh 2 loại hình quy hoạch trên cùng địa bàn thống nhất như nhau; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại giữa hai loại hình quy hoạch là tương đồng

- Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ nay đến năm 2020 là quy hoạch xây dựng của Quận. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận chỉ xem là tài liệu tham khảo

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 8 – Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của Quận, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, có tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và tổng hợp các thông tin từ ngành, phòng ban cũng như của từng phường, có cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của từng phường, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận cũng như của từng phường, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoạch đã xử lý, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Quận 8 và khả năng đáp ứng về đất đai, khả năng đăng ký ghi vốn đối với các dự án công, điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong xây dựng phát triển đô thị và phát triển các ngành kinh tế, mang tính thực tiễn và khả thi.

Kính trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2016 và Kế hoạch thực hiện năm 2017 của Quận 8