MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	5

1. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất	5

1.1. Các quy định chung	5

1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất	6

1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu	11

2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8	11

3. Phương pháp thực hiện	12

4. Các sản phẩm giao nộp	12

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	13

1. Điều kiện tự nhiên	13

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội	13

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội	22

3.1. Thuận lợi, lợi thế	22

3.2. Khó khăn, hạn chế	23

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021	25

1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	25

2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	50

3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	51

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022	78

1. Chỉ tiêu sử dụng đất	78

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	80

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất	81

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân	96

3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	98

3.1. Đất nông nghiệp	105

3.2. Đất phi nông nghiệp	105

3.3.  Đất chưa sử dụng	117

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích	119

5. Diện tích đất cần thu hồi	122

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	125

7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch	126

8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất	145

8.1. Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất	145

8.2. Dự tính các nguồn thu chi từ đất	146

9. So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất 2022 với chỉ tiêu phân khai khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	147

9.1. Đất nông nghiệp	149

9.2. Đất phi nông nghiệp	149

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	151

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	151

2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	151

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	156

Kết luận	156

Kiến nghị	156

BIỂU SỐ LIỆU	158

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh mục các dự án đã thực hiện năm 2021	25

Bảng 2: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	27

Bảng 3: Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	33

Bảng 4: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa hoàn thành	34

Bảng 5: Danh mục các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ 03 năm trở lên chưa hoàn thành	54

Bảng 6: Chỉ tiêu phân khai Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	78

Bảng 7: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	82

Bảng 8: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	85

Bảng 9: Danh mục nhu cầu thực hiện dự án đất phát triển hạ tầng đăng ký mới trong năm 2022	96

Bảng 10: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân bổ đến từng phường	98

Bảng 11: Danh mục các dự án thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp	106

Bảng 12: Danh mục các dự án đất phát triển hạ tầng	110

Bảng 13: Danh mục dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng	115

Bảng 14: Danh mục các dự án đất ở đô thị	115

Bảng 15: Danh mục các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan	116

Bảng 16: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận	117

Bảng 17: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2022 phân bổ đến từng phường	119

Bảng 18: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2022	122

Bảng 19: Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022	126

Bảng 20: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2022	144

Bảng 21: So sánh phương án KHSDĐ năm 2022 với chỉ tiêu phân khai	147

DANH MỤC VIẾT TẮT

GCNQSDĐ		:    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GPMB		:    Giải phóng mặt bằng

HĐND		:    Hội đồng nhân dân

HTX			:    Hợp tác xã

MTV			:    Một thành viên

NSNN		:    Ngân sách Nhà nước

QLĐTXDCT	:    Quản lý đầu tư xây dựng công trình

TNHH		:    Trách nhiệm hữu hạn

TNMT		:    Tài nguyên môi trường

TP HCM		:     Thành phố Hồ Chí Minh

UBND		:     Ủy ban nhân dân

KHSDĐ		:     Kế hoạch sử dụng đất

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Quận 8 có tổng diện tích tự nhiên 1.911,39 ha nằm về phía Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Quận 8 là 431.969 người, mật độ dân số trung bình là 22.522 người/km2.

Là một quận thuộc khu vực tiếp giáp giữa đô thị cũ và đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn hiện còn không nhiều diện tích đất nông nghiệp. Việc khai thác đưa quỹ đất đai Quận 8 đưa vào sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quản lý mục đích đang sử dụng và chuyển đổi công năng từ loại đất phi nông nghiệp này sang loại đất phi nông nghiệp khác. Điều này không tránh khỏi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của các chủ thể đang sử dụng đất. Do đó, cần xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả, để làm cơ sở thực hiện giao thuê đất, thu hồi đất theo luật định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37, Luật Đất đai năm 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8 là nhiệm vụ phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2022 trên địa bàn Quận.

Thực hiện Kế hoạch số 6579/KH-STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về triển khai việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh”.

## 1. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

### 1.1. Các quy định chung

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 của Quốc hội ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Văn bản số 21/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc Hội ngày 10 tháng 12 năm 2018 về hợp nhất Luật Đất đai và Luật số 35/2018/QH14 của Quốc Hội về việc sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội ban hành Luật Đầu tư;

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và phát triển đô thị;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

### 1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

- Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (thay thế quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007);

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

- Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiếp tục triển khai các nội dung quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 1865/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến  năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 3344/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công thương về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 - 2015) có xét tới 2020;

- Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 chủa UBND TP. HCM về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhập bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 2;

- Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhập bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 4;

- Văn bản số 60/BC-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kế hoạch số 3591/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố;

- Kế hoạch số 6579/STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022” của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 5651/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 8;

- Các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: 15 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (9 phân khu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 6 phân khu thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8);

- Quyết định số 6692/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/5.000 (quy hoạch phan khu) Khu đô thị mới Nam Thành phố, diện tích 2.795 ha;

- Quyết định số 6388/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 (quy hoạch phân khu) - một phần Khu chức năng số 15 khu đô thị mới Nam Thành phố;

- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8;

- Quyết định số 5513/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 8;

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8;

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8;

- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8;

- Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8;

- Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8;

- Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8;

- Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019.

### 1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 quận;

Báo cáo số   /BC-UBND ngày   tháng   năm 2021 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm 2021;

Kết quả thống kê đất đai năm 2020, số liệu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận năm 2021;

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;

Nhu cầu sử dụng đất tư trên địa bàn trong năm 2022;

Bản đồ địa chính 16 phường.

## 2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân bổ cho Quận 8.

Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022.

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022.

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm e Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2022.

Xác định quy mô, địa điểm dự án, vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 2022.

Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm 2022 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.

Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022.

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.

Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8.

## 3. Phương pháp thực hiện

(1). Phương pháp thống kê: Phương pháp này sử dụng thống kê tuyệt đối và tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: Dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

(5) Phương pháp dự báo: Dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất.

(6). Phương pháp chuyên gia: Được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo chuyên đề, đóng góp ý kiến…đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm.

## 4. Các sản phẩm giao nộp

(1). Thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh”.

(2). Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

(3). File dữ liệu (đĩa CD).

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất được xây dựng thành 04 bộ, sau khi được UBND TP. HCM phê duyệt sẽ được lưu giữ tại:

+ Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng UBND Quận 8;

+ Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 8.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1. Điều kiện tự nhiên

Quận 8 thuộc khu vực nội thành và nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có tọa độ địa lý từ 10045’8’’ đến 10041’45’’ vĩ độ Bắc; 106035’51’’ đến 106041’22’’ kinh độ Đông.

- Phía Đông giáp Quận 4, Quận 7.

- Phía Tây giáp quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

- Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Bắc giáp Quận 5, Quận 6.

Quận có diện tích tự nhiên 1.911,39 ha, dân số 423.129 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường. Toàn bộ diện tích Quận 8 là đồng bằng có địa hình thấp với cao độ trung bình so với mặt nước biển là 1,2 m trong đó thấp nhất là 0,3 m (Phường 7) và cao nhất là 2,0 m (Phường 2), với chu vi khoảng 32 km.

Quận 8 nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa khu đô thị cũ (Quận 5 và Quận 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao, có hệ thống giao thông khá phát triển ngày càng được cải thiện với một số tuyến chính nối từ trung tâm Thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn, Đại lộ Đông Tây, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Thế Hiển, đường Tạ Quang Bửu, đường An Dương Vương,... Do đó, Quận 8 hội đủ các nhân tố cần thiết cho ngành thương mại, dịch vụ phát triển (ngành trọng điểm phát triển trên địa bàn trong những năm qua) một cách toàn diện. Ngoài ra với vị trí thuận lợi, Quận 8 còn có tiềm năng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển công nghiệp và xây dựng phát triển đô thị.

Cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng là các dự án cải thiện môi trường nước, các dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà ở ven sông, các dự án công viên cây xanh dọc sông, kênh… đến nay Quận 8 dần thoát khỏi tình trạng “vùng nước đen” của khu vực, dần dần phát triển theo định hướng đã đề ra.

Điểm nổi bật của Quận 8 là cảnh quan sông nước, với nhiều sông rạch chảy qua địa bàn như là sông Xáng, rạch Lồng Đèn, Xóm Củi… Đặc biệt, dòng Kênh Đôi như cái xương sống chạy dọc Quận 8 và chia quận thành hai mảnh dài, tạo cảnh quang thiên nhiên thoáng mát. Chính vì vậy tạo ra tiềm năng để phát triển một đô thị hài hòa kết hợp giữa những mảng xây dựng và cảnh quang tự nhiên, thu hút các nhà đầu tư về mảng bất động sản tập trung đầu tư góp phần thúc đẩy đô thị hóa trên toàn quận.

## 2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại giảm 19,23%; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp giảm 8,26%.

Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Quận 8 tăng trưởng chậm, giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại giảm 19,23% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 8,26% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 56,89%, 502 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, 133 doanh nghiệp giải thể; 248 hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động, 669 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm là 847,228/1.509 tỷ đồng, đạt 56,15% dự toán, giảm 11,49% so với cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp là 374,379/700 tỷ đồng đạt 53,48% dự toán, giảm 14,98% so với cùng kỳ.

2.2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế

- Trong 9 tháng, Quận 8 đã cấp 1.066 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 63,111 tỷ đồng; có 317 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 445 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 486 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn là 3.144,335 tỷ đồng; có 69 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

- Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chợ - siêu thị - trung tâm thương mại: Trên địa bàn Quận 8 có 17 chợ (03 chợ loại 2, 13 chợ loại 3, 01 Chợ đầu mối Nông sản, thực phẩm Bình Điền). Tổ chức 07 lượt kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra.

- Triển khai thực hiện thí điểm chợ an toàn thực phẩm tại chợ Rạch Ông, Phường 2, Quận 8.

- Tổ chức hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 đến tiểu thương và người dân tại chợ Rạch Ông, Xóm Củi, Phú Lợi, Nhị Thiên đường, Bình Đông với sự tham gia của các doanh nghiệp và ngân hàng. Tập trung xây dựng giá dịch vụ mặt bằng bán hàng theo hướng dẫn của Sở Tài chính Thành phố.

2.3. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường

* Về quản lý đô thị:

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Hoàn chỉnh bổ sung trình Sở Quy hoạch Kiến trúc các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 .

- Xây dựng kế hoạch tổng thể sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ tái định cư cho dự án công ích, trọng điểm trên địa bàn Quận 8. Rà soát, kiểm tra tổng thể liên quan đến khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm thử nghiệm an toàn, thử nghiệm khí thải.

- Đăng ký sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 8 năm 2021. Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng ký sử dụng 46 căn hộ, 04 nền đất phục vụ tái định cư trong năm 2021 cho 09 dự án. Hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bố trí tái định cư năm 2021.

- Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng đất đầu tư xây dựng trường học, công viên cây xanh, công trình công cộng khác tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8; kết quả thực hiện các công trình công cộng phục vụ dân cư trong các dự án nhà ở.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Quận 8; rà soát các tuyến đường, các tuyến đường nội bộ khu dân cư trên địa bàn phường có tồn tại gờ giảm tốc dạng sống trâu, gờ giảm tốc dạng băng.

- Xây dựng phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài).

- Thực hiện sửa chữa một số tuyến cầu, đường và lắp đặt biển báo cấm ôtô, ôtô tải trên địa bàn Quận 8. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án Xây dựng cầu kênh Ngang số 1, 2, 3.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường, chủ đầu tư thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các trường hợp xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình (công trình phải tháo dỡ hoàn toàn).

- Ban hành Quyết định công nhận Ban Quản trị nhà Chung cư Khang Gia Phường 4; Song Ngọc Phường 6; Trương Đình Hội, City Gate Tower Phường 16; thay thế thành viên Ban Quản trị nhà chung cư Giai Việt khối A1.1 Phường 5.

- Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình kiểm định chung cư Phạm Thế Hiển, Phường 4; công trình sửa chữa hệ thống PCCC chung cư Bùi Minh Trực III Phường 5, chung cư Lưu Hữu Phước, Phường 15.

- Ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 2, 6 và điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 4, 16; công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Quận 8; công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 2.

- Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 1025 trường hợp, ban hành 37 quyết định, với tổng số tiền 577.500.000 đồng.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 124.

- Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 103.

- Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 122/227 trường hợp. Trong đó: 81/124 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 41/103 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Hiện nay còn 105 trường hợp đang tiếp tục thực hiện:

+ Tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU: 43 trường hợp, gồm 20 không phép và 23 sai phép, sai thiết kế;

+ Phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU: 62 trường hợp, gồm 40 không phép và 22 sai phép, sai thiết kế.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tại các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận, tổ chức ra quân từ 5 giờ 00 đến 10 giờ 00 nhằm kịp thời kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng họp chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường và tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; nhất là tại các khu vực địa bàn giáp ranh, đặc biệt là đối với các chợ tự phát trên địa bàn.

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản - bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

- Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (Cống Phú Định) đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư. Di dời nhà sạt lở tại hẻm 283 Bông Sao.

- Các dự án chi trả bồi thường:  Dự án đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía nam đường Tạ Quang Bửu tại Phường 4 Quận 8; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại Phường 7 Quận 8;Dự án đường Bình Đăng Phường 6 Quận 8 (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 Quận 8).

- Các dự án đang ban hành thông báo thu hồi đất, dự thảo chính sách bồi thường: Dự án xây dựng bờ kè Bờ Bắc kênh Đôi Phường 8, 9, 10, 12, 14; Dự án Trường Mầm Non (1458 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8 có các văn bản gửi Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố về việc thẩm định Phương án và Dự án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản trên đất khi thu hồi một phần nhà kho số 1458 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8);Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 tại Phường 6; Dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6; Dự án xây dựng Bến xe buýt Quận 8 tại Phường 5 Quận 8; Dự án Nâng cấp, mở rộng Bến Ba Đình tại Phường 8, 9, 10; Dự án Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Sáng tại Phường 4; Dự án xây dựng Trạm Y tế Phường 11 Quận 8 (132 Ưu Long); Dự án nạo vét cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa Phường 16; Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, Phường 13 và Phường 14 Quận 8; Dự án xây dựng Cầu Rạch Cát tại Phường 15 và Phường 16 Quận 8; Di dời các hộ dân cư ngụ tại nhà tập thể số 505/12 đường Bến Bình Đông Phường 13; Di dời các hộ dân cư ngụ tại nhà chung cư số 765 đường Bến Bình Đông Phường 14; Dự án Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 8; Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng Bệnh viện Quận 8; Dự án chống ngập và cải tạo khu học tập Trường PTTH Nguyễn Thị Định tại Phường 16.

- Các dự án đang điều tra xã hội học và khảo sát, đo vẽ, thu thập pháp lý: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường Phường 4;Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm 02 trường tại Phường 16 Quận 8; Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm 03 trường Phường 15 Quận 8; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8; Dự án mở rộng, nâng cấp đường Mạc Vân; Dự án nâng cấp, mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8; Dự án Nạo vét cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến Rạch Hiệp Ân; Dự án Nâng cấp đường Số 9, 21 Phường 4, Quận 8; Dự án đường Số 8 nối dài tại Phường 5 (xung quanh Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8); 05 dự án trường mầm non: Dự án Trường Mầm non Phường 1 (53 trường hợp), Trường Mầm nonHọa Mi Phường 1, Trường Mầm non Bình Đăng Phường 6 (24 trường hợp), Trường Mầm non Phường 6 (02 trường hợp), Trường Mầm non Họa Mi Phường 12 (01 tổ chức); Dự án xây dựng đường vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các dự án chưa ký hợp đồng: Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè có Công văn số 1688/UBND-TNMT về việc công bố thông tin vận động và tuyên truyền các hộ dân doanh nghiệp nằm trong ranh phạm vi ảnh hưởng của dự án nạo vét trục thoát nước rạch xóm củi Quận 8 huyện bình chánh và huyện nhà bè Thành phố Hồ Chí. Dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều Cầu Sập Phường 7 Quận 8; Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) Quận 8 và huyện Bình Chánh;Dự án Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây - Quận 8.

* Về công tác tài nguyên - môi trường:

- Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đối với 292 khu đất (đất chưa qua sử dụng là 92 khu đất, đất dôi dư sau dự án là 106 khu đất, đất có nguồn gốc nông nghiệp do Hợp tác xã thay mặt Nhà nước quản lý là 94 khu đất) theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Thực hiện thu hồi một phần khu đất 1817 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 do Hội Sinh vật cảnh Quận 8 quản lý vào tháng 01 năm 2021.

- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, kiểm tra các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8. Báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

- Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Quận 8. Xác minh nguồn gốc phần đất diện tích 2.744,2m2 tại dự án Khu dân cư NBB Garden III Phường 16 Quận 8 do Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư. Xác định nguồn gốc phá- Bàn giao khu đất tại số 24/2 Bông Sao Phường 5 Quận 8 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Chính sách và Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường của các hộ dân đối với Dự án đường vào trung tâm y tế dự phòng Quận 8, Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, 13, 14 Quận 8 (các trường hợp còn lại).

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng theo quy định: 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch: 100% .

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 - 2025.

- Triển khai tuyên truyền Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương, Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 (chủ đề "Không thể tách rời đất ngập nước, nước và sự sống"). Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng3), ngày Khí tượng thế giới (ngày 23 tháng 3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 (ngày 27 tháng 3), Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2021; tổ chức lồng ghép tuyên truyền về việc tuân thủ các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư gắn với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” tại các buổi họp cử tri, buổi tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân.

- Phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 rà soát các điểm mất vệ sinh môi trường. Qua đó đã yêu cầu Ủy ban nhân dân 16 phường tiến hành xử lý 18 điểm mất vệ sinh năm 2021, đồng thời, các đơn vị tiếp tục duy trì công tác giám sát, vệ sinh môi trường, không để phát sinh điểm mất vệ sinh mới. Ủy ban nhân dân 16 phường ra quân tuyên truyền và thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường, thực hiện xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường, duy trì hoạt động “15 phút Chủ nhật Xanh” thực hiện quét dọn, vệ sinh các tuyến đường, hẻm, khu vực vỉa hè trước nhà nơi mình đang sinh sống; thu gom rác thải tại các điểm mất vệ sinh môi trường còn tồn tại trên địa bàn phường; phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện tổng vệ sinh và thu gom 526 tấn rác.

* Công tác quản lý việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

- Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận. Triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận đến Ủy ban nhân dân 16 phường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 và Hợp tác xã thu gom rác Phường 2 và Phường 3. Ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 tổ chức tuyên truyền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 8 năm 2021.

- Chỉ đạo thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường trên 18 tuyến kênh rạch trên địa bàn quận; đảm bảo chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8 chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải liên quan dịch COVID-19; hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn Quận 8.

2.4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

* Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

Triển khai Chương trình số 06-Ctr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình số 07-Ctr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a) Hoạt động tuyên truyền, văn hóa:

Quận 8 đã tăng cường xây dựng các bài phát thanh và clip tuyên truyền, tổ chức phát thanh liên tục trên hệ thống loa phát thanh và loa tuyên truyền lưu động, đăng tin cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội (Kênh đôi, Nhịp cầu văn hóa), Bản tin truyền hình online duy trì phát sóng hàng ngày đưa tin, phóng sự về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Quận 8, bản tin Quận 8 các nội dung về tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu; danh sách số điện thoại các trạm y tế lưu động trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền thông điệp 5T (do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cung cấp), tuyên truyền 4 Không “Không để người nhiễm COVID-19 tử vong, Không để người dân khó khăn không được chăm lo, Không để người nhiễm COVID-19 không được trang bị túi thuốc, Không để mất an ninh trật tự”. tuyên truyền về lộ trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến hết tháng 12 năm 2021; tuyên truyền về việc tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 (đợt 3); tuyên truyền cách thức lấy mẫu xét nghiệm và tiêu chí thực hiện đến ngày 30/9/2021; tổ chức Cuộc thi giới thiệu gương điển hình “Dân vận khéo” thực hiện Bảo vệ vùng xanh chủ đề “Bảo vệ vùng xanh - Thắng nhanh Covid” (hình thức gửi video clip); ứng dụng hỗ trợ tìm giường Oxy cho bệnh nhân Covid-19 (App Oxy 247) trên địa bàn quận. Kết quả đã phát thanh 11.272 lượt (tần suất 30 phút/lần, 3 lần/ngày). Tham gia đoàn “ Hành trình xanh về vùng đất thép” do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho đội ngũ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; Thực hiện 101 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; 05 tấm pa nô (2mx3m), 170 tấm biển báo chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại các cửa ngõ quận đăng tải trên 22 bảng điện tử LED các nội dung tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Biên soạn nội dung và in 10.000 tờ rơi tuyên tuyền về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận 8; 06 video clip, cung cấp 245 ảnh/20 hoạt động về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Quận 8 phục vụ triển lãm TP.HCM phòng chống dịch Covid-19; phát hành 25.000 tờ rơi tuyên truyền Quận 8 tiếp tục triển khai tổ chức chăm lo, hỗ trợ hộ khó khăn và nhân khẩu trong hộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3).

b) Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính Trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị gồm (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tùng Thiện Vương, Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu (Phường 5)). Ban hành 06 Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Học tập cộng đồng phường và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng trên địa bàn quận. Báo cáo kết quả rà soát thống kê, đánh giá hiện trạng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Quận 8.

- Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 33,5%.

- Tỷ lệ gia đình thể thao/tổng số hộ gia đình đạt 23%.

c) Hoạt động quản lý nhà nước về gia đình:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương khen thưởng 14 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc 20 năm thực hiện công tác gia đình (2001-2021) và 97 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021. Tăng cường công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu để phát đến Khu phố, Tổ dân phố và người dân để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tỷ lệ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình đạt 97,23%.

- Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình đạt 92,95%.

d) Công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử:

- Tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8. Tiếp tục phối hợp Trung tâm bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát đo lại hiện trạng di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi Phường 16 Quận 8 để phục vụ công tác đề xuất chủ trương đầu tư công trình phục hồi, tôn tạo di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Hội đồng đặt tên đường Quận 8 nguồn danh sách tên nhân vật, Mẹ Việt Nam anh hùng vào quỹ tên đường của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các cơ sở di tích đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

đ) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa:

- Triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận 8. Tổ chức 96 lượt kiểm tra và nhắc nhở 480 trường hợp có biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định, xử phạt 01 trường hợp (10.000.000 đồng) đối với hành vi treo băng rôn quảng cáo dịch vụ trên cột điện.

- Thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 8 về việc chấp hành thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường  kiểm tra, xử lý và nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện nghiêm việc tạm đình chỉnh kinh doanh, tập trung trên 3 người ở nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức kiểm tra 283 lượt cơ sở, xử phạt 20 cơ sở, số tiền phạt: 487.300.000 đồng.

e) Công tác quản lý Nhà nước về Du lịch:

- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch Quận 8 năm 2021; kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu năm 2021; Hội thi Ảnh lần thứ 8 năm 2021; Hội thi Thuyền hoa, Nhà hoa với chủ đề “Sắc xuân”. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố tổ chức thành công Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2021, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc của quận và Thành phố trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; góp phần nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu Chợ Hoa Xuân Quận 8.

- Vận động 06 khách sạn (Khách sạn EVA phường 1, khách sạn Hồng Anh phường 2, khách sạn Bạch ALI phường 4, khách sạn Trà My phường 5, 02 khách sạn phường 6) bố trí nơi lưu trú cho 210 Y Bác sĩ của 5 đoàn Tỉnh thừa Thiên Huế, Hà Nội, Thái Bình, Lai Châu và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ Quận 8 công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

* Công tác giáo dục đào tạo:

- Thực hiện trực tuyến công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các điểm thi: THCS Tùng Thiện Vương, THCS Lê Lai, THPT Lương Văn Can, Võ Văn Kiệt, Ngô Gia Tự, Tạ Quang Bửu với cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo về an toàn Covid-19.

- Tổng hợp danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp xúc với các ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện sửa chữa trường lớp hè năm 2021. Tổ chức cho học sinh học trực tuyến năm học 2021 - 2022 trong thời gian tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt.

## 3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

### 3.1. Thuận lợi, lợi thế

- Quận 8 có vị trí nằm giữa khu đô thị cũ (Quận 5, 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao.

- Quận 8 có vị thế thuận lợi về giao thông với hệ thống cầu và một số tuyến đường chính nối từ trung tâm Thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn, đồng thời có hệ thống kênh rạch lớn như kênh Tàu Hủ, kênh Đôi, sông Cần Giuộc tạo điều kiện cho sự phát triển đô thị hiện đại.

- Hệ thống giao thông tiếp tục được cải thiện, hệ thống kho tàng được chuyển đổi công năng để khai thác sử dụng hiệu quả hơn, cảng sông Phú Định đi vào hoạt động, chợ đầu mối Bình Điền mở rộng hoạt động cùng với sự phát triển của dự án Khu Nam Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ cảng, trạm trung chuyển hàng hoá.

- Là Quận thí điểm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị (một trong 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2021 của Đảng bộ Thành phố). Các khu dân cư có hạ tầng chắp vá, các khu sập xệ ven sông được tạo điều kiện chỉnh trang, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, hạn chế dịch bệnh, tệ nạn xã hội, xây dựng bộ mặt mới khang trang cho Quận 8.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đạt được một số kết quả như: tổ chức thành công Hội Hoa Xuân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả, phòng, chống dịch bệnh, triển khai hiệu quả kế hoạch chăm lo tết, tập trung hoàn thành công tác chăm lo Tết năm 2021 cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày từ đầu năm. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với các công trình đăng ký sửa chữa nguyên trạng nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng sai nội dung đăng ký. Duy trì thường xuyên và có hiệu quả công  tác ra quân tổng vệ sinh hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Các thông tin phản ánh về môi trường được kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kịp thời, phong phú, tạo được sân chơi lành mạnh, giải trí trong quần chúng nhân dân; người dân ngày càng có ý thức tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh công tác đưa người nghiện có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ  nạn xã hội. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được thực hiện tốt. Tổ chức thành công Hội trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2021 theo đúng quy định, đạt chỉ tiêu. Thực hiện tốt các chế độ chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện quyết liệt, nâng cao số lượng hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Mức độ đánh giá hài lòng của người dân cao. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

### 3.2. Khó khăn, hạn chế

- Nằm trong vùng có địa hình thấp của Thành phố, trong khi hệ thống mạng lưới kênh rạch cũng như  khả năng thoát nước của hệ thống kênh rạch còn nhiều hạn chế nên nguy cơ ngập úng, ứ đọng nước thải,... diễn ra thường xuyên cộng với ảnh hưởng của chế độ thủy triều gây khó khăn cho việc đi lại cũng như sản xuất và đời sống của nhân dân. Lãnh thổ của quận có hình thể dài và hẹp, đồng thời bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch, nhất là kênh Tàu Hủ nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng.

- Trên phạm vi lãnh thổ của quận phần lớn có nền địa chất yếu, nước ngầm nằm ngay sát mặt đất và có tính ăn mòn kim loại hạn chế cho việc xây dựng nhà cao tầng. Mặt khác, vào mùa khô nguồn nước ngầm hạ thấp và nhiễm phèn ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tuy tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được kết quả bước đầu, nhưng còn chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

- Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân còn chậm do trình tự thủ tục trình duyệt dự án thông qua nhiều Sở, ngành theo quy định cũng như việc áp dụng quy định mới còn nhiều nội dung vướng mắc.

- Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát trên một số tuyến đường thuộc quận và xung quanh các chợ trên địa bàn còn tái diễn, công tác xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm.

- Hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển. Các dự án hệ thống xử lý nước thải ở các tuyến đường, chưa được đầu tư tu sửa, nâng cấp kịp thời nên gây ngập cục bộ khi có mưa và triều cường.

- Đời sống văn hoá - xã hội mặc dù đã được chăm lo, cải thiện, song có mặt chưa tương xứng với phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội.

- Áp lực gia tăng dân số cơ học, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải tập trung giải quyết trong khi nguồn lực còn hạn chế, gây áp lực lớn trong xã hội.

Được chọn là khu vực thí điểm trong chương trình đột phá chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị. Hiện trạng kênh rạch trên địa bàn quận khá nhiều, dọc các kênh rạch là các khu dân cư đông đúc, sập xệ cần phải di dời. Tạo ra một áp lực lớn cho Quận trong việc huy động vốn đầu tư chỉnh trang đô thị cũng như công tác giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

## 1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

1.1. Cơ cấu sử dụng đất

Kết quả thống kê đất đai năm 2020 được công bố sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận được phê duyệt (sau ngày 24 tháng 5 năm 2021).  Số liệu thống kê đất năm 2020 tạm tính để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và số liệu công bố kiểm kê đất năm 2020 có lệch vài chỉ tiêu. Do đó, để so sánh, đánh giá thống nhất kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Quận đã cập nhật danh mục các dự án dự kiến thực hiện trong năm 2021 trên số liệu hiện trạng sử dụng đất theo thống kê đất đai đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm đánh giá cho đồng bộ và sát thực tế hơn.

Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 hoàn thành 10 dự án với tổng diện tích 0,73 ha, trong đó:

- 04 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 0,22 ha.

- 06 dự án đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai với tổng diện tích 0,51 ha (chi tiết đính kèm phục lục 01).

Bảng 1: Danh mục các dự án đã thực hiện năm 2021

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm (đến cấp xã) | Diện tích loại đất trước chuyển mục đích | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2015 (02 dự án) |
| 1 | Trạm y tế Phường 11 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 11 | 0,02 | ODT | 0,02 | DYT | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |
| 2 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Phường 14 | 0,26 | SKC | 0,26 | DGD | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |
| I | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2016 (01 dự án) |
| 3 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Phường 14 | 0,03 | ODT | 0,03 | SKC | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |
| I | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2017 (07 dự án) |
| 4 | Ban chỉ huy quân sự phường 2 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 2 | 0,02 | DSH | 0,02 | TSC | Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng |
| 5 | Ban chỉ huy quân sự phường 3 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 3 | 0,01 | DVH | 0,01 | TSC | Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng |
| 6 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,03 | TSC | 0,03 | TSC | Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng |
| 7 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,09 0,01 0,04 0,02 | HNKNTDNTS SON | 0,16 | TSC | Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng |
| 8 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Thành phố | Phường 1 | 0,02 | DGT | 0,12 | DTL | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |
|  |  |  | Phường 4 | 0,01 0,01 | ODT DGT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 5 | 0,01 | ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 8 | 0,01 0,01 | SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 9 | 0,005 0,002 | SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 11 | 0,01 0,03 0,003 | ODT DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,003 0,003 | ODT SON |  |  |  |
| 9 | Ban chỉ huy quân sự phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,02 | TSC | 0,02 | TSC | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |
| 10 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,06 | ODT | 0,06 | TSC | Đã xây dựng hoàn thành công trình, chờ lập thủ tục pháp lý về đất đai |

Theo kết quả thống kê đất đai tạm tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Quận 8 (trên cơ sở số liệu kiểm kê năm 2019 và kết quả thực hiện dự án của tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2020 của Quận). Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8 cụ thể như sau:

Bảng 2: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Đơn vị tính: ha

| S T T | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2020 (ha) Kết quả thống kê công bố | Kế hoạch năm 2021 | Tăng (+), Giảm (-) | So sánh TH/KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch được duyệt | Kế hoạch hiệu chỉnh theo KQ TK | Thực hiện | Kế hoạch | Thực hiện | Tăng (+), Giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)-(4) | (9)=(7)-(4) | (10)=(9)-(8) | (11)=(9)/(8) *100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 161,60 | 125,45 | 125,46 | 161,47 | -36,14 | -0,13 | 36,01 | 0,37 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** |  | 40,52 | 40,52 | 45,76 | 40,52 | 45,76 | 5,24 | 112,93 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 93,64 | 69,27 | 69,27 | 93,55 | -24,37 | -0,09 | 24,28 | 0,38 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 | 0,12 | 0,12 | 0,50 | -0,38 |  | 0,38 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 67,47 | 56,06 | 56,07 | 67,43 | -11,40 | -0,04 | 11,36 | 0,36 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.749,78 | 1.785,94 | 1.800,35 | 1.749,92 | 36,14 | 0,13 | -36,01 | 0,37 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,13 | 3,11 | 3,11 | 3,13 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,06 | 5,08 | 5,02 | 5,06 | -0,04 |  | 0,04 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 64,76 | 83,34 | 83,30 | 64,76 | 18,54 |  | -18,54 |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 93,58 | 93,99 | 94,18 | 93,35 | 0,60 | -0,23 | -0,83 |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 474,66 | 503,16 | 516,80 | 474,99 | 42,15 | 0,33 | -41,81 | 0,79 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 374,67 | 384,92 | 384,40 | 374,61 | 9,74 | -0,06 | -9,80 | -0,60 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 6,32 | 16,76 | 16,49 | 6,45 | 10,16 | 0,12 | -10,04 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,29 | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0,01 | -0,01 | 0,002 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,45 | 13,87 | 13,87 | 13,47 | 0,42 | 0,02 | -0,40 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,35 | 58,15 | 58,15 | 50,61 | 7,80 | 0,26 | -7,54 | 3,35 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |  |  |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,38 | 2,23 | 2,24 | 2,38 | -0,13 |  | 0,13 |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,70 | 9,67 | 9,67 | 9,70 | -0,03 |  | 0,03 |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,58 | 3,38 | 3,38 | 3,57 | -0,20 | -0,01 | 0,19 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | -0,001 |  | 0,001 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -0,07 | -0,02 | 0,05 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 35,89 | 44,29 | 44,30 | 35,89 | 8,41 |  | -8,41 |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 803,87 | 790,55 | 790,75 | 803,71 | -13,11 | -0,16 | 12,96 | 1,19 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,03 | 10,26 | 10,29 | 10,28 | 0,26 | 0,24 | -0,02 | 100,00 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -0,001 |  | 0,001 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | -0,01 |  | 0,01 |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 254,41 | 247,85 | 248,27 | 254,37 | -6,14 | -0,04 | 6,09 |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 161,60 ha, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến giảm 36,14 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,13 ha. Nguyên nhân, do các dự án sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp đã thực hiện trong năm kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2020 là 93,64 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 24,37 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,09 ha. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất cây hàng năm khác để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Đường vào Trung tâm y tế dự phòng, Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới), Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại Phường 16 Quận 8, Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài)...

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2020 là 0,50 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,38 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất trồng cây lâu năm để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng năm 2020 là 67,47 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 11,40 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,04. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất nuôi trồng thủy sản để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6), Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B, Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất, Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố, Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài),...

Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 1.749,78 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 36,14 ha. Kết quả thực hiện tăng 0,13 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2020 là 3,13 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,02 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng nhưng chưa thực hiện: Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8).

- Đất an ninh: Hiện trạng năm 2020 là 5,06 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,04 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất an ninh để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện: Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8).

- Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2020 là 64,76 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 18,54 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do hộ gia đình cá nhân, các dự án đất thương mại, dịch vụ chưa thực hiện như: Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 - Quận 8; Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; Trung tâm thương mại Bình Điền.

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 93,58 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 0,60 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,23 ha. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để chuyển mục đích đã được thực hiện: Trường mầm non 1458 Hoài Thanh và dự án đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cũng được thực hiện: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8. Bên cạnh đó dự án đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa thực hiện như: Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố.

- Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng năm 2020 là 474,66 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 42,15 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,33 ha. Nguyên nhân do các dự án đất phát triển hạ tầng chưa thực hiện như: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8; Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc); Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân; Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8;…

Trong đó:

+ Đất giao thông: Hiện trạng năm 2020 là 374,67 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 9,74 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,06 ha. Nguyên nhân do dự án sử dụng đất giao thông để chuyển mục đích đã được thực hiện: Cải thiện môi trường nước TP. HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2). Bên cạnh đó các dự án đất giao thông chưa thực hiện như: Đường vào Trung tâm y tế dự phòng; Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới); Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ;…

+ Đất thủy lợi: Hiện trạng năm 2020 là 6,32 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 10,16 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,12 ha. Nguyên nhân do dự án đất thuỷ lợi chưa thực hiện: Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc); Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè); Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8;…

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng năm 2020 là 4,29 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,01 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,01 ha. Nguyên nhân do dự án xây dựng trụ sở ban chỉ huy phường 3 có sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa để chuyển mục đích đã thực hiện.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng năm 2020 là 13,45 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 0,42 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,02 ha. Nguyên nhân do dự án đất xây dựng cơ sở y tế chưa thực hiện: Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8, Trung tâm y tế dự phòng Quận 8, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng năm 2020 là 50,35 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 7,80 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,26 ha. Nguyên nhân do dự án đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thực hiện: Trường tiểu học Nguyễn Trực; Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn).

+ Đất công trình năng lượng: Hiện trạng năm 2020 là 2,38 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,13 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án sử dụng đất công trình năng lượng để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện: Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển), Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè).

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng năm 2020 là 1,00 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,02 ha. Kết quả thực hiện không giảm.

+ Đất tôn giáo: Hiện trạng năm 2020 là 9,70 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,03 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất tôn giáo nhưng chưa thực hiện như: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Cầu Kênh Ngang số 3.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Hiện trạng năm 2020 là 3,58 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,20 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,01 ha. Nguyên nhân do dự án hiện xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 6 có chuyển mục đích sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa đã được thực hiện. Bên cạnh đó dự án có chuyển mục đích sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa nhưng chưa thực hiện như: Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8; Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố;…

+ Đất chợ: Hiện trạng năm 2020 là 2,34 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,001 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có lấy đất chợ để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện như: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2020 là 0,90 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,07 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,02 ha. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa thực hiện như: Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc Kênh Đôi (bờ Bắc).

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2020 là 35,89 ha, kế hoạch năm 2021 tăng 8,41 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do dự án đất khu vui chơi giải trí chưa thực hiện: Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8.

- Đất ở đô thị: Hiện trạng năm 2020 là 803,87 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 13,11 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,16 ha. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới); Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13;…

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2020 là 10,03 ha, kế hoạch năm 2021 tăng là 0,26 ha. Kết quả thực hiện tăng 0,24 ha. Nguyên nhân do còn dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan nhưng chưa thực hiện như: Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 0,24 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,001 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có lấy đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện như: Đường vào Trung tâm y tế dự phòng.

- Đất tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2020 là 3,19 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 0,01 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án xây dựng cầu Rạch Cát có lấy đất tín ngưỡng để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng năm 2020 là 254,41 ha, kế hoạch năm 2021 giảm 6,14 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,04. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nhưng chưa thực hiện như: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8; Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới); Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc);…

Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn không còn.

1.2. Đánh giá thực hiện trong năm kế hoạch năm 2021 theo số lượng dự án

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021. Trong năm 2021 thực hiện: 69 dự án của tổ chức với tổng diện tích 159,93 ha và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân: 21,68 ha.

Bảng 3: Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

| STT | Hạng mục | Kế hoạch năm 2021 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích |
| I | Tổ chức | 69 | 159,93 | 10 | 0,73 | 14,49 | 0,46 |
| 1 | Đất giao thông | 25 | 33,42 |  |  |  |  |
| 2 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 10 | 9,59 | 1 | 0,26 | 1,45 | 0,16 |
| 3 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2 | 26,11 |  |  |  |  |
| 4 | Đất thuỷ lợi | 9 | 27,14 | 1 | 0,12 | 1,45 | 0,08 |
| 5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 7 | 0,50 | 6 | 0,30 | 8,70 | 0,19 |
| 6 | Đất y tế | 4 | 0,71 | 1 | 0,02 | 1,45 | 0,01 |
| 7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 2 | 7,30 | 1 | 0,03 | 1,45 | 0,02 |
| 8 | Đất ở đô thị | 7 | 13,94 |  |  |  |  |
| 9 | Đất thương mại – dịch vụ | 3 | 41,22 |  |  |  |  |
| II | Hộ gia đình, cá nhân |  | 21,68 |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG | 69 | 181,61 | 10 | 0,73 | 14,49 | 0,40 |

Qua bảng 05 cho thấy số lượng dự án đã thực hiện theo kế hoạch 10/69 dự án (trong đó: 04 dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, 06 dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai) đạt 14,49% tổng số lượng dự án (tương ứng 0,46% diện tích) và hộ gia đình cá nhân là chưa thực hiện được so với kế hoạch đặt ra.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn 59/69 dự án chưa hoàn thành, chiếm 85,51% số lượng dự án dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch. Trong đó: 18 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 06 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 11 dự án đăng ký năm 2018, 06 dự án đăng ký năm 2019, 08 dự án đăng ký năm 2020 và 05 dự án đăng ký năm 2021. Cụ thể như sau:

Đối với danh mục các dự án có thu hồi đất để thực hiện dự án: 45 dự án chưa hoàn thành trong năm 2021 (với 16 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 05 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 07 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 06 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 05 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 02 dự án đăng ký năm 2021).

Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: 14 dự án chưa hoàn thành trong năm 2021 (với 02 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 01 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 04 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 03 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 03 dự án đăng ký năm 2021).

Bảng 4: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
chưa hoàn thành

| STT | Hạng mục | Diện tích loại đất sau CMĐ | Địa điểm | Tên chủ đầu tư | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2015 (18 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (16 dự án) |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Về giá: Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất của dự án. Hiện nay đang lập chính sách, phương án BT, HT, TĐC (đã áp giá được 52/79 trường hợp, đạt 66%. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. Khi có mặt bằng trống sẽ khởi công công trình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | 3,50 (DGT) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã triển khai xây dựng vị trí mặt bằng trống. Ban BT GPMB Q8 Đang lập thủ tục trình Thành phố phê duyệt hệ số bồi thường đất. Đã phát hành Thông báo thu hồi đất được 63/66 trường hợp (còn 02 trường hợp chưa phát hành và 01 trường hợp không phát hành do đã bồi thường dự án trước đây) và hiệp thương bản vẽ được 60/66 trường hợp. Về xác minh: đã gửi Ủy ban nhân dân Phường 4 xác minh nguồn gốc 38/63 trường hợp. Về trình giá: Đã họp Hội đồng thông qua hệ số giá bồi thường, Ban Bồi thường đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | 0,10 (DYT) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã giải phóng mặt bằng xong, đang thực hiện công tác triển khai thi công. |
| 4 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Ban hành Quyết định thu hồi đất: 435/504 hồ sơ (còn 69 TH do chưa đo vẽ: Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 kiểm tra hiện trạng, khảo sát đo vẽ các trường hợp còn lại). Có 193/504 trường hợp đã có pháp lý. Gồm: - Ủy ban nhân dân Phường 4 đã xác minh: 119/193 trường hợp. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành: 80 Quyết định bồi thường, hỗ trợ (chờ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 08 trường hợp), Trong đó, đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03/80 trường hợp. Tiếp tục phối hợp P4 xác minh. |
| 5 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,29 (DYT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã tổ chức hiệp thương Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ: - Vắng: 03/11 trường hợp (hộ ông Nguyễn Hồng Phương, hộ ông Trần Đệ, bà Ngô Thị Ngừa). - Đồng ý: 01/11 trường hợp (Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt). - Không đồng ý về giá: 07/11 trường hợp. - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất đến cuối Quý III năm 2022. - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 6 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã hiệp thương Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ: - Vắng: 04/20 trường hợp. - 01/20 trường hợp chưa tiến hành tiếp xúc (hộ bà Nguyễn Thị Có). - Đồng ý: 04/20 trường hợp. Đã nhận bàn giao mặt bằng 01 trường hợp (Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt). - Không đồng ý: 11/20 trường hợp. Trong đó: + 01/11 trường hợp đề nghị hỗ trợ phần hàng rào, sân xi măng và hồ nước. + 10/11 trường hợp không đồng ý về giá bồi thường, hỗ trợ. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất đến cuối Quý III năm 2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 7 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | 4,30 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 53%. Tổng số trường hợp giải tỏa: 59 trường hợp (23 tổ chức, 36 hộ dân) Tiến độ BT: Đã đồng ý bàn giao mặt bằng trống và đồng ý hiến đất (22/59 trường hợp) (đạt 37%). - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. - Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đang phối hợp điều chỉnh BV hiện trang và gửi các Phường xác minh lại theo BV điều chỉnh. Về giá: Đang phối hợp PTNMT điều chỉnh thời hiệu chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của STNMT. Đang thu thập pháp lý đất do nhà nước quản lý (310 Hưng Phú P8): đang liên hệ VPĐKQSDĐ TP; phối hợp xác minh. Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 67,66%. Ban BTGPMB Q8 sẽ trình hồ sơ phương án điều chỉnh giá đất để Sở TNMT thẩm định chậm nhất ngày 30/3/2022; tiến hành hiệp thương chi trả bồi thưởng, hỗ trợ vào Qúy II/2022, thu hồi mặt bằng giao chủ đầu tư vào cuối Qúy IV/2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 9 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | Kêu gọi đầu tư | Hoàn tất việc phát hành thông báo thu hồi đất; đang hoàn chỉnh xác minh. |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường, đã ban hành Thông báo thu hồi đất. Đã phát hành Thông báo thu hồi đất 08/09 trường hợp (phát sinh thêm 01 trường hợp, chờ PTNMT tham mưu bổ sung). Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 13 điều tra đo đạc, xác minh nguồn gốc. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 66,87%. Đã hiệp thương chính sách và phương án BT, HT. Đồng ý là: 57/89 trường hợp, đạt 66%. Tiến độ chi trả tính đến ngày 14/01/2022: Đã chi bồi thường: 26/57 trường hợp. Còn lại 31/57 trường hợp đang kiểm tra, chuẩn bị thủ tục nhận tiền. Tiến độ bàn giao mặt bằng trống: 10 trường hợp. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường, sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 12 | XD Cầu Rạch Cát | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đang phối hợp xác minh. Đang dự thảo Chính sách bồi thường và Phương án bồi thường của từng hộ dân căn cứ vào giá T1 (Ngày 19/11/2018, Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố có Thông báo số 346/TB-HĐTĐGĐ thống nhất về phương án hệ số điều chỉnh giá đất của dự án (giá T1)). Trình duyệt dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 8 đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 Công văn số 2416/UBND-QLDA ngày 05/11/2021 đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư (gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng). Đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chung chi phí bồi thường vào dự án xây lắp. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 13 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Khối lượng thi công đạt 31%. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục ban hành Thông báo thu hồi đất, đang lập chứng thư thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. Sẽ tiếp tục thi công khi có mặt bằng trống. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 14 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | 2,27 (DGD) | Phường 4 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Đang điều tra xhh, khảo sát và thu thập pháp lý, đo vẽ hiện trạng. Chưa duyệt dự án (lập dự án theo Luật Đầu tư công 2019; Gộp chi phí xây dựng và bồi thường). Đã có CV số 470/BBT-TV ngày 31/12/2021 rà soát danh mục các DA chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã đề xuất bố trí bổ sung KH ĐTC trung hạn 2021-2025. Hiện nay, chờ QĐ của Thành phố về việc có tách dự án bồi thường riêng hay chung dự án xây lắp. |
| 15 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | 1,65 (DGT ) | Phường 5 | Sở giao thông vận tải TP. HCM | Đã có QĐ phê duyệt DA số 5336/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2019 của Sở GTVT. Đã hoàn tất thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. Do tổng mức đầu tư điều chỉnh, BBT đã có BC có 167/BC-BBT 26/9/2019 về đánh giá, điều chỉnh chủ trương đầu tư; 168/BC-BBT 26/9/2019 về đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án trình Sở KH-ĐT. Ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Phiếu chuyển số 19917/PC-DA, 19918/PC-DA chuyển Công văn số 703/UBND-BBT ngày 08/4/2021 của UBND Quận 8 về việc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 không làm chủ đầu tư Dự án giao Sở Giao thông vận tải xem xét và đề xuất xử lý. Ban Bồi thường đã cung cấp cho Sở Giao thông vận tải toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. |
| 16 | Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đầu tư xây dựng trường mầm non Họa Mi tại Phường 1 Quận 8 | 0,42 (DGD); 0,17 (DTL) | Phường 1 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Đã điều tra xã hội học, gồm 04 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng (01 toàn bộ, 03 một phần). Đã ký HĐ đo vẽ, lập BV 1/500. Chờ lập dự án theo Luật Đầu tư công 2019; ngày 31/12/2021 rà soát danh mục các DA chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã đề xuất bố trí bổ sung KHĐTC trung hạn 2021-2025. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (02 dự án) |
| 17 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | 7,68 (ODT) 0,07 (DGT) | Phường 16 | Cty CP 577 | Đã hoàn thành bồi thường, được UBND TP chấp thuận đầu tư; chưa được thành phố giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. |
| 18 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | 0,08 (DGD) | Phường 16 | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | Nhà đầu tư trúng thầu đang lập thủ tục thuê đất tại Sở TNMT, thuộc thẩm quyền của các Sở Ban Ngành, đề nghị giữ lại, do lỗi không phải của chủ đầu tư. |
| B | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2016 (06 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (05 dự án) |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, được Sở Địa chính nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Imexco và qua làm việc công ty Imexco cũng đồng ý xây dựng trụ sở UBND P14 và chờ thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai và ghi vốn năm 2022. |
| 2 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng rạch Bồ Đề tại Phường 5 Quận 8 | 0,35 (DTL) | Phường 5 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | BC 237/BC-UBND ngày 10/7/2019 thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư công. Hiện nay, đang chờ quyết định của thành phố về việc có tách dự án bồi thường riêng hay chung dự án xây lắp và giao đơn vị làm chủ đầu tư. |
| 3 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 3 trường tại P.15 Quận 8 | 4,32 (DGD) | Phường 5 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Đang lập bình đồ 1/500. Đã tổ chức điều tra xã hội học, kết hợp đo đạc, kiểm đếm. Kết quả: 299 trường hợp, còn 60 trường hợp chưa đo vẽ, khảo sát. Vắng: 06 trường hợp người dân không hợp tác. Đã có CV số 470/BBT-TV ngày 31/12/2021 rà soát danh mục các DA chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã đề xuất bố trí bổ sung KH ĐTC trung hạn 2021-2025. Hiện nay, đang chờ quyết định của thành phố về việc có tách dự án bồi thường riêng hay chung dự án xây lắp. |
| 4 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy, rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | 4,26 (DTL) | Phường 16 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/10/2019 về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Về ranh: Đã thống nhất với ranh bản đồ hiện trạng vị trí 1/500 đã được STNMT ký duyệt. Trình duyệt DA: Có Báo cáo số 162/BC-BBT về đánh giá, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và Báo cáo số 163/BC-BBT về đánh giá, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định. Đang chờ SKHĐT thẩm định Trình giá: Đã thuê CTy thẩm định, chờ CTy thẩm định giá. Đã ban hành thông báo thu hồi đất: 188 trường hợp và đã hiệp thương BV hiện trạng. Đang phối hợp UBND Phường 16 xác minh nguồn gốc nhà, đất của các hộ dân thuộc Dự án. |
| 5 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên cũ DA BT giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại P.16 Q.8) | 0,50 (DGD) | Phường 16 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | Đang lập bình đồ 1/500. Hoàn chỉnh bản vẽ hiện trạng. Đang tổ chức điều tra xã hội học, kết hợp đo đạc, kiểm đếm và chuẩn bị giải ngân vốn. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (01 dự án) |
| 6 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | 0,11 (DGD) | Phường 1 | Kêu gọi đầu tư | Đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về điều chỉnh QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy). Đang xin điều chỉnh dự án. |
| C | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2017 (05 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (05 dự án) |
| 1 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | 11,30 (TMD) | Phường 7 | Kêu gọi đầu tư | Ngày 11/4/2018 đã nhận ranh mốc từ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đã tổ chức thực hiện điều tra xã hội học được 95/103 trường hợp. Hiện nay, đang chờ UBND thành phố lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. |
| 2 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | 0,83 (DGD) | Phường 1 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã khởi công công trình trên phần đất hiện hữu của Trường Nguyễn Trực. Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 8 thông báo cho các hộ dân đang sinh sống và khảo sát, đo vẽ hiện trạng khu đất 338 Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8. Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Bồi thường Thành phố hướng dẫn cách tính hệ số tầng để bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân, sẽ bàn giao mặt bằng trống vào cuối Qúy IV/2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | 0,41 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. Ban QLDA đã bàn giao Bình đồ hiện trạng vị trí 1/500 được phê duyệt và Bản vẽ trích đo địa chính thửa đất của từng trường hợp; Chưa bàn giao lại ranh mốc trên thực địa. Chờ PTNMT tham mưu UBNDQ8 ban hành kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất đối với từng trường hợp thuộc ranh giải tỏa của Dự án. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 4 | Nâng cấp đường số 9, 21 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đang trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Giao ranh: Ban QLDA đã bàn giao bình đồ 1/500 ranh nhưng chưa bàn giao ranh K thực địa và bản vẽ trích đo địa chính thửa đất. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 5 | Đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 | 0,21 (DGT) | Phường 4 | Kêu gọi đầu tư | Đang lập thủ tục tiếp nhận nguồn vốn từ doanh nghiệp. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |
| D | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2018 (11 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (07 dự án) |
| 1 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | 0,15 (DTL) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã bàn giao bản vẽ trích đo địa chính và BV 1/500 được STNMT duyệt. Chưa nhận ranh K thực địa. Đã đề nghị BQLDA phối hợp PTNMT ban hành TB thu hồi đất theo CV 55/BBT-TNV1 24/02/2020. Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất, đang lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 2 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | 1,74 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Khối lượng thi công đạt 90%. Ngày 06/01/2021, đã phát hành Thông báo thu hồi đất 03 trường hợp. Ngày 03/6/2021, đã họp Hội đồng Bồi thường về phương án thực hiện BT, HT, qua đó giao Phòng QLĐT phối hợp Ban QLDA và Phòng TNMT kiểm tra ranh của từng trường hợp (có Biên bản họp Hội đồng Bồi thường số 08/BB-BBT ngày 11/6/2021). Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | 1,27 (DGT) | Phường 7 | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Chủ đầu tư đã thoả thuận với các hộ sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 64% diện tích đất. Cụ thể như sau: + Đoạn 1 - D8-A: đã bồi thường 3.598,42 m2 (đạt 81%). + Đoạn 2 - D8-B: đã bồi thường 4.394,30 m2 (đạt 54%). Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND Quận 8 để được hỗ trợ thu hồi 856,48 m2 còn lại của các hộ dân. |
| 4 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | 0,18 (DGT) | Phường 16 | Kêu gọi đầu tư | Đang tiếp nhận nguồn vốn từ Công ty CP đầu tư 577. |
| 5 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | 0,28 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. Về trình giá: Ban Bồi thường đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất hệ số điều chỉnh hệ số giá đất nông nghiệp theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố. Đã hoàn thành công tác xây lắp. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường phần đất bên ngoài khuôn viên trường, Đanh hoàn chỉnh chứng thư thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất TP. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 8 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | 1,36 (TMD) | Phường 7 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng. Đã chi bồi thường 221 hộ, bàn giao mặt bằng 127 hộ. |
| 7 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | 0,02 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (04 dự án) |
| 8 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | 0,79 (ODT) | Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Đã hoàn tất bồi thường. Đang triển khai thực hiện thủ tục giao đất. |
| 9 | Trung tâm thương mại Bình Điền | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Đã hoàn tất bồi thường 100%, còn 02 trường hợp đang giải quyết khiếu nại để hoàn tất thủ tục về đất đai. |
| 10 | Chung cư 24 tầng | 0,57 (ODT) | Phường 16 | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | Đã chuyển chủ quyền sang cá nhân. |
| 11 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 (Công viên văn hóa du lịch Đồng Diều Bắc) | 16,66 (DKV) | Phường 4 | Công ty Minh Hằng | Đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000. |
| E | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2019 (06 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (06 dự án) |
| 1 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | 0,31 (DYT) | Phường 3 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 2 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | 1,50 (DTL) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 3 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | 1,15 (DGT) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Liên quan 02 trường hợp Nguyễn Văn Sáu và Dương Tấn Tài đã bồi thường trong dự án xây dựng Cầu Ba Tơ trước đây. UBND Q8 đã có PC chỉ đạo PQLĐT Q8 và UBND P7 thực hiện. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Phường 7 có Báo cáo số 32/BC-UBND về 02 trường hợp Nguyễn Văn Sáu và Dương Tấn Tài đã đồng ý tháo dỡ phần tái lấn chiếm trước ngày 01/3/2021. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. |
| 4 | Cầu Kênh Ngang số 2 | 1,14 (DGT) (SON) | Phường 14, 15 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 5 | Cầu Kênh Ngang số 3 | 1,60 (DGT) (SON) | Phường 15 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Ngày 10/6/2021, BQLDAGT đã cung cấp HS pháp lý. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 để ban hành thông báo thu hồi đất. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 6 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | 0,35 (DGD) 0,06 (DGT) | Phường 1 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đang chuẩn bị ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |
| F | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2020 (08 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (05 dự án) |
| 1 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | 2,79 (DTL) 6,61 (SON) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường điều tra xã hội học theo Kế hoạch. Kết quả điều tra được 268/268 trường hợp (Khoảng 150 trường hợp giải tỏa toàn bộ); Thu thập pháp lý được 225/268 trường hợp. Về quỹ nhà tái định cư: Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư, trong đó đã phê duyệt 50 căn hộ tại nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm Quận Bình Tân để phục vụ tái định cư cho các trường hợp có nhu cầu của Dự án. Về thông báo THĐ: đã phát hành 04 trường hợp (tổ chức), đã kiến nghị sớm ban hành thông báo thu hồi đất cho hộ dân bị ảnh hưởng. Vướng mắc: Khi thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập pháp lý các hộ dân nhận thấy phần diện tích thuộc ranh dự án tại các thửa thuộc tờ bản đồ số 113 BĐĐC P5 Quận 8, nhưng hiện có pháp lý và số nhà thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quản lý. Ngày 23/12/2021, Chủ đẩu tư đã mời các đơn vị liên quan đi khảo sát thực địa để xác định vị trí giáp ranh xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Đang ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định quỹ đất, nhà ở để phục vụ tái định cư cho dự án. |
| 2 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | 0,84 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. DA thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Sở GTVT đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có CV số 1601/SGTVT-XD ngày 24 tháng 02 năm 2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | 0,70 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. DA thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Sở GTVT đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có công văn số 1601/SGTVT-XD ngày 24/02/2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 4 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố | 7,27 (SKC) | Phường 7 | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | Đang triển khai công tác bồi thường để thực hiện dự án. |
| 5 | Dự án nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn | 0,64 (DTL) 5,21 (SON) | Phường 6, 7 | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Đang chuẩn bị ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (03 dự án) |
| 6 | Khu chung cư Bình An | 2,32 (ODT) | Phường 7 | Cty CP Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | Đã hoàn tất thương lượng bồi thường. Đang lập lại chủ trương đầu tư. |
| 7 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | 0,02 (DGT) | Phường 11, 15 | Công ty TNHH Thường Nhật | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| 8 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | 0,34 (DGD) | Phường 6 | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| G | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2021 (05 DỰ ÁN) |
| I | Dự án có thu hồi đất (02 dự án) |
| 1 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | 0,59 (DTL) 0,73 (SON) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Quận 8 (Công văn số 351/BBT-GQCS&ĐTC ngày 03/8/2020). Ngày 07/01/2022, Chủ đầu tư đã bàn giao ranh dự án. Hiện đã lập khái toán và đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư. Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 2 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | 0,02 (DTL) 0,28 (SON) 0,27 (DGT) | Phường 12, 14 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (03 dự án) |
| 3 | Khu dân cư Asahi Tower | 2,24 (ODT) | Phường 16 | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Đang thực hiện thủ tục về giao đất. |
| 4 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | 0,21 (ODT) | Phường 16 | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án vào năm 2022. |
| 5 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | 0,05 (ODT) | Phường 2 | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Đang kiểm tra lại ranh khu đất. |

## 2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

* Đánh giá các mặt đã đạt được khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Qua kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8, thực tế cho thấy Quận 8 đã đạt được một số mặt thuận lợi khi triển khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm như: Trên địa bàn Quận đã thực hiện được 10 công trình, nắm rõ tiến độ thực hiện của các dự án trong kế hoạch, kịp thời hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lập các thủ tục liên quan về đất đai. Quận 8 đã khẩn trương kết hợp, đôn đốc các Sở, Ngành có liên quan, đẩy nhanh tiến độ ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Chủ đầu tư hoàn tất các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích cộng đồng. Tăng cường đối thoại với người dân, tổng hợp ý kiến làm cơ sở cho công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án. Trong thời gian tới, Quận 8 sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt quan tâm thực hiện các công trình trọng điểm của địa phương.

* Đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Bên cạnh những điểm thuận lợi, khi triển khai kế hoạch sử dụng đất vào thực tế còn tồn tại những khó khăn như:

- Tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp và vẫn còn kéo dài cho đến nay. Hầu hết các hoạt động về đầu tư xây dựng, thủ tục pháp lý, kinh doanh,… trên địa bàn Quận phải giảm quy mô hoặc tạm ngưng theo chỉ thị chung của Ủy ban nhân dân Thành phố, tập trung toàn thể hệ thống chính trị vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe, an sinh cho người dân trên địa bàn trong suốt thời gian giãn cách. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai kế hoạch sử dụng đất, chủ đầu tư các dự án, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2021.

- Các công trình công cộng thường có tiến độ triển khai chậm do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng vẫn phải đưa vào kế hoạch để có cơ sở thông báo thu hồi đất.

- Thủ tục thẩm định đơn giá đất bồi thường còn phức tạp, kéo dài. Hiện UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018  về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quyết định 23/2015/QĐ-UBND. Tuy nhiên, hiện còn mới chưa triển khai trên thực tế.

- Chủ đầu tư các dự án còn chậm nộp hồ sơ hoặc chậm bổ sung hồ sơ để được giao, thuê đất theo quy định.

- Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn phụ thuộc vào việc thẩm định và ban hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Quyết định duyệt giá bồi thường, thẩm định hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... Do đó, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính khả thi và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các công trình, dự án của các ngành và các nhà đầu tư. Ngoài ra còn phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tài chính của chủ đầu tư (đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách) và nguồn vốn ngân sách được phân bổ theo kế hoạch từng năm (đối với các dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước).

## 3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Năm 2021 là lần thứ 7 công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được triển khai thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013. Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2020 không được tiến hành làm kịp thời trước khi lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nên công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn bị động vào số liệu đầu vào vì vậy việc đánh giá kết quả đạt được phải thực hiện chuyển đổi số liệu kế hoạch.

* Đối với công tác triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

- Quy định của Luật Đất đai: Căn cứ thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện lập. Và “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm”. Sau đó, lập phương án thu hồi, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng,... nên rất khó hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong vòng 01 năm.

- Việc xây dựng phương án bồi thường thường kéo dài do các dự án triển khai thường ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất nhiều hộ dân. Nhưng cơ sở dữ liệu về pháp lý sử dụng đất chưa hoàn thiện, công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đo vẽ, xác định nguồn gốc đất, định giá đất tốn khá nhiều thời gian.

- Do chính sách bồi thường và đơn giá bồi thường chưa nhận được đồng thuận từ người có đất bị thu hồi, nên phải xây dựng hệ số K để điều chỉnh và phải thẩm định. Quy trình và thủ tục thẩm định giá do nhiều sở ngành thực hiện, đôi khi hướng dẫn không đồng nhất dẫn đến gây khó khăn cho việc xây dựng khung giá bồi thường của chủ đầu tư và chậm phê duyệt giá, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.

- Theo Luật định: “Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”. Tuy nhiên, trong thực tế các dự án triển khai đều vướng, khi có quyết định thu hồi một số người sử dụng đất không chấp hành quyết định, khiếu nại về giá bồi thường, về phương án tái định cư,...

- Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đẩy nhanh công tác quyết toán, hoàn tất thủ tục các dự án đã xong công tác bồi thường, xây dựng hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương đối với các dự án chỉnh trang phát triển đô thị và di dời sớm để bàn giao mặt bằng.

* Đối với các dự án công không phải thu hồi đất để thực hiện dự án

Việc đầu tư các dự án công do Luật Đầu tư công quy định trình tự thủ tục thực hiện, để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục từ lập chủ trương đầu tư đến thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu).

* Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách phụ thuộc rất lớn vào năng lực, vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất các chủ đầu tư hầu hết đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cá hộ gia đình, cá nhân, hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ quỹ đất đang sử dụng. Nhưng đến nay chưa hoàn tất được thủ tục để được giao đất, cho thuê đất do: Trình tự thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất liên quan đến nhiều cơ quan (Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,...) nhưng cơ chế phối hợp còn chưa thống nhất gây khó khăn không nhỏ đến việc hoàn tất thủ tục của chủ đầu tư. Ngoài ra, cũng còn một số chủ đầu tư hạn chế về nguồn lực vốn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ,...) cũng không thể hoàn tất thủ tục để được giao đất, cho thuê đất.

* Đối với 46 dự án đã đăng ký KHSDĐ đã 03 năm trở lên (từ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trở về trước) nhưng chưa hoàn thành

Trên địa bàn Quận 8 còn 46/59 dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất 03 năm trở lên chưa hoàn thành: 18 dự án đăng ký từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 06 dự án đăng ký từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2017, 11 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2018, 06 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2019. Trong đó: Dự án sử dụng vốn ngân sách là 33 dự án, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là 13 dự án.  Cụ thể:

Bảng 5: Danh mục các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ 03 năm trở lên chưa hoàn thành

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý (Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao vốn) | Kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH (33 dự án) |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 (14 dự án) |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng, Quận 8. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,50 (DGT) | Phường 4 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | Sở giao thông vận tải TP. HCM | 1,65 (DGT) | Phường 5 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 4 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | BBT giải phóng mặt bằng Quận 8 | 2,27 (DGD) | Phường 4 | - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Công văn số 6750/UBND-ĐTMT ngày 17/12/2014 của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn Quận 8; - Chủ trương đầu tư công: NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 về QĐ chủ trương đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 5 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,10 (DYT) | Phường 4 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Quyết định phê duyệt dự án số 1506/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. |
| 6 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,29 (DYT) | Phường 6 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư; - Quyết định số 256/QĐ-SXD-TĐDA ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8. | Khó khăn: - Đối với 04 trường hợp không có lối đi vào nhà, đất khi thực hiện dự án: Các hộ dân đề nghị thực hiện dự án Xây dựng đường D10 đồng bộ với dự án Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8 để tạo lối đi thông thoáng cho người dân. Hiện nay Ủy ban nhân dân quận 8 đã chấp thuận chủ trương thực hiện đường D10. - Do hầu hết (10/11 trường hợp) không đồng ý với đơn giá bồi thường nên đã làm chậm tiến độ dự án, UBND Q.8 đã có Công văn số 127/UBND-BBT ngày 20/01/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất của Dự án Trung tâm Y tế Quận 8, Dự án Đường vào Trung tâm Y tế Quận 8. Theo đó, đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp K= 20,592. Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 7 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,55 (DGT) | Phường 6 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1); - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn TP. | Khó khăn: UBND Quận 8 đã có Công văn số 127/UBND-BBT ngày 20/01/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất của Dự án Trung tâm Y tế Quận 8, Dự án Đường vào Trung tâm Y tế Quận 8. Theo đó, đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp K= 20,592. Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 8 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 4,30 (DGT) | Phường 6 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn TP; -Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; - Chủ trương đầu tư công: NQ 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về QĐ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); | Khó khăn: Liên quan đến việc chi tiền khen thưởng: UBNDQ8 có Công văn số 2400/UBND-BBT ngày 04/11/2021 đề nghị Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố hướng dẫn, xem xét chi tiền thưởng cho các Doanh nghiệp. - Liên quan hỗ trợ phần đất ngoài lộ giới của các Doanh nghiệp, UBND Q.8 đã ban hành Công văn số 2626/UBND-BBT ngày 03/12/2021 gửi Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố xem xét, hướng dẫn chính sách bồi thường, hỗ trợ của các doanh nghiệp thuộc dự án. Kiến nghị: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư. | Khó khăn: Thường trực UBND Q.8 đã chỉ đạo PQLĐT phối hợp Ban QLDA Q.8, BBT và UBND Phường 13 kiểm tra hồ sơ pháp lý, hiện trạng và báo cáo đề xuất thống nhất việc đầu tư mở rộng đường Mạc Vân theo quy định (Thông báo số 391/TB-VP ngày 14/5/2021) Kiến nghị: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư; | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 12 | XD Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư; | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 13 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... | Khó khăn: Từ cuối tháng 12 năm 2015 đến nay dự án này đã ngừng thi công và không thể thi công hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra (khoảng 16 tháng kể từ ngày khởi công công trình này) do gặp vướng mắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng trên đoạn từ đường Phạm Đức Sơn đến Km0+140,00 có chiều dài khoảng 140,00m. Kiến nghị: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 14 | Dự án bồi thường, GPMB và tái định cư để đầu tư xây dựng trường mầm non Họa Mi tại Phường 1 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,42 (DGD) 0,17 (DTL) | Phường 1 | - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; - Chủ trương đầu tư công: NQ 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về QĐ chủ trương đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2016 (05 dự án) |
| 15 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng rạch Bồ Đề tại P5 Q8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,35 (DTL) | Phường 5 | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 115.000 triệu đồng). | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 16 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 3 trường tại P15 Q8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 4,32 (DGD) | Phường 15 | - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 về QĐ chủ trương đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 17 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên củ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,50 (DGD) | Phường 16 | - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 về QĐ chủ trương đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo Công văn 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021. |
| 18 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 4,26 (DTL) | Phường 16 | - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 về QĐ chủ trương đầu tư; - Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 135.000 triệu đồng). | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo Công văn 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021 |
| 19 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | - Công văn số 2615/UBND-TC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND Q.8 về rà soát danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; - Công văn số 919/UBND-TC ngày 10/5/2021 của UBND Q.8 về rà soát tình hình thực hiện dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2121-2025; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND Q8 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Uỷ ban nhân dân P14 Q8; - Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14; - Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 8; - CV 78/UBND-TC ngày 13/10/2021 của UBND Q8; cv 1146/SXD-TĐDA ngày 27/01/2022 của Sở XD. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 (03 dự án) |
| 20 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,83 (DGD) | Phường 1 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Quyết định số 1428/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trực; - Quyết định số 1722/QĐ-SXD-KTXD ngày 06/11/2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt TKBVTC và DT công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trực; | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 21 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương ĐTC: QĐ 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 22 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,41 (DGT) | Phường 5 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Chủ trương đầu tư công: QĐ 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| IV | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 (05 dự án) |
| 23 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,15 (DTL) | Phường 5 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND Q8; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TPHCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 24 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,74 (DGT) | Phường 5 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của HĐND TPHCM về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TPHCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 25 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | 1,36 (TMD) | Phường 7 | - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư số 2250/UBND-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND TP. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư hết hạn, không có báo cáo về tiến độ dự án, không có cơ sở để chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022. |
| 26 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 0,02 (DGT) | Phường 16 | - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017; - Quyết định số 6821/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 27 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,28 (DGT) | Phường 16 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND TPHCM về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| V | Dự án trong KHSDĐ năm 2019 (06 dự án) |
| 28 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 0,31 (DYT) | Phường 3 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại 313 Âu Dương Lân, P.2 Quận 8 để làm bệnh viện. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 29 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,50 (DTL) | Phường 7 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Công văn số 4608/UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND TP về việc triển khai cấp bách dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiến cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài). | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 30 | XD HT thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,15 (DGT) | Phường 7 | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Công văn số 416/UBND-TH ngày 24/01/2017 của UBND TP về thông báo kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017; - Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công trình. |
| 31 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,35 (DGD) 0,06 (DGT) | Phường 1 | - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 2/2017). | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo Công văn 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021 |
| 32 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban QL DA Đầu tư XD các Công trình Giao thông | 1,14 (DGT) (SON) | Phường 14, 15 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; - Quyết định 5340/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước) Quận 8; - Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố. | Khó khăn: Trong 6 tháng đầu năm 2020 phải chờ UBND TP công bố giá nhân công xây dựng, máy và thiết bị theo Nghị định số 68/2019-NĐ-CP. Đến quý II năm 2020, phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu. Năm 2021, từ tháng 5 đến tháng 10 do đợt bùng phát dịch bệnh Covid lần thứ tư, phải tiếp tục giãn cách xã hội. Mặt khác, giá vật liệu tăng đột biến do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi cơ quan ban hành thông báo giá chậm trong việc hướng dẫn, điều tiết giá cũng đã làm ảnh hưởng tới tiến đội, trình thẩm định thiết kế - dự toán đến tháng 12/2021 mới hoàn tất thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ. Kiến nghị: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 33 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,60 (DGT) (SON) | Phường 15 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; - Quyết định 5341/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), quận 8; - Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố. | Khó khăn: Trong 6 tháng đầu năm 2020 phải chờ UBND TP công bố giá nhân công xây dựng, máy và thiết bị theo Nghị định số 68/2019-NĐ-CP. Đến quý II năm 2020, phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu. Năm 2021, từ tháng 5 đến tháng 10 do đợt bùng phát dịch bệnh Covid lần thứ tư, phải tiếp tục giãn cách xã hội. Mặt khác, giá vật liệu tăng đột biến do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi cơ quan ban hành thông báo giá chậm trong việc hướng dẫn, điều tiết giá cũng đã làm ảnh hưởng tới tiến đội, trình thẩm định thiết kế - dự toán đến tháng 12/2021 mới hoàn tất thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ. Kiến nghị: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| B | DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH (13 dự án) |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 (04 dự án) |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; - Công văn số 959/UBND-ĐTMT ngày 28/2/2014 của UBND TP về gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu P4 Q8. | Khó khăn: - Đơn giá, thuê, mua căn hộ tái định cư và thời gian bàn giao căn hộ: Đang chờ chủ đầu tư. - 07 hộ có diện tích đất nông nghiệp lớn. Đang chuẩn bị cưỡng chế 07 trường hợp đất nông nghiệp mặt tiền đường Cao Lỗ (trong đó có 02 th khiếu kiện TAND TP: Lê Văn Hải, Lê Thị Tuyết Nhung). - Đa số hộ dân không hợp tác và không cung cấp hồ sơ pháp lý, đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái tự thương lượng. Kiến nghị: - Phương án 1: Xin ý kiến UBND Thành phố cho phép Ủy ban nhân dân Quận 8 bồi thường, hỗ trợ theo Luật đất đai năm 2013 và Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và đề nghị Công ty Vạn Thái chuyển toàn bộ kinh phí để chi trả toàn bộ. - Phương án 2: Kiến nghị UBND Thành phố phê duyệt đồng thời làm việc với Công ty Vạn Thái đề nghị Công ty Vạn Thái cung cấp chứng thư thẩm định đơn giá, vị trí tái định cư cho Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt theo giá thị trường cùng năm với đơn giá bồi thường, hỗ trợ; đề xuất thời điểm bồi thường, hỗ trợ tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về trước đối với các trường hợp có nhà ở nhưng không có giấy tờ hoặc có giấy tờ là đất nông nghiệp. Đồng thời chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 2 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | 0,08 (DGD) | Phường 16 | - Văn bản số 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND quận 8 V/v đầu tư xã hội hóa đói với các khu đất quy hoạch trường Mần non tại các dự án phát triển nhà ở. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án, không có báo cáo về tiến độ dự án, không có cơ sở để chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022. |
| 3 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | 7,68 (ODT) 0,07 (DGT) | Phường 16 | - Công văn số 2307/UBND-ĐTMT ngày 21/05/2011 của UBND TP về gia hạn Công văn 6530/UBND-ĐTMT ngày 09/12/2009 của UBND TP về chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công văn 5597/UBND-ĐT ngày 10/10/2016 của UBND TP Vv công nhận Cty CP ĐT 577 làm chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng thương mại dịch vụ, trường mầm non tại P16 Q8; - Quyết định số 6266/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND Q8 Vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư NBB Garden III P16 Q8 do CTy CP ĐT 577 làm chủ đầu tư. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Công trình đã quá 03 năm, đến nay Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã hết hạn, cần phải lặp lại thủ tục chủ trương đầu tư. |
| 4 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Q.8 (P 8,9,10, 12,14)GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | - Công văn số 455/BBT-TV ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ ở trên và ven Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Chương trình số 13/CTr-QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; - Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 27 tháng năm 2017 của UBND TP về bổ sung địa danh thu hồi đất tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2017 của UBND TP; - Công văn số 714/UBND-CNN ngày 10 tháng 02 năm 2010 của UBND TP về thực hiện 2 dự án xây dựng tuyến đê bao bọc Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: NQ 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C do HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 6750/ UBND-ĐTMT ngày 17/12/2014 của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điẻm đầu tư các dự án trên địa bàn Q8. | Khó khăn: Lập lại dự án theo Luật ĐTC 2019 (gộp chi phí xây dựng); chia nhỏ dự án làm 03 phân đoạn (P8 + 9 + 10; P12; P14) Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 2451/UBND-TC gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng bờ kè bờ Bắc kênh Đôi, Quận 8. Hiện đang chờ Thành phố duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Kiến nghị: UBND TP xem xét duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2016 (01 dự án) |
| 5 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | Kêu gọi đầu tư | 0,11 (DGD) | Phường 1 | - Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND TPCV; - CV 12171/VP-ĐTMT ngày 12/12/2015 của UBND TP Vv mời gọi đầu tư; - Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2018 của UBND Q8 Vv điều chỉnh QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND Q8 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. | Không chuyển tiếp KHSDĐ 2022. Lý do: Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đang xin điều chỉnh dự án. |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 (02 dự án) |
| 6 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 (TMD) | Phường 7 | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Thông báo số 411/TB-VP ngày 26/7/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp nghe báo cáo về đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hóa chất - hương liệu; - Báo cáo số 4422/BC-SCT ngày 12/7/2020 của Sở Công thương về tiến độ thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP HCM; - Công văn số 7248/VP-KT ngày 12/8/2020 của UBND TP về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Công văn số 8136/STC-ĐT ngày 30/12/2020 Về xác định giá trị để nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m) đối với dự án Xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Văn bản 9659/VP-KT ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phương án triển khai Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất Thành phố. | UBND TP sớm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án và chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở thực hiện kêu gọi đầu tư. |
| 7 | Đường vào cụm trường P4, Q8 | Kêu gọi đầu tư | 0,21 (DGT) | Phường 4 | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của P.TCKH về việc thực hiện đường vào cụm trường P4 Q8 và thực hiện một phần ĐS2 P16 Q8 bằng nguồn vốn DN; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Công văn 4334/VP-DA ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND Tp.HCM Văn phòng UBND Thành Phố về đầu tư xây dựng đường vào cụm trường học tại phường 4 Quận 8; - Văn bản số 67/CV-VT TPHCM ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái gửi UBND Q8. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| IV | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 (06 dự án) |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | 1,27 (DGT) | Phường 7 | - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn số 11118/STNMT-QLĐ ngày 27/10/2017 về dự án đường D8A - D8B tại Phường 7 Quận 8; - Văn bản số 476/UBND-ĐTMT ngày 28/01/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố, về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng đường D8-A và D8-B cho Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 9 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 0,18 (DGT) | Phường 16 | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của P.TCKH về việc thực hiện đường vào cụm trường P4 Q8 và thực hiện một phần ĐS2 P16 Q8 bằng nguồn vốn DN; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn số 2201/UBND-DA ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư một phần đường số 2, phường 16, quận 8 (đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III); - Công văn số 2561/UBND-ĐT ngày 17/10/2017 UBND Quận 8 Vv thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường kết nối dự án Khu dân cư NBB Garden III ra đường An Dương Vương; - Công văn số 1742/UBND-ĐT ngày 21/6/2019 của UBND Quận 8 Về việc đầu tư xây dựng một phần đường số 2 phường 16 Quận 8 (đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III). | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 10 | Trung tâm thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | - Quyết định số 960/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 của UBND TP về việc thu hồi đất và tạm giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quy hoạch trung tâm thương mại Bình Điền; - Phương án số 7169/PA-HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng BTTH GPMB DA trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) về phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) trên địa bàn Quận 8; - Quyết định số 6628/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của UBND TP về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) tại phường 7, quận 8; - Công văn số 4300/UBND-KT 10/7/2017 của UBND TP Vv chấp thuận cho Tổng Cty TM SG TNHH MTV thuê đất với phần diện tích đã bồi thường. | Khó khăn: Đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên còn một số trường hợp đang khiếu nại. Kiến nghị: Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| 11 | Chung cư 24 tầng | DNTN SX TM Thuận Thành | 0,57 (ODT) | Phường 16 | - Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về công nhận chủ đầu tư và chấp thận đầu tư và Quyết định số; - Quyết định 4679/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của UBND Quận 8 về duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Dự án được chấp thuận đầu tư năm 2018, đến nay đã hết hạn chủ trương đầu tư, đã chuyển chủ quyền sử dụng đất sang cá nhân. |
| 12 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 (Đồng Diều Bắc) | Công ty Minh Hằng | 16,66 (DKV) | Phường 4 | - Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND TP duyệt điều chỉnh cục bộ Khu CVVH phía Nam đường Tạ Quang Bửu, Phường 4; - Thông báo số 492/TB-VP ngày 15/6/2017 của Vp UBND TP về KL của CT UBND TP Nguyễn Thành Phong về chủ trương điều chỉnh QHCT XD đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - Công viên văn hóa, P4, Q8. | Không chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022. Lý do: Dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án. |
| 13 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty CP Công nghiệp TM Phước Bình | 0,79 (ODT) | Phường 6 | - Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND TP về quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 9059/SKHĐT-KTĐN ngày 9 tháng 11 năm 2019 của Sở KHĐT về việc hồ sơ đề nghị thực hiện dự án "Khu nhà ở Phước Bình của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình"; - Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND TP về cập nhật, bổ sung quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2020, đợt 2. | Chuyển tiếp vào KHSDĐ 2022 để có cơ sở hoàn tất thủ tục về giao đất. |

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai (hợp nhất): “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.”

Căn cứ theo Thông báo số 524/TB-VP ngày 27/8/2018 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại Hội nghị công bố Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2021) Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chỉ đạo xử lý các dự án (diện tích đất) đã ghi trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai.

Thực hiện rà soát theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Qua rà soát với các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân Quận 8 nhận thấy hầu hết các dự án đã có tiến độ triển khai dự án bên cạnh một số dự án đến nay vẫn chưa triển khai hoặc không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư đã tích cực liên hệ với các Sở, Ngành để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tuy nhiên đến nay chưa được hướng dẫn để thực hiện dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện dự án. Mặt khác, tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp và kéo dài từ năm 2020 đến nay, Thành phồ Hồ Chí Minh phải thực hiện các đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án và chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 8 nói riêng.

Từ các quan điểm trên, để có cơ sở cho các Chủ đầu tư tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng thi công dự án và đảm bảo kế hoạch sử dụng đất hằng năm phải sát thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề xuất đối với các dự án chưa hoàn thành trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau:

- Không chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 16/59 dự án (trong đó: 15 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất 03 năm trở lên, 01 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020).

- Chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 43/59 dự án (trong đó: 31 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất 03 năm trở lên, 07 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 05 dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021) để có cơ sở cho các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đưa dự án vào hoạt động phục vụ lợi ích phát triển cộng đồng.

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

## 1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020) Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Tuy nhiên, phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp quận, huyện (văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố) là phân khai đến năm 2020, không tiến hành phân khai kế hoạch từng năm cho các quận, huyện. Do đó, cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 8 trong năm 2022 dựa vào kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 8 trong năm 2022, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8 và có cân đối chỉ tiêu phân khai của Kế hoạch sử dụng đất Thành phố 05 năm (2016 - 2020) cho Quận 8.

Bảng 6: Chỉ tiêu phân khai Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | LOẠI ĐẤT |  | 1.911,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1911 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 77 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 751 |
|  | Trong đó: |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT |  |
| - | Đất thủy lợi | DTL |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 27 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 115 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 10 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |  |
| - | Đất chợ | DCH |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 708 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911,00 |

** Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên

Theo phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp Quận 8 tại văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mặt cơ bản tương đối phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Tuy nhiên, chỉ tiêu phân khai đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 trên địa bàn Quận là 751,00 ha là không thể thực hiện. Vì hiện trạng đất phát triển hạ tầng trên địa bàn là 474,99 ha. Nên trong vòng 01 hặc 02 năm không thể nào thực hiện tăng 276,01 ha, đặc biệt là chỉ tiêu đất giáo dục là hiện trạng 50,61 ha, trong vòng 02 năm không thể thực hiện tăng 64,39 ha để đạt 115,00 ha.

## 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Thực hiện Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

- Đối với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế, trên địa bàn Quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Quận 8 đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020. Đề ra nhiệm vụ “Phát triển kinh tế ổn định, tăng trưởng bền vững”. Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp sạch”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%; giá trị sản xuất dịch vụ 25%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 40%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm trước. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất trong năm sẽ quyết tâm thực hiện các dự án: Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất,…

- Đối với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu của Quận là tiếp tục cải thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường huyết mạch, đồng thời xây dựng các tuyến đường xương cá nối vào các tuyến đường chính để tăng khả năng kết nối. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư ưu tiên như Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông;… UBND Quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020. Hằng năm, quận đảm bảo giảm mạnh trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương theo chỉ tiêu Thành phố đề ra; Ban hành Công văn số 868/UBND-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện phối hợp phản ánh bất cập, sự cố hạ tầng qua ứng dụng trật tự giao thông của cổng thông tin giao thông thành phố; qua đó, đã giải quyết kịp thời những bất cập về hạ tầng giao thông trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra các vị trí rào chắn công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quận nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, chống ùn tắc giao thông cục bộ trong khu vực. Chỉ đạo lực lượng Công an Quận 8 phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên tăng cường công tác phân luồng, điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm từ 06 giờ - 08 giờ, 16 giờ - 18 giờ 30 hàng ngày tại các tuyến đường chính; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố điều tiết giao thông tại các đường dẫn lên cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Nhị Thiên Đường. Kết quả: Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn quận.

- Đối với Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình Giảm ngập nước năm 2018 và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020. Từ năm 2016 đến nay, Quận 8 đã thực hiện hoàn thành nạo vét đối với 08 tuyến kênh, rạch; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nạo vét 05 tuyến rạch trên địa bàn Phường 6, 7, 16 dự kiến hoàn thành trong trong tháng 10 năm 2020. Ngoài ra, Quận 8 còn 02 dự án nạo vét, chỉnh trang tuyến kênh, rạch dự kiến trong tháng 7 sẽ khởi công thực hiện. Đang lập các bước chuẩn bị chủ trương đầu tư đối với 06 dự án nạo vét. Kết quả: Sau khi thực hiện hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng đã giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập, tăng khả năng tiêu thoát nước trong khu vực; đồng thời, giải quyết được tình trạng vệ sinh môi trường, góp phần chỉnh trang tạo mỹ quan đô thị cho khu vực. Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước đảm bảo khả năng thoát nước khi mùa mưa sắp tới. Triển khai thực hiện đấu thầu công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn do Quận 8 quản lý nhằm đảm bảo việc khả năng tiêu thoát nước.

- Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2018 tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2018 - 2020. Giao Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 định kỳ thực hiện vớt rác từ 01 đến 02 lần/tháng tùy khối lượng rác trên các tuyến kênh, rạch. Qua đó, trong năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành nạo vét, vớt rác, lục bình, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng tiêu thoát nước tại 13 tuyến rạch trên địa bàn Phường 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16 của Quận 8 với khối lượng khoảng hơn 200 tấn rác. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 cũng đang thực hiện Đề án vớt rác trên kênh, rạch của Thành phố đối với 04 tuyến kênh Đôi - Tẻ - Tàu Hủ - Bến Nghé, với tần suất 02 ngày/lần, khối lượng rác từ 20 tấn - 40 tấn/ngày.

- Đối với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Quận 8 là địa bàn thí điểm của Thành phố. Năm 2021, Quận quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trên địa bàn Quận 8, triển khai các đề án phát triển, kêu gọi đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, thực hiện các dự án nâng cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của Quận. Di dời nhà trên và ven kênh rạch, tập trung dọc tuyến Kênh Đôi. Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ bắc kênh Đôi - sông Ông Lớn,…

### 2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện nhưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các dự án năm 2021 ở mục II cho thấy 59 dự án sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện. Trong đó, 18 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang, 06 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 11 dự án đăng ký năm 2018, 06 dự án đăng ký năm 2019, 08 dự án đăng ký năm 2020 và 05 dự án đăng ký năm 2021, bao gồm:

| - | Đất giao thông | 25 | Dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 9 | Dự án |
| - | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2 | Dự án |
| - | Đất thuỷ lợi | 8 | Dự án |
| - | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1 | Dự án |
| - | Đất y tế | 3 | Dự án |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1 | Dự án |
| - | Đất ở đô thị | 7 | Dự án |
| - | Đất thương mại - dịch vụ | 3 | Dự án |

Trong 59 dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện, kiến nghị xử lý:

+ Tiếp tục chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 43/59 dự án;

+ Không chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 16/59 dự án.

Bảng 7: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích kế hoạch (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký năm 2015 (05 dự án) |
| 1 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | CTTNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | 0,08 (DGD) | Phường 16 | Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án, không có báo cáo về tiến độ dự án, không có cơ sở để chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022. |
| 2 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 2,27 (DGD) | Phường 4 | Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | Sở giao thông vận tải TP. HCM | 1,65 (DGT) | Phường 5 | Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 4 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | 7,68 (ODT) 0,07 (DGT) | Phường 16 | Công trình đã quá 03 năm, đến nay quyết định chủ trương đầu tư đã hết hạn. |
| 5 | Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đầu tư xây dựng trường mầm non Họa Mi tại Phường 1 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,42 (DGD) 0,17 (DTL) | Phường 1 | Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| II | Dự án đăng ký năm 2016 (05 dự án) |
| 6 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 4,26 (DTL) | Phường 16 | Đề xuất ngưng thực hiện do đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo CV 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021. |
| 7 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | Kêu gọi đầu tư | 0,11 DGD | Phường 1 | Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đang xin điều chỉnh dự án. |
| 8 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên cũ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,50 (DGD) | Phường 16 | Đề xuất ngưng thực hiện do đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo CV 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021. |
| 9 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng rạch Bồ Đề tại Phường 5 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 0,35 (DTL) | Phường 5 | Dự án đã đăng ký quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| 10 | Dự án BT GPMB xây dựng trường và tái định cư Cụm 3 trường tại P.15 Quận 8 | Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 | 4,32 (DGD) | Phường 15 | Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đang xin điều chỉnh dự án. |
| III | Dự án đăng ký năm 2018 (04 dự án) |
| 11 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 (Công viên văn hóa du lịch Đồng Diều Bắc) | Công ty Minh Hằng | 16,66 (DKV) | Phường 4 | Dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án. |
| 12 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | 1,36 (TMD) | Phường 7 | Dự án đã đăng ký quá 03 năm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư hết hạn, không có báo cáo về tiến độ dự án, không có cơ sở để chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022. |
| 13 | Chung cư 24 tầng | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | 0,57 (ODT) | Phường 16 | Dự án được chấp thuận đầu tư năm 2018, đến nay đã hết hạn chủ trương đầu tư, đã chuyển chủ quyền sử dụng đất sang cá nhân. |
| 14 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 0,02 (DGT) | Phường 16 | Công trình đã quá 03 năm, chưa có kế hoạch ghi vốn cho năm 2022. |
| IV | Dự án đăng ký năm 2019 (01 dự án) |
| 15 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8; | 0,41 (DGD) | Phường 1 | Đề xuất ngưng thực hiện do đây là dự án bồi thường độc lập, không có cấu phần xây lắp nên không thể triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Theo CV 919/UBND-TD của Uỷ ban nhân dân Quận 8 ngày 10 tháng 5 năm 2021. |
| V | Dự án đăng ký năm 2020 (01 dự án) |
| 16 | Dự án nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 5,84 (DTL) | Phường 6 Phường 7 | Dự án tạm ngưng đăng ký kế hoạch sử dụng đất do không đăng ký vốn thực hiện trong năm 2022. |

Bảng 8: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích kế hoạch (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký năm 2015 (13 dự án) |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | Về giá: Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất của dự án. Hiện nay đang lập chính sách, phương án BT, HT, TĐC (đã áp giá được 52/79 trường hợp, đạt 66%. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. Khi có mặt bằng trống sẽ khởi công công trình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,50 (DGT) | Phường 4 | Đã triển khai xây dựng vị trí mặt bằng trống. Ban BT GPMB Q8 Đang lập thủ tục trình Thành phố phê duyệt hệ số bồi thường đất. Đã phát hành Thông báo thu hồi đất được 63/66 trường hợp (còn 02 trường hợp chưa phát hành và 01 trường hợp không phát hành do đã bồi thường dự án trước đây) và hiệp thương bản vẽ được 60/66 trường hợp. Về xác minh: đã gửi Ủy ban nhân dân Phường 4 xác minh nguồn gốc 38/63 trường hợp. Về trình giá: Đã họp Hội đồng thông qua hệ số giá bồi thường, Ban Bồi thường đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 3 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,10 (DYT) | Phường 4 | Đã giải phóng mặt bằng xong, đang thực hiện công tác triển khai thi công. |
| 4 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | Ban hành Quyết định thu hồi đất: 435/504 hồ sơ (còn 69 TH do chưa đo vẽ: Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 kiểm tra hiện trạng, khảo sát đo vẽ các trường hợp còn lại). Có 193/504 trường hợp đã có pháp lý. Gồm: - Ủy ban nhân dân Phường 4 đã xác minh: 119/193 trường hợp. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành: 80 Quyết định bồi thường, hỗ trợ (chờ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 08 trường hợp), Trong đó, đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03/80 trường hợp. Tiếp tục phối hợp P4 xác minh. |
| 5 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,29 (DYT) | Phường 6 | Đã tổ chức hiệp thương Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ: - Vắng: 03/11 trường hợp (hộ ông Nguyễn Hồng Phương, hộ ông Trần Đệ, bà Ngô Thị Ngừa). - Đồng ý: 01/11 trường hợp (Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt). - Không đồng ý về giá: 07/11 trường hợp. - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất đến cuối Quý III năm 2022. - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 6 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Đã hiệp thương Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định phê duyệt Chính sách bồi thường, hỗ trợ: - Vắng: 04/20 trường hợp. - 01/20 trường hợp chưa tiến hành tiếp xúc (hộ bà Nguyễn Thị Có). - Đồng ý: 04/20 trường hợp. Đã nhận bàn giao mặt bằng 01 trường hợp (Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt). - Không đồng ý: 11/20 trường hợp. Trong đó: + 01/11 trường hợp đề nghị hỗ trợ phần hàng rào, sân xi măng và hồ nước. + 10/11 trường hợp không đồng ý về giá bồi thường, hỗ trợ. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư chậm nhất đến cuối Quý III năm 2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 7 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 4,30 (DGT) | Phường 6 | Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 53%. Tổng số trường hợp giải tỏa: 59 trường hợp (23 tổ chức, 36 hộ dân) Tiến độ BT: Đã đồng ý bàn giao mặt bằng trống và đồng ý hiến đất (22/59 trường hợp) (đạt 37%). - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. - Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | Đang phối hợp điều chỉnh BV hiện trang và gửi các Phường xác minh lại theo BV điều chỉnh. Về giá: Đang phối hợp PTNMT điều chỉnh thời hiệu chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của STNMT. Đang thu thập pháp lý đất do nhà nước quản lý (310 Hưng Phú P8): đang liên hệ VPĐKQSDĐ TP; phối hợp xác minh. Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 67,66%. Ban BTGPMB Q8 sẽ trình hồ sơ phương án điều chỉnh giá đất để Sở TNMT thẩm định chậm nhất ngày 30/3/2022; tiến hành hiệp thương chi trả bồi thưởng, hỗ trợ vào Qúy II/2022, thu hồi mặt bằng giao chủ đầu tư vào cuối Qúy IV/2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 9 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | Hoàn tất việc phát hành thông báo thu hồi đất; đang hoàn chỉnh xác minh. |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường, đã ban hành Thông báo thu hồi đất. Đã phát hành Thông báo thu hồi đất 08/09 trường hợp (phát sinh thêm 01 trường hợp, chờ PTNMT tham mưu bổ sung). Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 13 điều tra đo đạc, xác minh nguồn gốc. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 66,87%. Đã hiệp thương chính sách và phương án BT, HT. Đồng ý là: 57/89 trường hợp, đạt 66%. Tiến độ chi trả tính đến ngày 14/01/2022: Đã chi bồi thường: 26/57 trường hợp. Còn lại 31/57 trường hợp đang kiểm tra, chuẩn bị thủ tục nhận tiền. Tiến độ bàn giao mặt bằng trống: 10 trường hợp. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường, sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào cuối Quý II năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 12 | XD Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đang phối hợp xác minh. Đang dự thảo Chính sách bồi thường và Phương án bồi thường của từng hộ dân căn cứ vào giá T1 (Ngày 19/11/2018, Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố có Thông báo số 346/TB-HĐTĐGĐ thống nhất về phương án hệ số điều chỉnh giá đất của dự án (giá T1)). Trình duyệt dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 8 đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 Công văn số 2416/UBND-QLDA ngày 05/11/2021 đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư (gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng). Đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chung chi phí bồi thường vào dự án xây lắp. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 13 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | Khối lượng thi công đạt 31%. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục ban hành Thông báo thu hồi đất, đang lập chứng thư thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. Sẽ tiếp tục thi công khi có mặt bằng trống. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| II | Dự án đăng ký năm 2016 (01 dự án) |
| 14 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, được Sở Địa chính nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Imexco và qua làm việc công ty Imexco cũng đồng ý xây dựng trụ sở UBND P14 và chờ thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai và ghi vốn năm 2022. |
| III | Dự án đăng ký năm 2017 (05 dự án) |
| 15 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 (TMD) | Phường 7 | Ngày 11/4/2018 đã nhận ranh mốc từ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đã tổ chức thực hiện điều tra xã hội học được 95/103 trường hợp. Hiện nay, đang chờ UBND thành phố lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. |
| 16 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,83 (DGD) | Phường 1 | Đã khởi công công trình trên phần đất hiện hữu của Trường Nguyễn Trực. Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 8 thông báo cho các hộ dân đang sinh sống và khảo sát, đo vẽ hiện trạng khu đất 338 Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8. Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Bồi thường Thành phố hướng dẫn cách tính hệ số tầng để bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân, sẽ bàn giao mặt bằng trống vào cuối Qúy IV/2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 17 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,41 (DGT) | Phường 5 | Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. Ban QLDA đã bàn giao Bình đồ hiện trạng vị trí 1/500 được phê duyệt và Bản vẽ trích đo địa chính thửa đất của từng trường hợp; Chưa bàn giao lại ranh mốc trên thực địa. Chờ PTNMT tham mưu UBNDQ8 ban hành kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất đối với từng trường hợp thuộc ranh giải tỏa của Dự án. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 18 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đang trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Giao ranh: Ban QLDA đã bàn giao bình đồ 1/500 ranh nhưng chưa bàn giao ranh K thực địa và bản vẽ trích đo địa chính thửa đất. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 19 | Đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 | Kêu gọi đầu tư | 0,21 (DGT) | Phường 4 | Đang lập thủ tục tiếp nhận nguồn vốn từ doanh nghiệp. |
| IV | Dự án đăng ký năm 2018 (07 dự án) |
| 20 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,15 (DTL) | Phường 4 | Đã bàn giao bản vẽ trích đo địa chính và BV 1/500 được STNMT duyệt. Chưa nhận ranh K thực địa. Đã đề nghị BQLDA phối hợp PTNMT ban hành TB thu hồi đất theo CV 55/BBT-TNV1 24/02/2020. Ban BTGPMB Q8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất, đang lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 21 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,74 (DGT) | Phường 5 | Khối lượng thi công đạt 90%. Ngày 06/01/2021, đã phát hành Thông báo thu hồi đất 03 trường hợp. Ngày 03/6/2021, đã họp Hội đồng Bồi thường về phương án thực hiện BT, HT, qua đó giao Phòng QLĐT phối hợp Ban QLDA và Phòng TNMT kiểm tra ranh của từng trường hợp (có Biên bản họp Hội đồng Bồi thường số 08/BB-BBT ngày 11/6/2021). Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 22 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | 1,27 (DGT) | Phường 7 | Chủ đầu tư đã thoả thuận với các hộ sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 64% diện tích đất. Cụ thể như sau: + Đoạn 1 - D8-A: đã bồi thường 3.598,42 m2 (đạt 81%). + Đoạn 2 - D8-B: đã bồi thường 4.394,30 m2 (đạt 54%). Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND Quận 8 để được hỗ trợ thu hồi 856,48 m2 còn lại của các hộ dân. |
| 23 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 0,18 (DGT) | Phường 16 | Đang tiếp nhận nguồn vốn từ Công ty CP đầu tư 577. |
| 24 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,28 (DGT) | Phường 16 | Đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. Về trình giá: Ban Bồi thường đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất hệ số điều chỉnh hệ số giá đất nông nghiệp theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố. Đã hoàn thành công tác xây lắp. Ban BTGPMB Q8 đang thực hiện công tác bồi thường phần đất bên ngoài khuôn viên trường, Đanh hoàn chỉnh chứng thư thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất TP. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 25 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | 0,79 (ODT) | Phường 6 | Đã hoàn tất bồi thường. Đang triển khai thực hiện thủ tục giao đất. |
| 26 | Trung tâm thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | Đã hoàn tất bồi thường 100%, còn 02 trường hợp đang giải quyết khiếu nại để hoàn tất thủ tục về đất đai. |
| V | Dự án đăng ký năm 2019 (05 dự án) |
| 27 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 0,31 (DYT) | Phường 3 | Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 28 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,50 (DTL) | Phường 7 | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 29 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,15 (DGT) | Phường 7 | Liên quan 02 trường hợp Nguyễn Văn Sáu và Dương Tấn Tài đã bồi thường trong dự án xây dựng Cầu Ba Tơ trước đây. UBND Q8 đã có PC chỉ đạo PQLĐT Q8 và UBND P7 thực hiện. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Phường 7 có Báo cáo số 32/BC-UBND về 02 trường hợp Nguyễn Văn Sáu và Dương Tấn Tài đã đồng ý tháo dỡ phần tái lấn chiếm trước ngày 01/3/2021. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. |
| 30 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,14 (DGT) (SON) | Phường 14, 15 | Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 31 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,60 (DGT) (SON) | Phường 15 | Ngày 10/6/2021, BQLDAGT đã cung cấp HS pháp lý. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 để ban hành thông báo thu hồi đất. Đang thực hiện thủ tục ghi vốn năm 2022. Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| VI | Dự án đăng ký năm 2020 (07 dự án) |
| 32 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 2,79 (DTL) 6,61 (SON) | Phường 5 | Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường điều tra xã hội học theo Kế hoạch. Kết quả điều tra được 268/268 trường hợp (Khoảng 150 trường hợp giải tỏa toàn bộ); Thu thập pháp lý được 225/268 trường hợp. Về quỹ nhà tái định cư: Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư, trong đó đã phê duyệt 50 căn hộ tại nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm Quận Bình Tân để phục vụ tái định cư cho các trường hợp có nhu cầu của Dự án. Về thông báo THĐ: đã phát hành 04 trường hợp (tổ chức), đã kiến nghị sớm ban hành thông báo thu hồi đất cho hộ dân bị ảnh hưởng. Vướng mắc: Khi thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập pháp lý các hộ dân nhận thấy phần diện tích thuộc ranh dự án tại các thửa thuộc tờ bản đồ số 113 BĐĐC P5 Quận 8, nhưng hiện có pháp lý và số nhà thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quản lý. Ngày 23/12/2021, Chủ đẩu tư đã mời các đơn vị liên quan đi khảo sát thực địa để xác định vị trí giáp ranh xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Đang ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định quỹ đất, nhà ở để phục vụ tái định cư cho dự án. |
| 33 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,84 (DGT) | Phường 6 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. DA thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Sở GTVT đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có CV số 1601/SGTVT-XD ngày 24 tháng 02 năm 2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 34 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,70 (DGT) | Phường 6 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. DA thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Sở GTVT đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có công văn số 1601/SGTVT-XD ngày 24/02/2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Thời gian hoàn thành dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. |
| 35 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | 7,27 (SKC) | Phường 7 | Đang triển khai công tác bồi thường để thực hiện dự án. |
| 36 | Khu chung cư Bình An | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | 2,32 (ODT) | Phường 7 | Đã hoàn tất thương lượng bồi thường. Đang lập lại chủ trương đầu tư. |
| 37 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | 0,02 (DGT) | Phường 11, 15 | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| 38 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | 0,34 (DGD) | Phường 6 | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| VII | Dự án đăng ký năm 2021 (07 dự án) |
| 39 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 0,59 (DTL) 0,73 (SON) | Phường 7 | Đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Quận 8 (Công văn số 351/BBT-GQCS&ĐTC ngày 03/8/2020). Ngày 07/01/2022, Chủ đầu tư đã bàn giao ranh dự án. Hiện đã lập khái toán và đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư. Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 40 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 0,02 (DTL) 0,28 (SON) 0,27 (DGT) | Phường 12, 14 | Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 41 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | 2,24 (ODT) | Phường 16 | Đang thực hiện thủ tục về giao đất. |
| 42 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | 0,21 (ODT) | Phường 16 | Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án vào năm 2022. |
| 43 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | 0,05 (ODT) | Phường 2 | Đang kiểm tra lại ranh khu đất. |

### 2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Dự kiến trong năm 2022, trên địa bàn Quận 8 thực hiện 44 dự án. Trong đó 43 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021 sang, 01 dự án đăng ký mới và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là 10,47 ha. Cụ thể:

2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức trong năm 2022

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn 16 phường thuộc Quận và các dự án dự kiến cấp trên triển khai thực hiện trên địa bàn. Dự kiến trong năm 2022, trên địa bàn Quận thực hiện 01 dự án mới có thu hồi đất để thực hiện dự án đó là đất phát triển hạ tầng. Vì Quận 8 là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị. Nên trong năm 2022 sẽ bổ sung thêm 01 dự án mới đất giao thông với diện tích 0,30 ha.

Bảng 9: Danh mục nhu cầu thực hiện dự án đất phát triển hạ tầng đăng ký mới trong năm 2022

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | DT, LĐ đất theo KH (ha) | Pháp lý dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 7 | 0,30 (DGT) | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7 Quận 8; - Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND Quận 8 về việc điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật. |

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022

Trong kế hoạch 2022, nhu cầu đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân là 10,47 ha, bao gồm:

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở: 7,90 ha;

+ Chuyển đổi cơ cấu đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,57 ha.

## 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các dự án của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 16 phường thuộc Quận 8 và các dự án dự kiến cấp trên triển khai thực hiện. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất.

Bảng 10: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân bổ đến từng phường

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+(…) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I | Loại đất |  | 1.911,39 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 144,48 | 161,04 | 145,68 | 569,90 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,29 | 153,03 | 351,43 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 140,48 |  |  |  | 2,45 |  | 11,44 | 104,50 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 3,83 | 18,24 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** | 41,24 |  |  |  |  |  |  | 41,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 80,58 |  |  |  | 2,34 |  | 9,82 | 50,78 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 3,37 | 14,24 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,24 |  |  |  | 0,12 |  | 0,02 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 59,67 |  |  |  |  |  | 1,60 | 53,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 4,00 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.770,90 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 142,03 | 161,04 | 134,25 | 465,41 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,20 | 333,19 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 |  |  |  |  | 0,46 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 1,21 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 0,45 |  | 0,97 |  | 2,02 | 1,22 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,14 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 75,67 | 0,01 |  | 0,55 | 0,22 |  | 1,30 | 66,17 | 0,05 | 0,02 |  | 0,37 | 0,04 | 1,14 |  |  | 5,78 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 94,79 | 0,23 | 1,28 | 0,29 | 1,02 | 3,19 | 22,98 | 22,48 | 0,95 | 2,16 | 0,05 | 2,74 | 1,91 | 1,50 | 8,36 | 2,15 | 23,50 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 494,92 | 9,45 | 14,31 | 13,64 | 44,20 | 53,31 | 31,82 | 129,51 | 10,43 | 12,56 | 7,41 | 8,19 | 9,92 | 8,88 | 12,93 | 30,18 | 98,20 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 385,69 | 7,98 | 8,56 | 8,45 | 32,08 | 35,15 | 23,02 | 112,75 | 5,06 | 8,73 | 6,52 | 6,70 | 6,37 | 6,89 | 9,69 | 20,06 | 87,68 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 15,38 | 0,02 |  |  | 0,02 | 2,91 | 0,33 | 4,47 | 0,03 | 1,70 | 0,20 | 0,04 | 1,82 |  | 1,62 | 2,22 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,29 |  | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 1,85 |  | 1,89 | 0,20 | 0,03 |  |  | 0,06 |  | 0,03 |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,96 | 0,03 | 3,13 | 4,06 | 1,03 | 0,15 | 0,53 | 0,10 | 4,25 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,12 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,46 | 1,30 | 1,19 | 0,73 | 8,82 | 6,23 | 3,40 | 6,71 | 0,89 | 1,83 | 0,39 | 0,57 | 1,26 | 1,74 | 0,95 | 5,03 | 9,43 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 |  |  |  |  | 5,35 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 | 0,004 | 0,55 | 0,001 | 0,30 | 0,53 | 0,83 | 0,001 | 0,004 | 0,002 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,003 |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 |  | 0,01 |  | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,08 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 |  |  | 0,07 | 0,62 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,59 | 0,11 | 0,46 | 0,28 | 0,76 | 0,97 | 1,90 | 1,56 |  | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 1,97 | 0,37 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,38 |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 |  | 0,35 |  | 0,40 | 0,15 | 0,08 | 0,42 |  | 0,03 | 0,08 | 0,36 | 0,10 |  | 0,27 | 0,09 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,87 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,26 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 0,07 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 41,60 | 0,23 |  | 0,31 | 21,65 | 1,97 | 0,46 | 11,73 | 0,90 | 0,87 | 0,97 | 1,57 |  |  |  | 0,30 | 0,64 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 792,31 | 28,36 | 31,14 | 28,89 | 62,26 | 80,30 | 59,95 | 167,04 | 10,11 | 20,36 | 14,38 | 9,98 | 14,29 | 9,73 | 23,49 | 76,27 | 155,76 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,29 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 5,97 | 0,55 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,05 | 0,41 | 0,23 | 1,28 | 0,55 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 | 0,06 | 0,004 | 0,09 | 0,16 | 0,21 | 0,03 | 0,70 | 0,05 | 0,21 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 1,25 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 248,83 | 9,89 | 3,01 | 6,33 | 12,05 | 13,42 | 15,67 | 67,41 | 6,90 | 7,53 | 2,51 | 3,88 | 3,34 | 3,08 | 10,22 | 37,36 | 46,22 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu chức năng |  | 1.770,90 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 142,03 | 161,04 | 134,25 | 465,41 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,20 | 333,19 |
| 1 | Đất đô thị | KDT | 1.770,90 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 142,03 | 161,04 | 134,25 | 465,41 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,20 | 333,19 |
| Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên |

### 3.1. Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2021 là 161,47 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch giảm 20,99 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Diện tích đến năm 2022 là 140,48 ha. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác:

+ Hiện trạng năm 2021 là 93,55 ha;

+ Chu chuyển giảm 12,97 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp;

+ Diện tích dự kiến năm 2022 là 80,58 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất trồng cây lâu năm:

+ Hiện trạng năm 2021 là 0,50 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,26 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp;

+ Diện tích dự kiến năm 2022 là 0,24 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất nuôi trồng thủy sản:

+ Hiện trạng năm 2021 là 67,43 ha;

+ Chu chuyển giảm 7,76 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp;

+ Diện tích dự kiến năm 2022 là 59,67 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

### 3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp hiện trạng năm 2021 trên địa bàn Quận 8 là 1.749,92 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch tăng 20,99 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang. Diện tích đến năm 2022 là 1.770,90 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng:

+ Hiện trạng năm 2021 là 3,13 ha;

+ Chu chuyển giảm là 0,02 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,02 ha;

+ Diện tích dự kiến năm 2022 là 3,11 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất an ninh:

+ Hiện trạng năm 2021 là 5,06 ha;

+ Chu chuyển giảm là 0,04 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,04 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 5,02 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất thương mại, dịch vụ:

+ Hiện trạng năm 2021 là 64,76 ha;

+ Chu chuyển tăng 11,30 ha do đất trồng cây hàng năm chuyển sang 3,32 ha; đất trồng cây lâu năm chuyển sang 0,22 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,96 ha; đất phát triển hạ tầng 0,16 ha, đất ở đô thị 5,04 ha; đất sông suối 0,60 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,39 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,13 ha; đất đất ở đô thị 0,26 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 10,91 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 75,67 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

+ Hiện trạng năm 2021 là 93,35 ha;

+ Chu chuyển tăng 7,27 ha do đất nông nghiệp chuyển sang 3,43 ha, đất phát triển hạ tầng 0,25 ha, đất ở đô thị 2,70 ha, đất sông, suối 0,89 ha;

+ Chu chuyển giảm 5,83 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 2,48 ha, đất ở đô thị 3,15 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,20 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 1,44 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 94,79 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 11: Danh mục các dự án thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất thương mại, dịch vụ |  |  |  |
| 1 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | Phường 7 | 2,20 0,22 1,96 5,04 3,32 0,16 0,60 | LUA* CLN NTS ODT HNK DGT SON | 11,30 | TMD |
| 2 | Trung tâm thương mại Bình Điền | CtyTMSG TNHH MTV | Phường 7 | 23,30 5,30 | TMD DGT | 28,56 | TMD DGT |
| 3 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,03 0,16 6,51 2,41 0,05 | DGT SON NTD ODT DKV TMD | 9,45 | DKV TMD |
| II | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |  |  |  |  |
| 4 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam Thành phố | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | Phường 7 | 1,64* 0,12 3,31 2,70 0,06 0,17 0,02 0,89 | LUA* HNK NTS ODT DGT DTL NTD SON | 7,27 | SKC |

- Đất phát triển hạ tầng:

Hiện trạng năm 2021 là 474,99 ha;

Chu chuyển tăng 20,95 ha lấy từ đất nông nghiệp 2,67 ha, đất quốc phòng 0,02 ha, đất an ninh 0,04 ha, đất thương mại dịch vụ chuyển sang 0,13 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 2,48 ha, đất ở đô thị 10,13 ha, đất trụ sở cơ quan 0,18 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí 1,28 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,01 ha và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 4,00 ha;

Chu chuyển giảm 2,33 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,16 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,25 ha, đất ở đô thị 0,16 ha, khu vui chơi giải trí 0,45 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 19,93 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 494,92 ha. Trong đó:

+ Đất giao thông:

++ Hiện trạng năm 2021 là 374,61 ha;

++ Chu chuyển tăng 12,20 ha lấy từ đất nông nghiệp 1,83 ha, đất quốc phòng 0,02 ha, đất an ninh 0,04 ha, đất thương mại dịch vụ 0,07 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,39 ha, đất giáo dục 0,61 ha, đất năng lượng 0,03 ha, đất tôn giáo 0,11 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí 1,19 ha, đất ở tại đô thị 5,42 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,18 ha, đất tín ngưỡng 0,01 ha, đất sông, ngòi 1,29 ha;

++ Chu chuyển giảm 1,12 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,16 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,06 ha, đất thủy lợi 0,44 ha, đất y tế 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,29 ha, đất ở đô thị 0,16 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 11,08 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 385,69 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất thủy lợi :

++ Hiện trạng năm 2021 là 6,45 ha;

++ Chu chuyển tăng 9,11 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,83 ha, đất thương mại dịch vụ 0,06 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 0,63 ha, đất giao thông 0,44 ha, đất năng lượng 0,10 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha, đất vui chơi giải trí công cộng 0,09 ha, đất ở đô thi 4,24 ha, đất sông, suối 2,71 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,17 do chuyển sang đất sản xuất phi nông nghiệp 0,17 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 8,94 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2020 là 15,38 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất cơ sở văn hóa:

Hiện trạng năm 2021 là 4,29 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 4,29 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất cơ sở y tế:

++ Hiện trạng năm 2021 là 13,47 ha;

++ Chu chuyển tăng 0,49 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,01 ha, đất giao thông 0,01, đất ở đô thị 0,47 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 0,49 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 13,96 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất cơ sở giáo dục:

++ Hiện trạng năm 2021 là 50,61 ha;

++ Chu chuyển tăng 0,46 ha lấy từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,46 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,61 ha do chuyển sang đất giao thông 0,61 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,15 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 50,46 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao:

Hiện trạng năm 2021 là 6,30 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 6,30 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất công trình năng lượng:

++ Hiện trạng năm 2021 là 2,38 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,13 ha do chuyển sang đất giao thông 0,03 ha, đất thủy lợi 0,10 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,13 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 2,25 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất công trình bưu chính viễn thông:

Hiện trạng năm 2021 là 0,12 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,12 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa:

Hiện trạng năm 2021 là 0,15 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,15 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Hiện trạng năm 2021 là 1,00 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 1,00 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất cơ sở tôn giáo:

++ Hiện trạng năm 2021 là 9,70 ha;

++ Chu chuyển giảm so với hiện trạng là 0,11 ha do chuyển sang đất giao thông 0,11 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 9,59 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

++ Hiện trạng năm 2021 là 3,57 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,19 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,02 ha, đất phát triển hạ tầng 0,01 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,16 ha;

++ Cân đối tăng giảm: giảm 0,19 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 3,38 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất dịch vụ xã hội:

Hiện trạng năm 2021 là 0,02 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,02 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

+ Đất chợ:

Hiện trạng năm 2021 là 2,34 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 2,34 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 12: Danh mục các dự án đất phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất giao thông |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT |
|  |  |  | Phường 4 | 0,34 0,22 0,10 | ODT DGT TON |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,50 | DGT |
| 3 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,08 0,06 | HNK NTD ODT DGT | 0,55 | DGT |
| 4 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,25 0,48 0,35 0,04 0,01 3,15 0,02 | HNK ODT SKC SON TMD DGT TSC | 4,30 | DGT |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 0,96X | DGD DKV ODT TMD DGT | 1,50 | DGT |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,07 0,01 0,15 0,02 | ODT SKC DGT DGD | 0,25 | DGT |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,08 0,05 0,09 1,03 | DGD DKV ODT SKC SON DGT | 5,10 | DGT |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,08 0,01 0,03 0,01 0,88 | DGD ODT SKC SON TMD DGT |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,17 0,70 0,35 | SKC DGT SON |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,18 0,03 0,46 0,41 | ODT SKC SON DGT |  |  |
| 8 | XD Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |
| 9 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại Phường 16 Q.8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT |
| 10 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,15 | ODT DGT | 0,31 | DGT |
| 11 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q.8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT |
| 12 | Đường vào cụm trường P4, Q8 | Kêu gọi đầu tư | Phường 4 | 0,02 0,19 | ODT HNK | 0,21 | DGT |
| 13 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT |
| 14 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Phường 7 | 0,05 0,02 0,09 0,70 0,14 0,27 0,01 | HNK DGD NTS ODT SKC DGT TMD | 1,27 | DGT |
| 15 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | Phường 16 | 0,06 0,07 0,02 0,03 | ODT SKC DGT SON | 0,18 | DGT |
| 16 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT |
| 17 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT |
| 18 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Phường 14 Phường 15 | 0,18 0,10 0,30 0,07 0,29 0,02 | SON ODT DGT ODT SON DGT | 1,14 | DGT SON |
| 19 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Phường 15 | 0,07 1,11 0,01 0,41 | ODT SON TON DGT | 1,60 | DGT SON |
| 20 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,09 0,53 0,09 0,02 0,11 | NTS ODT SKC TMD DGT | 0,84 | DGT |
| 21 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban QLDA ĐTXDCT KVQ8 | Phường 6 | 0,08 0,01 0,13 0,17 0,31 | HNK DGD ODT SKC DGT | 0,70 | DGT |
| 22 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | Phường 11 Phường 15 | 0,005 0,005 0,01 | DGT SON SON | 0,02 | DGT |
| 23 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông | Phường 12 Phường 14 | 0,11 0,01 0,14 0,03 0,13 0,01 0,14 0,001 | DGT DTL SON ODT DGT DTL SON ODT | 0,14 0,01 0,14 0,13 0,01 0,14 | DGT DTL SON DGT DTL SON |
| 24 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 7 | 0,30 | LUA* NTS | 0,30 | DGT |
| II | Đất y tế |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,10 | ODT | 0,10 | DYT |
| 26 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 | ODT DGT | 0,29 | DYT |
| 27 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,09 0,01 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT |
| III | Đất thủy lợi |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 12 Phường 14 | 0,01 0,03 0,89 0,13 0,64 0,15 0,05 0,02 0,01 0,59 0,04 0,93 0,04 0,39 0,05 0,14 0,02 0,06 0,03 | ODT DGT ODT SKC SON SKC SON DGT DSH ODT DTL SON DTL ODT SKC SON DTL TMD DGT | 4,19 | DTL |
| 29 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 5 | 0,04 0,15 0,09 0,10 2,11 0,30 6,61 | HNK DGT DKV DNL ODT SKC SON | 2,79 6,61 | DTL SON |
| 30 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,38* 0,58 0,01 0,73 | LUA* HNK ODT SON | 0,73 0,59 | SON DTL |
| 31 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | DTL |
| 32 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT SON | 1,50 | DTL |
| IV | Đất giáo dục |  |  |  |  |  |
| 33 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD |
| 34 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu - Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | Phường 6 | 0,34 | DGD | 0,34 | DGD |

- Đất sinh hoạt cộng đồng:

+ Hiện trạng năm 2021 là 0,88 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,01 ha do chuyển sang đất thủy lợi 0,01 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,87 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10 CH, 13CH)

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

+ Hiện trạng năm 2021 là 35,89 ha;

+ Chu chuyển tăng 6,99 ha do lấy từ đất phát triển hạ tầng 0,45 ha, đất sông suối 0,03 ha, đất ở tại đô thị 6,51 ha;

+ Chu chuyển giảm 1,28 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,28 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 5,71 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 41,60 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 13CH)

Bảng 13: Danh mục dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Q8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD |

- Đất ở đô thị:

+ Hiện trạng năm 2021 là 803,71 ha;

+ Chu chuyển tăng 12,98 ha do lấy từ đất nông nghiệp 9,39 ha, đất thương mại, dịch vụ 0,26 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 3,15 ha, đất phát triển hạ tầng 0,16 ha, đất sông, suối 0,02 ha;

+ Chu chuyển giảm 24,38 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 5,04 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 2,70 ha, đất phát triển hạ tầng 10,13 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 6,51 ha;

+ Cân đối tăng giảm: giảm 11,40 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 792,31 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 14: Danh mục các dự án đất ở đô thị

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Phường 6 | 0,79 | SKC | 0,79 | ODT |
| 2 | Khu chung cư Bình An | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | Phường 7 | 0,57 0,16 0,02 1,57 | NTS DGT SON ODT | 2,32 | ODT |
| 3 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Phường 16 | 2,24 0,002 | HNK ODT | 2,24 | ODT |
| 4 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Phường 16 | 0,21 | ODT | 0,21 | ODT |
| 5 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Phường 2 | 0,05 | SKC | 0,05 | ODT |
| 6 | Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | 16 Phường | 10,47 | NNP PKO | 10,47 | ODT |

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

+ Hiện trạng năm 2021 là 10,28 ha;

+ Chu chuyển tăng 0,20 ha do lấy từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,18 ha do chuyển sang đất giao thông 0,18 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 0,02 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 10,29 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 15: Danh mục các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 14 | 0,20 | SKC | 0,20 | TSC |

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Hiện trạng năm 2021 là 0,24 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,24 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất cơ sở tín ngưỡng:

+ Hiện trạng năm 2021 là 3,19 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,01 ha do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 3,18 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

+ Hiện trạng năm 2021 là 254,37 ha;

+ Chu chuyển giảm là 5,54 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,60 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 0,89 ha, đất phát triển hạ tầng 4,00 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,03 ha, đất ở đô thị 0,02 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 5,54 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 248,83 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất có mặt nước chuyên dùng:

Hiện trạng năm 2021 là 0,08 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2022 là 0,08 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

### 3.3.  Đất chưa sử dụng

Hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

Bảng 16: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạch năm 2022 | Hiện trạng năm 2021 | So sánh Tăng (+), Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 140,48 | 161,47 | -20,99 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** | 41,24 | 45,76 | -4,52 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 80,58 | 93,55 | -12,97 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,24 | 0,50 | -0,26 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 59,67 | 67,43 | -7,76 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.770,90 | 1.749,92 | 20,99 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 | 3,13 | -0,02 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 5,06 | -0,04 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 75,67 | 64,76 | 10,91 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 94,79 | 93,35 | 1,44 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 494,92 | 474,99 | 19,93 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 385,69 | 374,61 | 11,08 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 15,38 | 6,45 | 8,94 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,29 | 4,29 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,96 | 13,47 | 0,49 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,46 | 50,61 | -0,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6,30 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 | 2,38 | -0,13 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,12 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,15 |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 1,00 |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,59 | 9,70 | -0,11 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,38 | 3,57 | -0,19 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 | 0,02 |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 | 2,34 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,87 | 0,88 | -0,01 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 41,60 | 35,89 | 5,71 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 792,31 | 803,71 | -11,40 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,29 | 10,28 | 0,02 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,24 | 0,24 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 | 3,19 | -0,01 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 248,83 | 254,37 | -5,54 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,08 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |
| Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên |  |

## 4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Bảng 17: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2022 phân bổ đến từng phường

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ (6)+(…) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 26,91 |  | 0,01 | 0,01 | 0,27 | 1,02 | 1,46 | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 6,37 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA*/PNN | 5,23 |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 13,14 |  | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,54 | 1,08 | 5,56 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 5,58 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,28 |  |  |  | 0,04 | 0,02 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 8,26 |  |  |  | 0,04 | 0,46 | 0,38 | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,59 |  | 0,05 |  |  |  | 1,55 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 1,79 |

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

** Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên.

## 5. Diện tích đất cần thu hồi

Bảng 18: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2022

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+ (...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 11,63 |  |  | 0,01 | 0,19 | 0,04 | 0,82 | 10,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA* | 2,32* |  |  |  |  |  |  | 2,32* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5,44 |  |  | 0,01 | 0,19 | 0,04 | 0,73 | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,97 |  |  |  |  |  | 0,09 | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 36,40 | 0,46 |  | 0,11 | 8,82 | 3,37 | 2,23 | 11,80 | 0,54 | 1,70 | 0,20 | 0,71 | 1,58 | 0,29 | 1,48 | 1,23 | 1,88 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,02 |  |  | 0,001 |  | 0,01 | 0,06 |  |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,69 | 0,46 |  |  |  | 0,35 | 0,61 | 0,14 |  | 0,13 | 0,15 | 0,05 |  | 0,02 | 0,42 | 0,03 | 0,32 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,64 |  |  |  | 0,71 | 0,30 | 0,03 | 0,64 | 0,46 | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,29 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 0,99 |  |  |  | 0,29 | 0,15 | 0,01 | 0,44 | 0,003 | 0,03 | 0,001 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,01 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,60 |  |  |  | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,09 |  | 0,01 | 0,28 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 | 0,003 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,12 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,004 |  | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,19 |  |  |  | 0,16 |  | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 | 0,003 |  |  |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,83 |  |  |  | 0,26 | 0,09 |  |  |  | 0,01 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 24,34 |  |  | 0,10 | 7,75 | 2,40 | 1,49 | 8,57 | 0,07 | 0,88 |  | 0,07 | 0,62 | 0,14 | 0,49 | 0,53 | 1,22 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,19 |  |  | 0,004 |  | 0,16 | 0,02 |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,002 |  |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 5,49 |  |  | 0,003 | 0,11 |  | 0,04 | 2,43 |  | 0,63 | 0,05 | 0,09 | 0,93 | 0,03 | 0,49 | 0,65 | 0,03 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: * Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên.

## 6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

## 7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

Bảng 19: Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng, Quận 8. |
|  |  |  | Phường 4 | 0,34 0,22 0,10 | ODT DGT TON |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,50 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư. |
| 3 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,10 | ODT | 0,10 | DYT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Quyết định phê duyệt dự án số 1506/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư. |
| 4 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; - Công văn số 959/UBND-ĐTMT ngày 28/2/2014 của UBND TP về gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu P4 Q8. |
| 5 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 | ODT DGT | 0,29 | DYT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư; - Quyết định số 256/QĐ-SXD-TĐDA ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8. |
| 6 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,07 0,06 | HNK NTD ODT DGT | 0,55 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố. |
| 7 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,25 0,48 0,35 0,04 0,01 3,15 0,02 | HNK ODT SKC SON TMD DGT TSC | 4,30 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; -Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; - Chủ trương đầu tư công: NQ 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về QĐ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 0,96 | DGD DKV ODT TMD DGT | 1,50 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về quyết định chủ trương đầu tư. |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |  |
| 9 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Q8 (P8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | Phường 8 | 0,01 | ODT | 4,19 | DTL | - Công văn số 455/BBT-TV ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ ở trên và ven Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Chương trình số 13/CTr-QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; - Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 27 tháng năm 2017 của UBND TP về bổ sung địa danh thu hồi đất tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2017 của UBND TP; - Công văn số 714/UBND-CNN ngày 10 tháng 02 năm 2010 của UBND TP về thực hiện 2 dự án xây dựng tuyến đê bao bọc Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Quyết định giao vốn: 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao KH đầu tư công 2020 nguồn ngân sách thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: NQ 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C do HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 6750/ UBND-ĐTMT ngày 17/12/2014 của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điẻm đầu tư các dự án trên địa bàn Q8. |
|  |  |  | Phường 9 | 0,03 0,89 0,13 0,64 | DGT ODT SKC SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 10 | 0,15 0,05 | SKC SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,02 0,01 0,59 0,04 0,93 | DGT DSH ODT DTL SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,03 0,39 0,05 0,14 0,02 0,06 | DGT ODT SKC SON DTL TMD |  |  |  |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,07 0,01 0,15 0,02 | ODT SKC DGT DGD | 0,25 | DGT | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư. |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,08 0,05 0,09 1,03 | DGD DKV ODT SKC SON DGT | 5,10 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư; |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,08 0,01 0,03 0,01 0,88 | DGD ODT SKC SON TMD DGT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,17 0,70 0,35 | SKC DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,18 0,03 0,46 0,41 | ODT SKC SON DGT |  |  |  |
| 12 | XD Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về QĐ chủ trương đầu tư; |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 13 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2016 |
| 14 | Trụ sở Ủy ban nhân dân P14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 14 | 0,20 | SKC | 0,20 | TSC | - Công văn số 2615/UBND-TC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND Q.8 về rà soát danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; - Công văn số 919/UBND-TC ngày 10/5/2021 của UBND Q.8 về rà soát tình hình thực hiện dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2121-2025; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND Q8 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Uỷ ban nhân dân P14 Q8; - Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14; - Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 8; - CV 78/UBND-TC ngày 13/10/2021 của UBND Q8; cv 1146/SXD-TĐDA ngày 27/01/2022 của Sở XD. |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 |
| 15 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | Phường 7 | 2,20 0,22 1,96 5,04 3,32 0,16 0,60 | LUA* CLN NTS ODT HNK DGT SON | 11,30 | TMD | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Thông báo số 411/TB-VP ngày 26/7/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp nghe báo cáo về đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hóa chất - hương liệu; - Báo cáo số 4422/BC-SCT ngày 12/7/2020 của Sở Công thương về tiến độ thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP HCM; - Công văn số 7248/VP-KT ngày 12/8/2020 của UBND TP về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Công văn số 8136/STC-ĐT ngày 30/12/2020 Về xác định giá trị để nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m) đối với dự án Xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Văn bản 9659/VP-KT ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phương án triển khai Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất Thành phố. |
| 16 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Quyết định số 1428/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trực; - Quyết định số 1722/QĐ-SXD-KTXD ngày 06/11/2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt TKBVTC và DT công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trực; |
| 17 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,16 | ODT DGT | 0,31 | DGT | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Chủ trương đầu tư công: QĐ 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. |
| 18 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Chủ trương đầu tư công: QĐ 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. |
| 19 | Đường vào cụm trường P4, Q8 | Kêu gọi đầu tư | Phường 4 | 0,02 0,19 | ODT HNK | 0,21 | DGT | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của P.TCKH về việc thực hiện đường vào cụm trường P4 Q8 và thực hiện một phần ĐS2 P16 Q8 bằng nguồn vốn DN; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất...; - Công văn 4334/VP-DA ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND Tp.HCM Văn phòng UBND Thành Phố về đầu tư xây dựng đường vào cụm trường học tại phường 4 Quận 8; - Văn bản số 67/CV-VT TPHCM ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái gửi UBND Q8. |
| IV | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 |
| 20 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | DTL | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của TPHCM; - Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND Q8; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 21 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. |
| 22 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Phường 7 | 0,05 0,02 0,09 0,70 0,14 0,27 0,01 | HNK DGD NTS ODT SKC DGT TMD | 1,27 | DGT | - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn số 11118/STNMT-QLĐ ngày 27/10/2017 về dự án đường D8A - D8B tại Phường 7 Quận 8; - Công văn số 178/SGCL-DA ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn về việc đăng ký KHSDĐ xây dựng đường D8A- D8B tại P7 Q8; - Văn bản số 476/UBND-ĐTMT ngày 28/01/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố, về việc thuận địa điểm đầu tư xây dựng đường D8-A và D8-B cho Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn. |
| 23 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | Phường 16 | 0,06 0,07 0,02 0,03 | ODT SKC DGT SON | 0,18 | DGT | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của P.TCKH về việc thực hiện đường vào cụm trường P4 Q8 và thực hiện một phần ĐS2 P16 Q8 bằng nguồn vốn DN; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn số 2201/UBND-DA ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư một phần đường số 2, phường 16, quận 8( đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III); - Công văn số 2561/UBND-ĐT ngày 17/10/2017 UBND Quận 8 Vv thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường kết nối dự án Khu dân cư NBB Garden III ra đường An Dương Vương; - Công văn số 1742/UBND-ĐT ngày 21/6/2019 của UBND Quận 8 Về việc đầu tư xây dựng một phần đường số 2 phường 16 Quận 8 (đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III). |
| 24 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 25 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Phường 6 | 0,79 | SKC | 0,79 | ODT | - Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND TP về quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 9059/SKHĐT-KTĐN ngày 9 tháng 11 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hồ sơ đề nghị thực hiện dự án "Khu nhà ở Phước Bình của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình"; - Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND TP về cập nhật, bổ sung quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2020, đợt 2. |
| 26 | Trung tâm thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Phường 7 | 23,30 5,30 | TMD DGT | 28,56 | TMD DGT | - Quyết định số 960/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 của UBND TP về việc thu hồi đất và tạm giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quy hoạch trung tâm thương mại Bình Điền; - Phương án số 7169/PA-HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng BTTH GPMB DA trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) về phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) trên địa bàn Quận 8; - Quyết định số 6628/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của UBND TP về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ 2) tại phường 7, quận 8; - Công văn số 4300/UBND-KT 10/7/2017 của UBND TP Vv chấp thuận cho Tổng Cty TM SG TNHH MTV thuê đất với phần diện tích đã bồi thường. |
| V | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2019 |
| 27 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,09 0,01 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại 313 Âu Dương Lân, Phường 2 Quận 8 để làm bệnh viện. |
| 28 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiên cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT SON | 1,50 | DTL | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Công văn số 4608/UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND TP về việc triển khai cấp bách dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiến cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài). |
| 29 | XD HTTN Đ.Trịnh Quang Nghị (Đ. Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; |
| 30 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Phường 14 Phường 15 | 0,18 0,10 0,30 0,07 0,29 0,20 | SON ODT DGT ODT SON DGT | 1,14 | DGT SON | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; - Quyết định 5340/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước) Quận 8; |
| 31 | Cầu Kênh Ngang số 3 | BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Phường 15 | 0,07 1,11 0,01 0,41 | ODT SON TON DGT | 1,60 | DGT SON | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; - Quyết định 5341/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước ), quận 8; |
| VI | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2020 |
| 32 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 5 | 0,04 0,15 0,09 0,10 2,11 0,30 6,61 | HNK DGT DKV DNL ODT SKC SON | 2,79 6,61 | DTL SON | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 121/NQ–HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về cho ý kiến và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công; - Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi; |
| 33 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,09 0,53 0,09 0,02 0,11 | NTS ODT SKC TMD DGT | 0,84 | DGT | - CV số 249/UBND-TC ngày 21/02/2022 của UBND Q.8 về rà soát danh mục các DA đầu tư công đề xuất bố trí vốn KH trung hạn GĐ 2021-2025 theo TB số 26/TB-VP ngày 12/01/2022 của VP UBND TP; - CV số 2534/UBND-TC ngày 19/11/2021 của UBND Q.8 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố; - Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; - NQ số 146/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND Q8; - CV số 1255/UBND-TC ngày 09/6/2021 của UBND Q8. |
| 34 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,08 0,01 0,13 0,17 0,31 | HNK DGD ODT SKC DGT | 0,70 | DGT | - CV số 2534/UBND-TC ngày 19/11/2021 của UBND Q.8 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố; - Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; - NQ số 146/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND Q8; - CV số 1255/UBND-TC ngày 09/6/2021 của UBND Q8. |
| 35 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam Thành phố | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | Phường 7 | 1,64* 0,12 3,31 2,70 0,06 0,17 0,02 0,89 | LUA* HNK NTS ODT DGT DTL NTD SON | 7,27 | SKC | - Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngay2/6/2018 của UBND TP Vv thu hồi hủy bỏ QĐ 2304/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND TP; - Công văn 2543/UBND-ĐT ngày 06/6/2018 của UBND TP Vv cho Cty CP Vĩnh Tiến tiếp tục thực hiện dự án khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) - Khu số 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố tại P7 Q8. |
| 36 | Khu chung cư Bình An | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | Phường 7 | 0,57 0,16 0,02 1,57 | NTS DGT SON ODT | 2,32 | ODT | - Văn bản 956/UBND-ĐT của Ủy Ban Nhân Dân ngày 14 tháng 3 năm 2018 về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu chu cư Bình An tại số 2735 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, quận 8; - Quyết định 7024/QĐ- UBND của Ủy Ban Nhân Dân Quận 8 về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu chung cư Bình An tại số 2735 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside làm chủ đầu tư. |
| 37 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | Phường 11 Phường 15 | 0,005 0,005 0,01 | DGT SON SON | 0,02 | DGT | - Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố theo hình thức đối tác công tư. |
| 38 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu- Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | Phường 6 | 0,34 | DGD | 0,34 | DGD | - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND TP về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; - Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2018 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; - Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 6, quận 8, tại ô phố ký hiệu E4; - Công văn số 9924/STNMT-QLĐ ngày 18/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn tại 1020 Tạ Quang Bửu phường 6, Quận 8. |
| VII | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2021 |
| 39 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,38* 0,58 0,01 0,73 | LUA* HNK ODT SON | 0,73 0,59 | SON DTL | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐNT TPHCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định 353/QĐ-SNN ngày 29/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8. |
| 40 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông | Phường 12 Phường 14 | DGT DTL SON ODT DGT DTL SON ODT | 0,11 0,01 0,14 0,03 0,13 0,01 0,14 0,001 | 0,14 0,01 0,14 0,13 0,01 0,14 | DGT DTL SON DGT DTL SON | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐNT TPHCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); - Quyết định số 5339/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố về phê duyệt dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh), Quận 8. |
| 41 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Phường 16 | 2,24 0,002 | HNK ODT | 2,34 | ODT | - Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND TP về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; |
| 42 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Phường 16 | 0,21 | ODT | 0,21 | ODT | - Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 của UBND TP về quyết định chủ trương đầu tư dự án. |
| 43 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Phường 2 | 0,05 | SKC | 0,05 | ODT | - Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND TP về bán đấu giá tài sản công (Nhà, đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); - Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND TP về thu hồi khu đất tại số 192 đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8 và số 947-953 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6. |
| VIII | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2022 |
| 44 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 7 | 0,30 | LUA* NTS | 0,30 | DGT | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7 Quận 8; - Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND Quận 8 về việc điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật. |

Bảng 20: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2022

| STT | Phường | Loại đất giấy chứng nhận | Loại đất xin chuyển mục đích | Diện tích (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phường 2 | HNK | ODT | 0,01 | Đất cây hàng năm khác chỉ còn trên giấy chứng nhận, thống kê hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất cây hàng năm khác trên địa bàn Phường 2. |
| 2 | Phường 4 | CLN | ODT | 0,04 |  |
|  |  | NTS | ODT | 0,04 | Đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ còn trên giấy chứng nhận, thống kê hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Phường 4. |
| 3 | Phường 5 | CLN | ODT | 0,02 | Đất trồng cây lâu năm chỉ còn trên giấy chứng nhận, thống kê hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất trồng cây lâu năm trên địa bàn Phường 5. |
|  |  | HNK | ODT | 0,50 |  |
|  |  | NTS | ODT | 0,46 | Đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ còn trên giấy chứng nhận, thống kê hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Phường 5. |
| 4 | Phường 6 | HNK | ODT | 0,34 |  |
|  |  | NTS | ODT | 0,29 |  |
|  |  | SKC | ODT | 0,76 |  |
| 5 | Phường 7 | HNK | ODT | 1,38 |  |
|  |  | LUA* | ODT | 0,71 | Đất lúa chỉ còn trên giấy chứng nhận, thống kê hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất lúa trên địa bàn Quận 8. |
|  |  | NTS | ODT | 0,18 |  |
| 6 | Phường 13 | SKC | ODT | 0,02 |  |
| 7 | Phường 15 | HNK | ODT | 0,17 |  |
| 8 | Phường 16 | HNK | ODT | 3,06 |  |
|  |  | NTS | ODT | 0,71 |  |
|  |  | SKC | ODT | 1,53 |  |
|  |  | TMD | ODT | 0,26 |  |
| TỔNG | 10,47 |  |

## 8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

### 8.1.  Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất

Luật đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Kế hoạch sử dụng đất Quận 8;

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 16/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

### 8.2. Dự tính các nguồn thu chi từ đất

- Dự kiến các khoản thu từ đất: Thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Dự kiến các khoản chi: Chi bồi thường khi thu hồi đất.

Căn cứ vào diện tích, vị trí các dự án, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2020 và khung giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 16/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính trong năm kế hoạch thu ngân sách từ đất được khoảng 5.933,095 tỷ đồng. Cụ thể như bảng sau:

| STT | Hạng mục | Ước thu/chi (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Thu ngân sách | 7.299,759 |
| 1.1 | Các khoản thu một lần | 4.536,613 |
| 1.1.1 | Tiền giao, thuê đất | 4.124,194 |
| 1.1.2 | Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất | 412,419 |
| 1.2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (0,02%) | 2.763,146 |
| II | Chi ngân sách bồi thường | 1.366,665 |
| III | Cân đối thu chi | 5.933,095 |

(Chi tiết xem phụ lục khái toán thu chi từ thu hồi và giao đất, cho thuê đất khi thực hiện KHSDĐ năm 2022)

Trong đó, cơ sở tính các khoản bồi thường về đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất nghĩa trang nghĩa địa) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với khoản thu tiền giao đất, thuê đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở, khi thu hồi không tính giá trị bồi thường về đất và giao đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở không tính giá trị tiền sử dụng đất. Đối với đất đấu giá tạm tính tiền sử dụng đất bằng giá đất tại vị trí đấu giá nhân với diện tích. Đối với lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất được tạm tính trên cơ sở là diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng trong năm kế hoạch nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tạm tính trên cơ sở là diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự kiến nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định.

Trên đây dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án, kết quả đấu giá và giá đất trên thị trường tại thời điểm triển khai dự án cũng như từng dự án cụ thể.

## 9. So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất 2022 với chỉ tiêu phân khai khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

Bảng 21: So sánh phương án KHSDĐ năm 2022 với chỉ tiêu phân khai

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | KHSDĐ 2022 | Chỉ tiêu phân khai | So sánh tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 140,48 |  | 140 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** | 41,24 |  | 41 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 80,58 |  | 81 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,24 |  | 0 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 59,67 |  | 60 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.770,90 | 1.911 | -140 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 | 3 | 0 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 5 | 0 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 75,67 | 77 | -1 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 94,79 | 64 | 31 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 494,92 | 751 | -256 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 385,69 |  | 386 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 15,38 |  | 15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,29 | 27 | -23 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,96 | 14 | 0 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,46 | 115 | -65 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6 | 0 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 |  | 2 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 |  | 0 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 |  | 0 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 1 | 0 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,59 | 10 | 0 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,38 |  | 3 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 |  | 0 |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 |  | 2 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,87 |  | 1 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 41,60 |  | 42 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 792,31 | 708 | 84 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,29 | 12 | -2 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,24 |  | 0 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 |  | 3 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 248,83 |  | 249 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  | 0 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |
| Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên |

Cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 8 trong năm 2022 dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 8 trong năm 2021, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8 và có cân đối chỉ tiêu phân khai của kế hoạch sử dụng đất Thành phố 05 năm (2016 - 2020) cho Quận 8.

Tuy nhiên, chỉ tiêu phân khai đất phi nông nghiệp theo quy định Thành phố chỉ phân khai cho cấp Quận 19 chỉ tiêu, 07 chỉ tiêu còn lại gồm: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; Đất sinh hoạt cộng đồng; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng; Đất cơ sở tín ngưỡng; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; Đất có mặt nước chuyên dung; Đất phi nông nghiệp khác do cấp Quận xác định bổ sung. Ngoài ra, việc lập quy hoạch là định hướng phát triển, kế hoạch lập cụ thể để triển khai thực hiện, việc chưa có dự án, dự án chưa đủ điều kiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất thì chưa thể đưa vào kế hoạch sử dụng đất được. Nên chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận xây dựng không thể đảm bảo đúng bằng số liệu phân khai theo Công văn số 3652/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2018 mà chỉ đảm bảo phù hợp theo định hướng của quy hoạch Thành phố. Cụ thể như sau:

### 9.1. Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 140,48 ha. Chỉ tiêu phân khai trên địa bàn Quận 8 không còn đất nông nghiệp. So sánh: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cao hơn chỉ tiêu phân khai 140 ha (làm tròn số). Lý do: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp qua đất phi nông nghiệp cần phải có các dự án đầu tư đủ điều kiện mới được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hiện trên địa bàn quận còn nhiều dự án dự kiến theo quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp để chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch thực hiện như các khu vực có sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích thành đất ở, khu tái định cư, đất giáo dục, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, các dự án chỉnh trang đô thị,...

### 9.2. Đất phi nông nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 75,67 ha. Chỉ tiêu phân khai là 77 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cao hơn chỉ tiêu phân khai 01 ha (làm tròn số). Lý do: Hiện trên địa bàn Quận còn nhiều dự án dự kiến theo quy hoạch, sử dụng đất thương mại dịch vụ để chuyển sang đất phát triển hạ tầng, nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch thực hiện như: Quy hoạch mở rộng đường Dã Tượng, Đường số 25, 27, 29, Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng 04 giao lộ Hưng Phú-Võ Trứ, Hưng Phú-Dã Tượng, Nguyễn Duy-Võ Trứ và Nguyễn Duy-Dã Tượng, Nạo vét Sông Cần Giuộc,…

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 94,79 ha. Chỉ tiêu phân khai là 64 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cao hơn chỉ tiêu phân khai 31 ha (làm tròn số). Lý do: Hiện trên địa bàn Quận còn nhiều dự án dự kiến theo quy hoạch, sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để chuyển sang đất khác nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch thực hiện như: Chung cư 99 bến Bình Đông, khu nhà ở Mai Linh, dự án nâng cấp, mở rộng đường,...

Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 494,92 ha. Chỉ tiêu phân khai là 751 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thấp hơn chỉ tiêu phân khai 256 ha (làm tròn số). Lý do: Tuyến metro số 5; Bến xe Cần Giuộc mới cầu Sài Gòn, Trạm y tế phường 10, 12, 13; Quy hoạch mở rộng đường, hẻm trong khu dân cư tại các Phường; Các dự án mở rộng đường;... Chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch thực hiện.

Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 792,31 ha. Chỉ tiêu phân khai là 708 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cao hơn chỉ tiêu phân khai 84 ha (làm tròn số). Lý do: Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2021) của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8 được phân bổ một số dự án có sử dụng đất ở đô thị để chuyển mục đích thành các loại đất khác chủ yếu là đất hạ tầng  nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch sử dụng đất như: Quốc lộ 50; Tuyến Metro số 5; Bến xe Cần Giuộc mới; Các tuyến đường 25, 27, 29, 17; Quy hoạch hẻm mở rộng đường trong các khu dân cư tại các phường;… Nên diện tích đất ở chưa giảm theo quy hoạch nên diện tích kế hoạch đất ở cao hơn chỉ tiêu phân khai.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,29 ha. Chỉ tiêu phân khai là 12 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thấp hơn chỉ tiêu phân khai 2 ha (làm tròn số). Lý do: Trụ Sở Khối mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể Quận 8, Trụ Sở UBND Phường, Khu hành chính Phường 14,… Chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch thực hiện.

Đất sinh hoạt cộng đồng; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng; Đất cơ sở tín ngưỡng; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có chỉ tiêu nhưng chỉ tiêu phân khai không có. Lý do: Theo quy định cấp Thành phố không có phân khai chỉ tiêu này cho cấp quận.

# IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Ưu tiên các dự án về thủy lợi đầu tư bờ kè, di dời chống sạt lở, nạo vét các tuyến kênh rạch như: Dự án bờ Bắc,…

Tuân thủ quy định về cốt nền xây dựng cho Quận và quản lý xây dựng tuân thủ quy hoạch phát triển không gian đô thị, đảm bảo cảnh quan đô thị và khả năng thoát nước, điều tiết nước vào mùa mưa của Quận cũng như toàn Thành phố nói chung.

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cùng với dự án giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, khả năng thoát nước thải sinh hoạt, sản xuất cũng như nước vào mùa mưa, tránh tình trạng ngập úng.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường đô thị:

+ Thực hiện quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị) nhằm giảm thiểu khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu nước sạch và thoát nước;

+ Các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân của Quận phải đăng ký với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải y tế đảm bảo về mặt môi trường;

+ Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ và du lịch; củng cố và duy trì các dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt công cộng, vệ sinh đường phố.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa, mảng xanh đô thị:

+ Thực hiện công tác bảo vệ, tôn tạo các điểm văn hóa;

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng diện tích mảng xanh đô thị của Quận.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường khu xử lý chất thải và các dự án đầu mối hạ tầng khác:

+ Thực hiện thu gom chuyển đến khu xử lý nước thải và chất thải rắn của Thành phố;

+ Vệ sinh khu vực tập trung rác, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực này;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu và giám sát khu xử lý nước thải tập trung của khu chung cư, khu trung tâm thương mại...

## 2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.1. Nhóm giải pháp về chính sách

Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020). Trong năm kế hoạch 2022 dự kiến thực hiện 44 dự án dự án của tổ chức và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 10,47 ha, diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án ảnh hưởng đến lượng lớn chủ sử dụng đất. Trong khi đó công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, thường xảy ra khiếu kiện về giá bồi thường, về phương án bố trí tái định cư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn Quận:

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quận và các sở, ban ngành trong việc xây dựng phương án bồi thường, triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác phê duyệt giá bồi thường.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng.

- Giải quyết phù hợp về giá bồi thường, vận dụng áp giá bồi thường hợp lý, hợp tình.

- Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất hiện nay do nhiều sở ngành thẩm định, xét duyệt. Nhưng cơ chế phối hợp còn chưa rõ ràng, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian làm thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, khá mất nhiều thời gian của chủ đầu tư. Do đó, cần tiến hành cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các sở ngành phù hợp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất hoàn tất thủ tục giao thuê để tiến hành đầu tư dự án.

- Đối với các tổ chức có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, dự án trong năm kế hoạch kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo việc bàn giao mặt bằng và có biện pháp xử lý trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng.

- Về phía Quận: Tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế trong xử lý thủ tục hành chính nội bộ, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các khâu, các cán bộ trong thực hiện các bước theo quy trình dự án, cơ bản đã khắc phục tình trạng đứt khúc, không xác định được trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân có liên quan.	Thực hiện công khai việc tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư các dự án chưa có chủ đầu tư của Quận thông qua hội nghị chuyên đề và cung cấp đầy đủ thông tin cho các Nhà đầu tư có quan tâm kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cần thiết để mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.

2.2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ chính sách đất đai, đồng thuận phương án bồi thường, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia lao động tại các dự án trên địa bàn khi có đầy đủ các điều kiện yêu cầu.

2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, đặc biệt chuyển đất phát triển hạ tầng sang đất ở và các loại đất khác. Một số biện pháp cụ thể:

+ UBND Quận thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Quận trong đó thành phần tổ công tác gồm: đại diện phòng Tài chánh kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng TNMT, đại diện Tổ thẩm định dự án của Quận. Hàng quý 3 tháng tổ chức đợt kiểm tra hiện trường các dự án (trong đó kiểm tra pháp lý dự án, tiến độ đền bù, thực hiện dự án...);

+ Hàng tháng hoặc quý các chủ đầu tư dự án trên địa bàn quận gửi báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án về tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Quận;

+ Thường trực UBND Quận chỉ đạo UBND 16 phường theo dõi và hàng quý phải có báo cáo về phòng TNMT kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường quản lý (tình hình bồi thường, triển khai đầu tư xây dựng...) từ đó mới có định hướng chính xác cho việc đánh giá và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau của địa phương;

+ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8, Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công các dự án.

2.4. Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn để thực hiện 43 dự án trong năm kế hoạch hiện đang là bài toán khó đối với Quận. Kiến nghị Thành phố xem xét bố trí vốn để thực hiện các dự án công cũng như tạo cơ chế để Quận huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa việc chỉnh trang đô thị. Đặc biệt đối với các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ các tuyến kênh rạch.

2.5. Các giải pháp về quy hoạch

- Theo quy định tại Khoản 5, Điều 40, Luật Đất đai 2013 thì các quận không tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất (do đã được phủ kín quy hoạch đô thị) mà sẽ căn cứ chỉ tiêu phân khai của quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch đô thị đã được duyệt, nếu quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay quy định về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị còn chưa thống nhất:

+ Thời hạn lập quy hoạch:

++ Quy hoạch sử dụng đất: được lập cho kỳ 10 năm, và 5 năm điều chỉnh một lần nhưng việc điều chỉnh phải tuân thủ Điều 46, Luật Đất đai;

++ Quy hoạch xây dựng: được lập cho kỳ có thể 10, 15, 20, 30 năm và quy hoạch chi tiết xây dựng định kỳ 3 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành điều chỉnh.

+ Chỉ tiêu phân loại đất giữa 02 loại hình quy hoạch không thống nhất: Đất công trình công cộng trong quy hoạch xây dựng và đất phát triển hạ tầng trong quy hoạch sử dụng đất là không tương đương; quy hoạch xây dựng chỉ tiêu đất công viên cây xanh nhưng quy hoạch sử dụng đất lại gộp chung đất công viên cây xanh vào đất khu vui chơi, giải trí công cộng...

+ Quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện theo Luật Đất đai 2003 trước đây việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện: Như vậy, các Quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021, nhưng theo quy định của Luật Đất đai 2003 sẽ không tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2021. Các Quận đã cố gắng cập nhật các thay đổi cần điều chỉnh vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thành phố. Nhưng do thời hạn lập quy hoạch, chỉ tiêu phân loại đất khác nhau gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đang tiến hành.

- Theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hang năm trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Nhưng năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn 24 quận, huyện. Quy hoạch sử dụng đất 19 quận nội thành không lập, quy hoạch sử dụng đất của 05 huyện ngoại thành đến năm 2020 mới được phê duyệt, bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập theo quy định Luật đất Đai 2003 thì hệ thống chỉ tiêu phân loại đất thay đổi, hiện trạng sử dụng đất làm nền để lập quy hoạch sử dụng đất này cũng quá cũ không còn phù hợp. Nên việc chọn bản đồ hiện trạng sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất cho các năm 2015, 2016, 2017, 218, 2020, gặp không ít tranh cãi, làm chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các năm này.

- Đến Luật số 21/2017/QH14, Luật số 35/2018/QH14 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2020 đã hợp nhất quy hoạch cấp tỉnh, không còn quy định kế hoạch sử dụng đất phải được xây dựng trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất nữa. Tuy nhiên, Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh theo Luật quy hoạch chưa tiến hành thực hiện, nên Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 triển khai thực hiện cũng gặp khó khăn: còn tranh cãi giữa việc sử dụng bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập theo Luật Đất đai 2003 hay sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo kết quả thống kê, kiểm kê hiện hành làm bản đồ nền cho bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Theo Luật Đất đai 2013 quy định: “Trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh”, Luật sửa, đổi bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) quy định: “Trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch tỉnh”. Nhưng hiện nay quy hoạch tỉnhThành phố chưa lập, tạm thời có thể lấy chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất Thành phố để triển khai. Nhưng như thế nào là chỉ tiêu quy hoạch đô thị không phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất Thành phố, vì vốn dĩ hai hệ thống chỉ tiêu trong 2 loại hình quy hoạch này là khác nhau.

* Giải pháp để cập nhật quy hoạch sử dụng đất trong thời gian sắp tới:

- Cần xây dựng khung pháp lý quy định về thời hạn lập và điều chỉnh 02 loại hình quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị thống nhất như nhau; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại giữa hai loại hình quy hoạch là tương đồng.

- Cần sớm khai lập Quy hoạch Thành phố theo Luật Quy hoạch để làm căn cứ lập kế hoạch sử dụng sử dụng đất hàng năm cho quận.

- Rà soát quy hoạch đô thị của Quận so với Quy hoạch Thành phố, nếu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch đô thị không cho phù hợp với Quy hoạch Thành phố phân khai thì xây dựng kế hoạch và thực hiện việc lập điều chỉnh lại quy hoạch đô thị.

- Trong trường hợp trong thời gian tới vẫn chưa xây dựng được khung pháp lý quy định về thời hạn lập và điều chỉnh 02 loại hình quy hoạch trên cùng thống nhất và không xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại giữa hai loại hình quy hoạch là tương đồng thì kiến nghị tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ cở pháp lý cũng như kỹ thuật cho công tác quản lý đất đai thực hiện có hiệu quả.

2.6. Giải pháp khác

Công tác thực hiện lập kế hoạch tiến hàng vào cuối quý 3, đầu quý 4, tại thời điểm này công tác thống kê đất đai chưa thực hiện. Do đó để có cơ sở đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch, kiến nghị nên lấy kết quả thực hiện quý 4 năm trước và quý 1, 2, 3 năm sau và số liệu đầu vào để thực hiện công tác lập kế hoạch là số liệu chốt vào quý 3 hàng năm.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8-TP. Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu phân khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố cho quận, có tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và tổng hợp các thông tin từ ngành, phòng ban cũng như của từng phường, có cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của từng phường, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận cũng như của từng phường, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoạch đã xử lý, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Quận 8 và khả năng đáp ứng về đất đai, khả năng đăng ký ghi vốn đối với các dự án công, điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong xây dựng phát triển đô thị và phát triển các ngành kinh tế, mang tính thực tiễn và khả thi.

## Kiến nghị

Đối với các tổ chức có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, dự án trong năm kế hoạch, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo việc bàn giao mặt bằng và có biện pháp xử lý trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quận và các Sở, Ban ngành trong việc xây dựng phương án bồi thường, triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác phê duyệt giá bồi thường. Hiện nay UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quyết định 23/2015/QĐ-UBND với nhiều điểm mới trong chính sách bồi thường và hỗ trợ di dời khi nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, chỉ mới triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp trong công tác thẩm định giá bồi thường chưa có hướng dẫn cụ thể, cần sớm có văn bản hướng dẫn và ban hành quy chế phối hợp để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá bồi thường cũng như phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng.

Công tác thực hiện lập kế hoạch tiến hàng vào cuối quý 3, đầu quý 4, tại thời điểm này công tác thống kê đất đai chưa thực hiện. Do đó để có cơ sở đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch, kiến nghị nên lấy kết quả thực hiện quý 4 năm trước và quý 1, 2, 3 năm sau và số liệu đầu vào để thực hiện công tác lập kế hoạch là số liệu chốt vào quý 3 hàng năm.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất, tăng tỉ lệ đạt kế hoạch, Uỷ ban nhân dân Quận 8 cũng có một số kiến nghị cụ thể:

+ Đối với các dự án đang tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8; Nâng cấp đường số 9 và 21,... Tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời kiến nghị:

(1). UBND Thành phố xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giá bồi thời thường, chính sách tái định cư của các dự án mà UBND Quận đã trình. Sớm xem xét quyết định về việc có tách dự án bồi thường riêng hay chung dự án xây lắp và giao đơn vị làm chủ đầu tư.

(2). Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính xem xét ghi vốn và bố trí vốn đầy đủ theo tiến độ để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đã đề xuất bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 kiến nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét trình bổ sung.

(3). Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố quy định đơn giá xây dựng tính bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình kiến trúc, tài sản khác để có cơ sở lập phương án bồi thường cho người dân.

(4). Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn UBND Quận thực hiện cấp phép xây dựng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng có nhu cầu xây dựng nhà để xây dựng và sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

+ Đối với các dự án không có thu hồi đất, chỉ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đa số các dự án này khi đăng ký kế hoạch sử dụng đất dự kiến dùng nguồn vốn bán đấu giá công sản để đầu tư. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì tạm ngưng việc bán đấu giá, không có nguồn vốn đầu tư. Nên phải lập lại thủ tục và xin nghi vốn. Kiến nghị: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính xem xét ghi vốn và bố trí vốn để dự án được triển khai thực hiện.

Phần lớn các dự án thực hiện trên địa bàn Quận 8 là các dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị,... có quy mô diện tích lớn, số trường hợp bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án rất nhiều vì vậy công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi tốn nhiều thời gian và phụ thuộc vào việc ghi vốn, giải ngân vốn đầu tư công nên rất khó có thể hoàn thành trong 01 đến 03 năm. Quận 8 kiến nghị đối với các dự án này được gia hạn trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đồng thời Quận sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để thi công và đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân, tạo cảnh quan đô thị, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Kính trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện.

# BIỂU SỐ LIỆU

# Footnotes

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - Công viên Văn hóa Phường 4 Quận 8 (Ô C4 - Bệnh viện Quận 8); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 6 Quận 8 (Ô K1 - Trạm Trung chuyển rác); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 6 Quận 8 (Ô K6 - Khu hỗn hợp); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 8-9-10 Quận 8 (Khu đất Trường mầm non P9 - 38 Nguyễn Duy P9 Q8); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 14 Quận 8 (Khu đất 301 Bến Bình Đông).