MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Các căn cứ pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất	1

2. Nội dung chính lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8	4

3. Phương pháp thực hiện	5

4. Các sản phẩm giao nộp	5

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	7

1. Điều kiện tự nhiên	7

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội	7

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội	14

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022	16

1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	16

2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	34

3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	35

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023	66

1. Chỉ tiêu sử dụng đất	66

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	67

3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	80

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích	95

5. Diện tích đất cần thu hồi	97

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	100

7. Danh mục các công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất	101

8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm Kế hoạch sử dụng đất	114

9. So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất 2023 với chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	116

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	119

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	119

2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất	119

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	123

Kết luận	123

Kiến nghị	123

BIỂU SỐ LIỆU	125

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	16

Bảng 2: Danh mục các dự án và hộ gia đình cá nhân đã thực hiện năm 2022	22

Bảng 3: So sánh kết quả thực hiện với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	23

Bảng 4: Danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện xong	24

Bảng 5: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã ban hành Quyết định thu hồi đất (không thuộc đối tượng Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai)	39

Bảng 6: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã ban hành Thông báo thu hồi đất	43

Bảng 7: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất	49

Bảng 8: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đang triển khai các thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất	50

Bảng 9: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm	57

Bảng 10: Chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	66

Bảng 11: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tạm ngưng chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	68

Bảng 12: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	72

Bảng 13: Danh mục nhu cầu thực hiện dự án đăng ký mới trong năm 2023	78

Bảng 14: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phân bổ đến từng phường	80

Bảng 15: Danh mục các dự án thương mại dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp	86

Bảng 16: Danh mục các dự án đất phát triển hạ tầng	89

Bảng 17: Danh mục dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng	92

Bảng 18: Danh mục các dự án đất ở tại đô thị	92

Bảng 19: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận	93

Bảng 20: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2023 phân bổ đến từng phường	95

Bảng 21: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2023	97

Bảng 22: Danh mục các công trình, dự án trong năm  Kế hoạch sử dụng đất 2023	101

Bảng 23: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đăng ký mới trong năm 2023	113

Bảng 24: Khái toán thu chi khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	115

Bảng 25: So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	116

DANH MỤC VIẾT TẮT

| GCNQSDĐ | : | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
| --- | --- | --- |
| GPMB | : | Giải phóng mặt bằng |
| HĐND | : | Hội đồng nhân dân |
| HTX | : | Hợp tác xã |
| KHSDĐ | : | Kế hoạch sử dụng đất |
| MTV | : | Một thành viên |
| NSNN | : | Ngân sách Nhà nước |
| QLĐTXDCT | : | Quản lý đầu tư xây dựng công trình |
| TNHH | : | Trách nhiệm hữu hạn |
| TNMT | : | Tài nguyên môi trường |
| TP. HCM | : | Thành phố Hồ Chí Minh |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Quận 8 có tổng diện tích tự nhiên 1.911,39 ha nằm về phía Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Quận 8 là 431.969 người, mật độ dân số trung bình là 22.522 người/km2.

Là một quận thuộc khu vực tiếp giáp giữa đô thị cũ và đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn hiện còn không nhiều diện tích đất nông nghiệp. Việc khai thác đưa quỹ đất đai Quận 8 đưa vào sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quản lý mục đích đang sử dụng và chuyển đổi công năng từ loại đất phi nông nghiệp này sang loại đất phi nông nghiệp khác. Điều này không tránh khỏi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của các chủ thể đang sử dụng đất. Do đó, cần xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả, để làm cơ sở thực hiện giao thuê đất, thu hồi đất theo luật định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37, Luật Đất đai năm 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 8 là nhiệm vụ phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2023 trên địa bàn Quận.

Thực hiện Kế hoạch số 7890/KH-STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về triển khai việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện và Thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh”.

## 1. Các căn cứ pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất

### 1.1. Các quy định chung

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội ban hành Luật Đất đai;

- Văn bản số 21/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc Hội ngày 10 tháng 12 năm 2018 về hợp nhất Luật Đất đai và Luật số 35/2018/QH14 của Quốc Hội về việc sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội ban hành Luật Đầu tư;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

### 1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiếp tục triển khai các nội dung quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

- Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022;

- Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1);

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố;

- Văn bản số 649/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025); Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện;

- Văn bản số 49/STNMT-QLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về việc rà soát thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành chính và danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kế hoạch số 7890/KH-STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức;

- Các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: 15 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (09 phân khu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 06 phân khu thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8);

- Quyết định số 5513/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 8;

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8;

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8;

- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8;

- Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8;

- Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8;

- Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8;

- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8.

### 1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 - 2025 của quận;

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm 2022;

Kết quả thống kê đất đai năm 2021, số liệu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận năm 2022;

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022;

Nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn Quận trong năm 2023;

Bản đồ địa chính 16 phường.

## 2. Nội dung chính lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân bổ cho Quận 8.

Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2023.

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2023.

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm e Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2023.

Xác định quy mô, địa điểm dự án, vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 2023.

Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm 2023 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.

Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2023.

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.

Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 8.

## 3. Phương pháp thực hiện

(1). Phương pháp thống kê: Phương pháp này sử dụng thống kê tuyệt đối và tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: Dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

(5) Phương pháp dự báo: Dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất.

(6). Phương pháp chuyên gia: Được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo chuyên đề, đóng góp ý kiến…đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm.

## 4. Các sản phẩm giao nộp

Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8 gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu 5.8/BC-KH quy định tại Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8 tỷ lệ 1: 5.000 và bản đồ vị trí các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các phường có thực hiện dự án.

- File dữ liệu (đĩa CD lưu các sản phẩm trên).

- Tài liệu kèm theo: Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8.

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt sẽ được lưu trữ tại:

+ Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1. Điều kiện tự nhiên

Quận 8 thuộc khu vực nội thành và nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có tọa độ địa lý từ 10045’8’’ đến 10041’45’’ vĩ độ Bắc; 106035’51’’ đến 106041’22’’ kinh độ Đông.

- Phía Đông giáp Quận 4, Quận 7.

- Phía Tây giáp quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

- Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Bắc giáp Quận 5, Quận 6.

Quận có diện tích tự nhiên 1.911,39 ha, dân số 423.129 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường. Toàn bộ diện tích Quận 8 là đồng bằng có địa hình thấp với cao độ trung bình so với mặt nước biển là 1,2 m trong đó thấp nhất là 0,3 m (Phường 7) và cao nhất là 2,0 m (Phường 2), với chu vi khoảng 32 km.

Quận 8 nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa khu đô thị cũ (Quận 5 và Quận 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao, có hệ thống giao thông khá phát triển ngày càng được cải thiện với một số tuyến chính nối từ trung tâm Thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn, Đại lộ Đông Tây, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Thế Hiển, đường Tạ Quang Bửu, đường An Dương Vương,... Do đó, Quận 8 hội đủ các nhân tố cần thiết cho ngành thương mại, dịch vụ phát triển (ngành trọng điểm phát triển trên địa bàn trong những năm qua) một cách toàn diện. Ngoài ra với vị trí thuận lợi, Quận 8 còn có tiềm năng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển công nghiệp và xây dựng phát triển đô thị.

Cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng là các dự án cải thiện môi trường nước, các dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà ở ven sông, các dự án công viên cây xanh dọc sông, kênh… đến nay Quận 8 dần thoát khỏi tình trạng “vùng nước đen” của khu vực, dần dần phát triển theo định hướng đã đề ra.

Điểm nổi bật của Quận 8 là cảnh quan sông nước, với nhiều sông rạch chảy qua địa bàn như là sông Xáng, rạch Lồng Đèn, Xóm Củi… Đặc biệt, dòng Kênh Đôi như cái xương sống chạy dọc Quận 8 và chia quận thành hai mảnh dài, tạo cảnh quang thiên nhiên thoáng mát. Chính vì vậy tạo ra tiềm năng để phát triển một đô thị hài hòa kết hợp giữa những mảng xây dựng và cảnh quan tự nhiên, thu hút các nhà đầu tư về mảng bất động sản tập trung đầu tư góp phần thúc đẩy đô thị hóa trên toàn quận.

## 2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong năm 2022, quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2022 và đảm bảo hoạt động kinh doanh phục hồi sau dịch COVID-19. Tình hình giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu, giá vàng có nhiều biến động, tác động đến giá của nhiều mặt hàng. Nhìn chung, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn duy trì ổn định; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng vào các dịp lễ tết, lễ. Kết quả đạt được như sau:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 62,41% so với cùng kỳ.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,51% so với cùng kỳ.

2.2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế

Phối hợp tổ chức lễ hưởng ứng chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season”. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai thực hiện chương trình tại các doanh nghiệp cam kết cung ứng ra giảm giá sản phẩm, Ban Quản lý các chợ truyền thống đã thực hiện việc treo 16 băng rôn tuyên truyền về chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” tại chợ; Ủy ban nhân dân 16 phường đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình Khuyến mại bằng các hình thức: giảm giá, bán hàng kèm quà tặng… để thu hút người dân tham gia. Phối hợp Saigon Co.op và Satrafoods tổ chức 12 chuyến bán hàng lưu động tại Phường 3, 4, 6, 7, 8 11 và 14 với các sản phẩm thuộc Chương trình bình ổn giá của thành phố, đã thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

Trong năm, Quận 8 đã cấp 789 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 70,918 tỷ đồng; có 236 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 446 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động, 20 hộ kinh doanh cấp lại lần 2 và 263 hộ kinh doanh tạm ngưng kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 940 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn là 3.880,49 tỷ đồng; có 168 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, 96 doanh nghiệp thay đổi nội dung kinh doanh và 623 doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh.

Quận 8 cấp mới 14 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu và 01 hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu, 26 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

2.3. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường

* Về quản lý đô thị:

- Kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng, nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn quận.

- Công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8 được chú trọng thực hiện. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố đã phê duyệt đề cương dự toán 06 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8 với tổng kinh phí dự kiến là 11.941.703.000 đồng. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có công văn gửi Sờ Tài chính đề xuất kinh phí sự nghiệp năm 2022 đối với 06 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đồng thời gửi văn bản Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố  đề nghị thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chủ động phối hợp, đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khó khăn liên quan đến chung cư do Công ty Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư tại Phường 4.

- Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư sớm triển khai dự án Xây dựng cầu kênh ngang số 1, 2, 3. Tổ chức phối họp với sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án mở rộng cầu Chánh Hưng và đầu tư nhánh cầu từ cầu Nguyễn Tri Phương xuống tuyến Bình Đông, Phường 11 Quận 8.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã có 06 Tờ trình (ngày 17 tháng 6 năm 2022) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo; để đảm bảo tiến độ triển khai, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tiếp tục ban hành Công văn số 1366/UBND-DA ngày 14 tháng 7 năm 2022 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ sớm thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8.

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản - bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

- Công tác cấp phép xây dựng: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 1.255 hồ sơ (đã cấp phép: 790 hồ sơ (trong đó có 790 hồ sơ CPXD trực tuyến)), đã có thư trả lời: 465 hồ sơ.

* Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trước và sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23-CT/TU: 127 công trình vi phạm (Sai phép: 68; Không phép: 59).

- Sau khi ban hành Chỉ thị 23-CT/TU: 130 công trình vi phạm (Sai phép: 50; Không phép: 80).

Kết quả xử lý đến nay là 214/257 trường hợp, trong đó: 114/127 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 100/130 trường hợp sau Chỉ thị 23-CT/TU. Hiện nay còn 43 trường hợp (sai phép: 27; không phép: 16) đang tiếp tục thực hiện.

- Từ đầu năm đến nay đã giám sát xây dựng 878 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt 15 trường hợp không phép với số tiền 205.000.000 đồng.

- Phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nam và Ủy ban nhân dân Phường 7 làm việc với Công ty Minh Hòa về rà soát xử lý vi phạm xây dựng theo Kết luận số 633/TB-VP ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Có 09 dự án đã có chính sách và phương án bồi thường; 08 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất; 05 dự án chờ ban hành thông báo thu hồi đất; 01 dự án tồn động đang giải quyết.

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn ước thực hiện trong năm 2022 là 387,946/622,376 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 62,33%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 384,032/609,678 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho quận: 3,914/12,698 tỷ đồng.

* Về công tác tài nguyên - môi trường:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/QU ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Quận ủy Quận 8 và Kế hoạch ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện Thông báo số 603-TB-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện niêm yết công khai, triển khai Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8.

- Tiếp tục thực hiện công tác cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp tại Dự án Đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới).

+ Ban hành thông báo thu hồi đất đối với 82 trường hợp cần thu hồi đất thuộc Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước) Quận 8; đối với 241 trường hợp thuộc ranh Dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh; các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều Rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8.

+ Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt chính sách bồi thường, Phương án bồi thường đối với các trường hợp thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Xáng, Phường 4.

+ Ban hành 97 Quyết định thu hồi đất, 01 Quyết định phê duyệt chính sách, 97 quyết định phê duyệt Phương án bồi thường đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; đang thực hiện thu hồi, hủy bỏ hiệu lực thông báo thu hồi đất một số trường hợp bị loại ra khỏi ranh thu hồi đất của Dự án.

+ Chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo dõi, đôn đốc 02 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với mặt bằng số 132/62 Cây Sung và mặt bằng dãy kiot đối diện số 41 Hoài Thanh Phường 14.

- Thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đã giải quyết 320/320 lượt hồ sơ.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm của 01 dự án (Dự án Chung cư Conic Riverside); kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của 01 dự án (Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, địa chỉ số 2225 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8).

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 02 đơn vị Phối hợp Công an thành phố (PC05) kiểm tra địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên đối với 02 đơn vị. Phối hợp Công an Quận 8 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối với 07 đơn vị.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước 07 đơn vị; kiểm tra thực tế phục vụ cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất đối với 01 đơn vị.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 thực hiện tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tài nguồn cho lực lượng an ninh cơ sở với khoảng 900 người tham dự. Tham dự Hội thảo tham vấn các bên liên quan về các chính sách giảm thiểu ô nhiễm không khí trong khuôn khổ dự án TA9068-REG hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực và hành động cải thiện chất lượng không khí  do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

- Ban hành Công văn số 559/UBND-TNMT ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn trên địa bàn Quận 8.

- Giám sát công tác vệ sinh công cộng phục vụ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 bố trí 02 tàu, 01 xà lan và 02 ghe để tăng cường công tác vớt rác trên kênh Tàu Hủ tại khu vực diễn ra Chợ Hoa Xuân (tuyến đường Bình Đông, Phường 13, 14 đoạn từ cầu Chà Và đến cầu Kênh ngang số 2), nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên tuyến kênh trong suốt thời gian diễn ra chợ Hoa Xuân, khối lượng rác vớt được khoảng 05 tấn/ngày. Lắp đặt 05 nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến đường tại khu vực chợ hoa.

- Ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022  của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm trên địa bàn Quận 8 năm 2022. Tham gia Lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trực tuyến.

- Ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 về Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, nhằm phát động phong trào trồng cây xanh và tổng vệ sinh trên toàn địa bàn, nâng cao nhận thức, hành động của người dân về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường hỗ trợ Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường khảo sát cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động thu mua, tái chế phế liệu của 33 cơ sở trên địa bàn Quận 8. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8 vào mùa mưa.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8, Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường nghiên cứu, triển khai thực hiện. Tham dự Lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 do Sở Nội vụ thành phố tổ chức.

2.4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

* Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức Chấm Giải Hội thi Ảnh lần thứ 8 năm 2021 với Chủ đề "Trên bến dưới thuyền" Quận 8. Phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Quận đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 tổ chức Hội thi “Duyên dáng Áo dài” Quận 8. Tổ chức thành công Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 - lần 1 năm 2022.

- Tổ chức buổi Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các Danh hiệu văn hóa và Tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị” năm 2022, kết quả có 45 ý kiến phát biểu, đã hiến kế những giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn Quận 8. Tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai Kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; hội nghị đã khen thưởng 137 tập thể và cá nhân.Tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Ngày Gia đình Việt Nam thời 4.0” và Biểu dương 115 gia đình văn hóa và gia đình trẻ văn hóa hạnh phúc tiêu biểu Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (có khoảng 500 lượt người tham dự). Tổ chức Hội thi “Gia đình chung sức” thu hút trên 350 người tham dự. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 17 giải thưởng cho các đội tham dự.

- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát hiện trạng Chùa Sắc Tứ Huệ Lâm, Chùa Thiên Phước và Đình Vĩnh Hội nhằm đề xuất tu bổ trong thời gian tới.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tổ chức lễ hội, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tham gia giải học sinh năm học 2021-2022, tính đến kết thúc giải Quận 8 có 15 môn. Tham gia Thể thao Người khuyết tật Thành phố năm 2022. Tham gia Đại hội Thể dục thể thao Thành phố môn Taekwondo, Judo, Điền kinh, Wushu. Đăng cai giải Điền kinh Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần thứ IX năm 2022 môn ném đĩa, ném lao.

- Tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân xuống nước” năm 2022 với hơn 300 người tham gia. Triển khai kế hoạch, tổ chức lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 trên địa bàn quận; tổ chức lớp tập huấn và thực hành cho giáo viên trường học, Ủy ban nhân dân 16 phường về công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước năm 2022 với 66 người tham dự.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn huấn luyện viên môn Vovinam Võ nhạc và Aerobic.

- Cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thể thao học sinh Thành phố năm học 2021 - 2022.

- Phối hợp tổ chức Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tổ chức họp mặt, động viên huấn luyện viên, vận động viên Quận 8 tham gia Seagames lần thứ 31 tại Việt Nam.

* Công tác giáo dục đào tạo:

- Tham gia công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2021 - 2022 cho 190 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trung học cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

- Triển khai thực hiện Công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán 2022, theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm, giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh an tâm đến trường học tập trực tiếp. Tổ chức cho học sinh trở lại trường vào ngày 14 tháng 02 năm 2022. Tổng số trường tổ chức học trực tiếp cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh từ khối 1 đến khối 6 là 157/157 đơn vị.

- Tổ chức khảo sát từ phụ huynh học sinh trẻ trong độ tuổi tiêm vaccine có 24.415/31.691 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đồng thuận (tỷ lệ 77,04%). Ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại Quận 8.

- Triển khai phối hợp cấp Căn cước công dân cho học sinh. Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp năm học 2021 - 2022.

## 3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

### 3.1. Thuận lợi, lợi thế

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đạt được một số kết quả như: Triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; Quận đã chủ động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ứng phó biến thể Omicron SARS-CoV-2; tổ chức thành công Hội Hoa Xuân tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” lần thứ nhất năm 2022 đã gây được ấn tượng mạnh cho người dân địa phương và các vùng lân cận. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các gia đình diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc khó khăn; kịp thời chủ động chăm lo tốt các diện hưu trí, bảo trợ xã hội, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ bị mồ côi cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch COVID-19 có hoàn cảnh thật sự khó khăn trên địa bàn; Phối hợp tốt với các phường trong việc sắp xếp trật tự lòng lề đường; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức giám sát địa bàn, chủ động trong công tác xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, thi hành quyết định. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kịp thời, phong phú,...

Hoạt động sản xuất kinh doanh dần được phục hồi và phát triển, chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả cao, giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ và giá trị sản xuất ngành Công nghiệp đều tăng cao so với cùng kỳ. Về thu ngân sách rất khả quan trong năm 2022, có 7/8 khoản thu đạt vượt dự toán năm (còn khoản thu thuế công thương nghiệp chưa đạt).

### 3.2. Khó khăn, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Do còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (COVID-19) đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành như du lịch, ăn uống, thương mại - dịch vụ; ảnh hưởng đến thu ngân sách từ lĩnh vực kinh tế,vẫn còn nợ đọng thuế chưa được xử lý... Tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn công tác nắm tình hình, nắm người nắm hộ tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng có một số thời điểm chưa mang lại hiệu quả; vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán sau 18 giờ và các ngày nghỉ, lễ. Tuyến đường Quản Trọng Linh dù đã tập trung chuyển hóa, nhắc nhở, xử lý nhiều lần nhưng việc chấp hành của các hộ kinh doanh chưa nghiêm, luôn có hành vi chống đối lại với lực lượng làm nhiệm vụ khi bị kiểm tra xử lý thu giữ phương tiện xe thồ, xe đẩy và hàng hóa và khi không có lực lượng trực chốt lại tái vi phạm. Đồng loạt các dự án hạ tầng giao thông được khởi công trên địa bàn Quận 8 đã ảnh hưởng đến lưu thông, vệ sinh môi trường, thoát nước... làm phát sinh nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

## 1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

1.1. Cơ cấu sử dụng đất

Kết quả thống kê đất đai năm 2021 được công bố sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận được phê duyệt (sau ngày 13 tháng 5 năm 2022). Số liệu thống kê đất năm 2021 tạm tính để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và số liệu công bố thống kê đất năm 2021 có lệch vài chỉ tiêu. Do đó, để so sánh, đánh giá thống nhất kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quận đã cập nhật danh mục các dự án và nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân dự kiến thực hiện trong năm 2022 trên số liệu hiện trạng sử dụng đất theo thống kê đất đai đã công bố nhằm đánh giá cho đồng bộ và sát thực tế hơn. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8 cụ thể như sau:

Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2021 (Kết quả thống kê công bố) | Kế hoạch năm 2022 |  |  | Tăng (+), giảm (-) |  | So sánh TH/KH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch được duyệt (Quyết định số 1607/QĐ-UBND) | Kế hoạch hiệu chỉnh theo KQTK | Thực hiện | Kế hoạch | Thực hiện | Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)-(4) | (9)= (7)-(4) | (10)= (9)-(8) | (11)=(9)/ (8)*100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 162,14 | 140,48 | 141,15 | 161,73 | -20,99 | -0,41 | 20,58 | 1,95 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 45,76 | 41,24 | 41,24 | 45,76 | -4,52 |  | 4,52 |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 94,22 | 80,58 | 81,26 | 93,81 | -12,97 | -0,41 | 12,56 | 3,16 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 | 0,24 | 0,24 | 0,50 | -0,26 |  | 0,26 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 67,42 | 59,67 | 59,66 | 67,42 | -7,76 |  | 7,76 |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.749,25 | 1.770,90 | 1.770,23 | 1.749,66 | 20,99 | 0,41 | -20,58 | 1,95 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,13 | 3,11 | 3,11 | 3,13 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,06 | 5,02 | 5,02 | 5,06 | -0,04 |  | 0,04 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 64,76 | 75,67 | 75,67 | 64,75 | 10,91 | -0,01 | -10,92 | -0,09 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 93,57 | 94,79 | 95,01 | 93,18 | 1,44 | -0,39 | -1,83 |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 474,75 | 494,92 | 494,68 | 476,03 | 19,93 | 1,28 | -18,65 | 6,42 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 374,61 | 385,69 | 385,70 | 375,79 | 11,08 | 1,18 | -9,90 | 10,65 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 6,44 | 15,38 | 15,38 | 6,44 | 8,94 |  | -8,94 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,28 | 4,29 | 4,28 | 4,28 |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,45 | 13,96 | 13,94 | 13,55 | 0,49 | 0,10 | -0,39 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,35 | 50,46 | 50,20 | 50,35 | -0,15 |  | 0,15 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |  |  |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,38 | 2,25 | 2,25 | 2,38 | -0,13 |  | 0,13 |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,75 | 9,59 | 9,64 | 9,75 | -0,11 |  | 0,11 |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,57 | 3,38 | 3,38 | 3,57 | -0,19 |  | 0,19 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |  |  |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0,01 |  | 0,01 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 35,89 | 41,60 | 41,60 | 35,89 | 5,71 |  | -5,71 |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 803,01 | 792,31 | 791,60 | 802,60 | -11,40 | -0,41 | 10,99 | 3,60 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,33 | 10,29 | 10,34 | 10,31 | 0,02 | -0,02 | -0,04 | 100,00 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | -0,01 |  | 0,01 |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 254,37 | 248,83 | 248,83 | 254,33 | -5,54 | -0,04 | 5,50 |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2021 là 162,14 ha, kế hoạch năm 2022 dự kiến giảm 20,99 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,41 ha. Cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa: Hiện trạng năm 2021 là 45,76 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 4,52 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân, các sử dụng đất trồng lúa để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8;… và do hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở tại đô thị chưa thực hiện trong năm 2022.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2021 là 94,22 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 12,97 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,41 ha. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất cây hàng năm khác để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8; Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài); Đường D8 (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6); Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8;…

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2021 là 0,50 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,26 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất trồng cây lâu năm để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất và hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất khác chưa thực hiện.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng năm 2021 là 67,42 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 7,76 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân, các dự án sử dụng đất nuôi trồng thủy sản để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Xây dựng Cầu Rạch Cát; Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; Khu chung cư Bình An; Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài); Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8; Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B;…

* Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2021 là 1.749,25 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 20,99 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,41 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2021 là 3,13 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,02 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng nhưng chưa thực hiện: Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8).

- Đất an ninh: Hiện trạng năm 2021 là 5,06 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,04 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất an ninh để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện: Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8).

- Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2021 là 64,76 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 10,91 ha. Kết quả thực hiện lại giảm 0,01 ha. Nguyên nhân do dự án Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới) có sử dụng đất thương mại, dịch vụ để chuyển mục đích đã thực hiện trong năm 2022. Ngược lại, các dự án đất thương mại, dịch vụ chưa thực hiện như: Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất; Trung tâm thương mại Bình Điền; Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2021 là 93,57 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 1,44 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,39 ha. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để chuyển mục đích đã được thực hiện: Dự án Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới) và hộ gia đình các nhân đã chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở tại đô thị. Ngược lại, các dự án đất sản xuất phi nông nghiệp chưa thực hiện như: Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam Thành phố.

- Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng năm 2021 là 474,75 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 19,93 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 1,28 ha. Nguyên nhân do các dự án đất phát triển hạ tầng chưa thực hiện như: Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8; Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16; Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8; Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8); Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5; Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè); Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8; Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8;…

Trong đó:

+ Đất giao thông: Hiện trạng năm 2021 là 374,61 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 11,08 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 1,18 ha. Nguyên nhân do dự án đất giao thông đã được thực hiện: Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) và Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài). Bên cạnh đó, các dự án đất giao thông chưa thực hiện như: Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8; Xây dựng Cầu Rạch Cát; Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân; Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8);…

+ Đất thủy lợi: Hiện trạng năm 2021 là 6,44 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 8,94 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do dự án đất thuỷ lợi chưa thực hiện: Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài); Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè); Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8;…

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng năm 2021 là 13,45 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 0,49 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,10 ha. Nguyên nhân do dự án Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, các dự án đất xây dựng cơ sở y tế chưa thực hiện như: Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng năm 2021 là 50,35 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,15 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo nhưng chưa thực hiện: Xây dựng Cầu Rạch Cát; Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8);…

+ Đất công trình năng lượng: Hiện trạng năm 2021 là 2,38 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,13 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án sử dụng đất công trình năng lượng để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện: Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai); Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè);…

+ Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2021 là 9,75 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,11 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở tôn giáo nhưng chưa thực hiện như: Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng;…

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Hiện trạng năm 2021 là 3,57 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,19 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng nhưng chưa thực hiện như: Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8; Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8;…

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2021 là 0,88 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,01 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa thực hiện như: Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc).

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2021 là 35,89 ha, kế hoạch năm 2022 tăng 5,71 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng chưa thực hiện: Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8.

- Đất ở đô thị: Hiện trạng năm 2021 là 803,01 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 11,40 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,41 ha. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất ở đô thị để chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện: Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8; Xây dựng Cầu Rạch Cát; Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8);…

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2021 là 10,33 ha, kế hoạch năm 2022 tăng là 0,02 ha. Kết quả thực hiện lại giảm 0,02 ha. Nguyên nhân do dự án Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới) có chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan để làm đường giao thông đã thực hiện trong năm 2022. Mặt khác, dự án xây dựng trụ sở cơ quan chưa thực hiện như: Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14.

- Đất tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2021 là 3,19 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 0,01 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án Xây dựng cầu Rạch Cát có lấy đất tín ngưỡng để chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng năm 2021 là 254,37 ha, kế hoạch năm 2022 giảm 5,54 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,04. Nguyên nhân do dự án Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới) có chuyển mục đích sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đã thực hiện trong năm 2022. Mặt khác các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chưa thực hiện như: Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8; Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc);…

- Các loại đất phi nông nghiệp (Đất xây dựng cơ sở văn hóa; Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; Đất công trình bưu chính, viễn thông; Đất có di tích lịch sử - văn hóa; Đất bãi thải, xử lý chất thải; Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; Đất chợ; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; Đất có mặt nước chuyên dùng): Không thay đổi diện tích giữa kết quả thực hiện và kế hoạch sử dụng đất.

* Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn không có.

1.2. Đánh giá thực hiện trong năm kế hoạch năm 2022 theo số lượng dự án

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8 đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022, theo đó tổng số dự án được duyệt trong năm kế hoạch là 44 dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân là 10,47 ha.

Trong năm 2022, Quận 8 đã hoàn thành được 03/44 dự án và đã chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích 0,19 ha. Cụ thể:

Bảng 2: Danh mục các dự án và hộ gia đình cá nhân đã thực hiện năm 2022

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm (đến cấp xã) | Diện tích loại đất trước chuyển mục đích |  | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TỔ CHỨC |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2015 (02 dự án) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND P.6 mới) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,25 0,48 0,35 0,04 0,01 0,02 3,15 | HNK ODT SKC SON TMD TSC DGT | 4,30 | DGT | Đã hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng trống |
| 2 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,10 | ODT | 0,10 | DYT | Đã hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng trống |
| Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2019 (01 dự án) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT | Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng |
| II | HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hộ gia đình cá nhân đã chuyển mục đích sử dụng đất |  | Phường 6 | 0,01 | HNK | 0,01 | ODT |  |
|  |  |  | Phường 13 | 0,02 | SKC | 0,02 | ODT |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,01 | HNK | 0,01 | ODT |  |
|  |  |  | Phường 16 | 0,15 | HNK | 0,15 | ODT |  |

So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đặt ra cho thấy số lượng dự án đã thực hiện theo kế hoạch 03/44 dự án, chỉ đạt 6,82% tổng số lượng dự án (tương ứng 4,92% diện tích) và hộ gia đình cá nhân chỉ đạt 0,19 ha kế hoạch năm 2022. Qua đó có thể thấy, tỉ lệ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của Quận 8 còn tương đối thấp. Đối với các công trình, dự án khi triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất, Quận 8 đã đánh giá không thể hoàn thành tất cả trong năm 2022 do thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, phải chờ bố trí vốn hàng năm đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách. Đối với việc tiếp nhận nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân là thường xuyên và số lượng hồ sơ đăng ký khá nhiều. Trong khi đó, thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì phải phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ sử dụng đất, vì vậy dẫn đến tình trạng đăng ký kế hoạch với diện tích rất lớn nhưng tỉ lệ thực hiện rất thấp. Đây cũng là khó khăn của Quận 8 nói riêng và các quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Bảng 3: So sánh kết quả thực hiện với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

| STT | Hạng mục | Kế hoạch năm 2022 |  | Kết quả thực hiện |  | Tỷ lệ thực hiện (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng (công trình) | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích |
| I | Tổ chức | 44 | 112,88 | 03 | 5,55 | 6,82 | 4,92 |
| 1 | Đất giao thông | 24 | 32,06 | 02 | 5,45 | 4,55 | 4,83 |
| 2 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 02 | 1,17 |  |  |  |  |
| 3 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 01 | 9,45 |  |  |  |  |
| 4 | Đất thuỷ lợi | 05 | 16,56 |  |  |  |  |
| 5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Đất y tế | 03 | 0,70 | 01 | 0,10 | 2,27 | 0,09 |
| 7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 01 | 7,27 |  |  |  |  |
| 8 | Đất ở đô thị | 05 | 5,61 |  |  |  |  |
| 9 | Đất thương mại - dịch vụ | 02 | 39,86 |  |  |  |  |
| II | Hộ gia đình, cá nhân |  | 10,47 |  | 0,19 |  | 1,81 |
|  | Tổng cộng | 44 | 123,35 | 03 | 5,74 | 6,82 | 4,65 |

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 còn 41/44 dự án chưa hoàn thành, chiếm 93,18% số lượng dự án được duyệt trong năm kế hoạch. Trong đó: 11 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 01 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 07 dự án đăng ký năm 2018, 04 dự án đăng ký năm 2019, 07 dự án đăng ký năm 2020, 05 dự án đăng ký năm 2021 và 01 dự án đăng ký năm 2022. Cụ thể như sau:

* Đối với danh mục các dự án có thu hồi đất để thực hiện dự án: 33 dự án chưa hoàn thành trong năm 2022 (với 11 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 01 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 05 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 04 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 04 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 02 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và 01 dự án đăng ký năm 2022).

* Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: 08 dự án chưa hoàn thành trong năm 2022 (với 02 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 03 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 03 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021).

Bảng 4: Danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
chưa thực hiện xong

| STT | Hạng mục | Diện tích loại đất sau CMĐ | Địa điểm | Tên chủ đầu tư | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ TỪ NĂM 2015 (11 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (11 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Đã bàn giao mặt bằng được 32/77 trường hợp, 25/77 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. Hiện đang chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 4 tiến hành thu hồi mặt bằng đối với 22 trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. - Khi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 bàn giao mặt bằng khoảng 50% và có những đoạn có mặt bằng trống liên tục sẽ xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 lập thủ tục để khởi công công trình (dự kiến trong tháng 11/2022). |
| 2 | Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8 | 3,50 (DGT) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Khối lượng thực hiện khoảng 70%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã có Tờ trình số 534/TTr-QLDA ngày 20/7/2022 trình Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho dự án. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 1818/UBND-TC ngày 30/8/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cho điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư dự án). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án. |
| 3 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | - Ban hành Quyết định thu hồi đất: 435/504 hồ sơ (còn 69 trường hợp do chưa đo vẽ: Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 kiểm tra hiện trạng, khảo sát đo vẽ các trường hợp còn lại). - Có 193/504 trường hợp đã có pháp lý, gồm: + Ủy ban nhân dân Phường 4 đã xác minh: 119/193 trường hợp. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành: 80 Quyết định bồi thường, hỗ trợ (chờ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 08 trường hợp). Trong đó, đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03/80 trường hợp. - Tiếp tục phối hợp Phường 4 xác minh. |
| 4 | Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,53 (DYT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Ngày 08/7/2022, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung vốn trung hạn cho dự án là 25,739 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư dự án). - Công tác bồi thường là dự án độc lập do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 làm chủ đầu tư, hiện nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai hiệp thương và chi trả tiền bồi thường cho hộ dân được 03/11 trường hợp. |
| 5 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8 | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 đã phê duyệt, chính sách và phương án bồi thường. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 05/20 trường hợp. |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 52%. - Tiến độ thực hiện công tác bồi thường: Đã bàn giao mặt bằng được 18/97 trường hợp, 68/97 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. |
| 7 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | Kêu gọi đầu tư | Hoàn tất việc phát hành thông báo thu hồi đất; đang hoàn chỉnh xác minh. |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân | 0,25 (DGT) | Phường 13 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường, đã ban hành Thông báo thu hồi đất. - Đã phát hành Thông báo thu hồi đất 08/09 trường hợp (phát sinh thêm 01 trường hợp, chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu bổ sung). Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 13 điều tra đo đạc, xác minh nguồn gốc. |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 72% khối lượng công trình. - Đã bàn giao mặt bằng được 59/87 trường hợp, 26/87 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại 02/87 trường hợp tại Phường 11 chưa đồng ý nhận tiền (đoạn tại Phường 13 còn 13 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 07 tổ chức và 06 hộ dân). |
| 10 | Xây dựng Cầu Rạch Cát | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chung chi phí bồi thường vào dự án xây lắp. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. Đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án tại Tờ trình số 803/TTr-QLDA ngày 14/10/2022. |
| 11 | Xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Phường 16 Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Công trình đã được thi công đoạn có mặt bằng trống dài 70m/213m. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện thẩm định giá hệ số điều chỉnh giá đất đất để tính bồi thường. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| B | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2016 (01 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (01 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, được Sở Địa chính nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Imexco và qua làm việc công ty Imexco cũng đồng ý xây dựng trụ sở UBND Phường 14 và chờ thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai và ghi vốn năm 2022. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| C | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2017 (05 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (05 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | 11,30 (TMD) | Phường 7 | Kêu gọi đầu tư | - Ngày 11/4/2018 đã nhận ranh mốc từ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đã tổ chức thực hiện điều tra xã hội học được 95/103 trường hợp. - Hiện nay, đang chờ UBND Thành phố lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. |
| 2 | Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8 | 0,83 (DGD) | Phường 1 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đã thi công hoàn thành khối công trình chính, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật trên phần đất hiện hữu của Trường. Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu giai đoạn, khối công trình đã hoàn thành. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đất kế cận mang số 338 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đã thông qua hệ số điều chỉnh giá đất của dự án này). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đang phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ bồi thường thu hồi mặt bằng (dự kiến trong tháng 11/2022) để tiếp tục thi công hoàn thành công trình. |
| 3 | Nâng cấp đường số 9, 21 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. - Đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 5621/QĐ-UBND ngày 18/10/2017. Ủy ban nhân dân Thành phố đã đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm quy mô dự án tại Công văn số 6624/VP-DA ngày 25/7/2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. |
| 4 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | 0,41 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường (Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa). |
| 5 | Đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 | 0,21 (DGT) | Phường 4 | Kêu gọi đầu tư | Đang lập thủ tục tiếp nhận nguồn vốn từ doanh nghiệp. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| D | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2018 (07 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (05 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5 | 0,15 (DTL) | Phường 4 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 26/10/2017. Đã bàn giao ranh dự án cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng bởi dự án. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai) | 1,74 (DGT) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Công trình đã thi công đạt 95% khối lượng. Hiện nay, đang tạm dừng thi công chờ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (03 trường hợp). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Thông báo số 982/TBKL-VP, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã thực hiện đo vẽ, hoàn chỉnh bản vẽ bồi thường, đã chuyển hồ sơ để Ủy ban nhân dân Phường 5 tổ chức xác minh nguồn gốc đất đối với khu đất công trình Nhà hàng Nhơn Hòa 1 và khu đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý; đối với phần công trình của dự án trên phần đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ tổ chức thi công hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2022. |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | 1,27 (DGT) | Phường 7 | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | - Chủ đầu tư đã thoả thuận với các hộ sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 64% diện tích đất. Cụ thể như sau: + Đoạn 1 - D8-A: Đã bồi thường 3.598,42m2 (đạt 81%). + Đoạn 2 - D8-B: Đã bồi thường 4.394,30m2 (đạt 54%). - Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND Quận 8 để được hỗ trợ thu hồi 856,48m2 còn lại của các hộ dân. |
| 4 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | 0,18 (DGT) | Phường 16 | Kêu gọi đầu tư | Đang tiếp nhận nguồn vốn từ Công ty CP Đầu tư 577. |
| 5 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16 | 0,28 (DGT) | Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. - Đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án phần xây lắp và thiết bị. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường phần đất bên ngoài công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (02 dự án) |  |  |  |  |
| 6 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | 0,79 (ODT) | Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | - Đã hoàn tất bồi thường. - Đang triển khai thực hiện thủ tục giao đất. |
| 7 | Trung tâm thương mại Bình Điền | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Đã hoàn tất bồi thường 100%, còn 02 trường hợp đang giải quyết khiếu nại để hoàn tất thủ tục về đất đai. |
| E | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2019 (04 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (04 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | 0,31 (DYT) | Phường 3 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 2 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | 1,50 (DTL) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 3 | Cầu Kênh Ngang số 2 | 1,43 (DGT) (SON) | Phường 14, 15 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 4 | Cầu Kênh Ngang số 3 | 1,60 (DGT) (SON) | Phường 15 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| F | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2020 (07 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (04 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | 2,79 (DTL) 6,61 (SON) | Phường 5 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | - Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường điều tra xã hội học theo Kế hoạch. Kết quả điều tra được 268/268 trường hợp (khoảng 150 trường hợp giải tỏa toàn bộ), thu thập pháp lý được 225/268 trường hợp. - Về quỹ nhà tái định cư: Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư, trong đó đã phê duyệt 50 căn hộ tại nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm, Quận Bình Tân để phục vụ tái định cư cho các trường hợp có nhu cầu của dự án. - Về Thông báo thu hồi đất: Đã phát hành 04 trường hợp (tổ chức), đã kiến nghị sớm ban hành Thông báo thu hồi đất cho hộ dân bị ảnh hưởng. - Vướng mắc: Khi thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập pháp lý các hộ dân nhận thấy phần diện tích thuộc ranh dự án tại các thửa thuộc tờ bản đồ số 113 (BĐĐC) Phường 5, Quận 8 nhưng hiện có pháp lý và số nhà thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quản lý. - Ngày 23/12/2021, Chủ đầu tư đã mời các đơn vị liên quan đi khảo sát thực địa để xác định vị trí giáp ranh xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. - Đang ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định quỹ đất, nhà ở để phục vụ tái định cư cho dự án. |
| 2 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | 0,84 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | - Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. Dự án thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. - Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có Công văn số 1601/SGTVT-XD ngày 24/02/2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. |
| 3 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | 0,70 (DGT) | Phường 6 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. Dự án thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để trình duyệt dự án đầu tư. |
| 4 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố | 7,27 (SKC) | Phường 7 | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | Đang triển khai công tác bồi thường để thực hiện dự án. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (03 dự án) |  |  |  |  |
| 5 | Khu chung cư Bình An | 2,32 (ODT) | Phường 7 | Cty CP Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | - Công ty đã hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng, đền bù giải phóng mặt bằng 100% toàn bộ khu đất dự án như báo cáo tại mục I.5.b nêu trên, hiện nay toàn bộ khu đất là đất trống, sẵn sàng để triển khai dự án sau khi hoàn thành pháp lý theo quy định. - Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để được UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo các quyết định phê duyệt, tuy nhiên đến nay công tác này đã kéo dài gần 04 năm (từ năm 2019) nhưng vẫn chưa được hoàn thành và vẫn đang chờ sự xem xét từ các cơ quan Sở ngành và UBND Thành phố. |
| 6 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | 0,02 (DGT) | Phường 11, 15 | Công ty TNHH Thường Nhật | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| 7 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | 0,34 (DGD) | Phường 6 | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | Đang lập thủ tục triển khai dự án. |
| G | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2021 (05 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (02 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | 0,59 (DTL) 0,73 (SON) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | - Đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Quận 8 (Công văn số 351/BBT-GQCS&ĐTC ngày 03/8/2020). - Ngày 07/01/2022, Chủ đầu tư đã bàn giao ranh dự án. - Hiện đã lập khái toán và đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư. - Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 2 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | 0,02 (DTL) 0,28 (SON) 0,27 (DGT) | Phường 12, 14 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (03 dự án) |  |  |  |  |
| 3 | Khu dân cư Asahi Tower | 2,24 (ODT) | Phường 16 | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Đang thực hiện thủ tục về giao đất. |
| 4 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | 0,21 (ODT) | Phường 16 | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án vào năm 2023. |
| 5 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | 0,05 (ODT) | Phường 2 | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Đang kiểm tra lại ranh khu đất. |
| H | DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHSDĐ NĂM 2022 (01 DỰ ÁN) |  |  |  |  |
| I | Dự án có thu hồi đất (01 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8 | 0,30 (DGT) | Phường 7 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 05/10/2020. Phòng Quản lý đô thị đã trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch đoạn đường này. Sau khi được điều chỉnh quy hoạch cục bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ bàn giao ranh cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

## 2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

* Đánh giá các mặt đã đạt được khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tiến hành xây dựng kế hoạch công khai và triển khai thực hiện dự án, giao trách nhiệm cho các chủ đầu tư và các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các thủ tục triển khai và đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đồng thời có báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Ủy ban nhân dân Quận 8.

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, thực hiện phân khai giao vốn đối với các dự án thuộc vốn ngân sách Quận và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư công và giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn Quận 8, triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Hàng tuần, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 họp hội ý, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đồng thời giao ban công tác hàng tháng để chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khi thực hiện.

Về công tác phối hợp với các Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chủ động đăng ký làm việc với Sở, ngành Thành phố để báo cáo, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, tham mưu báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn từ Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Chỉ đạo Bồi thường hỗ trợ tái định cư Thành phố các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân Quận 8 thường xuyên chủ động, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tiếp xúc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong việc thực hiện dự án, thực hiện bàn giao mặt bằng, giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các quyền lợi, yêu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tổ chức tiếp xúc, vận động người dân bàn giao mặt bằng sau khi Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định thu hồi đất.

* Đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Năm 2022 là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch nguy hiểm Covid 19, song song đó là những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 còn thấp trên địa bàn Quận 8.

Các công trình công cộng thường có tiến độ triển khai chậm do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư các dự án còn chậm nộp hồ sơ hoặc chậm bổ sung hồ sơ để được giao, thuê đất theo quy định hoặc đã nộp hồ sơ tại các Sở, ngành tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn phụ thuộc vào việc thẩm định và ban hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Quyết định duyệt giá bồi thường, thẩm định hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... Do đó, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính khả thi và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận.

Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các công trình, dự án của các ngành và các nhà đầu tư. Ngoài ra còn phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tài chính của chủ đầu tư (đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách) và nguồn vốn ngân sách được phân bổ theo kế hoạch từng năm (đối với các dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước).

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt quan tâm thực hiện các công trình trọng điểm của địa phương.

## 3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Năm 2022 là lần thứ 8 công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được triển khai thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013. Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2021 không được tiến hành làm kịp thời trước khi lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nên công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 còn bị động vào số liệu đầu vào vì vậy việc đánh giá kết quả đạt được phải thực hiện chuyển đổi số liệu kế hoạch.

* Đối với công tác triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm:

- Quy định của Luật Đất đai: Căn cứ thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện lập. Và “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm”. Sau đó, lập phương án thu hồi, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng,... nên rất khó hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong vòng 01 năm.

- Việc xây dựng phương án bồi thường thường kéo dài do các dự án triển khai thường ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất nhiều hộ dân. Nhưng cơ sở dữ liệu về pháp lý sử dụng đất chưa hoàn thiện, công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đo vẽ, xác định nguồn gốc đất, định giá đất tốn khá nhiều thời gian.

- Do chính sách bồi thường và đơn giá bồi thường chưa nhận được đồng thuận từ người có đất bị thu hồi, nên phải xây dựng hệ số K để điều chỉnh và phải thẩm định. Quy trình và thủ tục thẩm định giá do nhiều sở ngành thực hiện, đôi khi hướng dẫn không đồng nhất dẫn đến gây khó khăn cho việc xây dựng khung giá bồi thường của chủ đầu tư và chậm phê duyệt giá, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.

- Theo Luật định: “Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”. Tuy nhiên, trong thực tế các dự án triển khai đều vướng, khi có quyết định thu hồi một số người sử dụng đất không chấp hành quyết định, khiếu nại về giá bồi thường, về phương án tái định cư,...

- Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đẩy nhanh công tác quyết toán, hoàn tất thủ tục các dự án đã xong công tác bồi thường, xây dựng hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương đối với các dự án chỉnh trang phát triển đô thị và di dời sớm để bàn giao mặt bằng.

* Đối với các dự án công không phải thu hồi đất để thực hiện dự án:

Việc đầu tư các dự án công do Luật Đầu tư công quy định trình tự thủ tục thực hiện, để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục từ lập chủ trương đầu tư đến thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu).

* Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

Việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách phụ thuộc rất lớn vào năng lực, vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất các chủ đầu tư đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cá hộ gia đình, cá nhân, hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ quỹ đất đang sử dụng. Nhưng đến nay chưa hoàn tất được thủ tục để được giao đất, cho thuê đất do: Trình tự thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất liên quan đến nhiều cơ quan (Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,...) nhưng cơ chế phối hợp còn chưa thống nhất gây khó khăn không nhỏ đến việc hoàn tất thủ tục của chủ đầu tư. Ngoài ra, cũng còn một số chủ đầu tư hạn chế về nguồn lực vốn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ,...) cũng không thể hoàn tất thủ tục để được giao đất, cho thuê đất.

* Đối với 35 dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đã 03 năm trở lên (từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trở về trước) nhưng chưa hoàn thành:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai (hợp nhất): “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.”

Thực hiện rà soát theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Thông báo số 271/TB-VP ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1 và Quận 10, qua đó các Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát pháp lý, đánh giá tính khả thi, dự kiến tiến độ, thời điểm thực hiện thủ tục thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án, công trình đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trong đó cần rà soát chặt chẽ các công trình, dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã quá 03 năm mà chưa có Quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để có phương án xử lý phù hợp, đúng theo quy định tại Khoản 8, Điều 49 Luật Đất đai.

Trên địa bàn Quận 8 còn 35/41 dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất 03 năm trở lên chưa hoàn thành. Qua rà soát, làm việc với các chủ đầu tư về báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và tính khả thi thực hiện dự án trong năm 2023, đồng thời Ủy ban nhân dân Quận đã rà soát rõ hiện trạng, xác định nguyên nhân chậm thực hiện, khó khăn vướng mắc, phần lớn các dự án này là các dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng, an sinh xã hội trên địa bàn Quận, các dự án đã được ban hành Quyết định thu hồi đất, đã được ghi vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ủy ban nhân dân Quận 8 đề xuất như sau:

- Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với 19/35 dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm. Đây là các dự án đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Thông báo thu hồi đất hiện đang thực hiện dang dở và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao vốn đầu tư công năm 2023. Các dự án ngoài ngân sách đã nộp hồ sơ xin giao thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để có cơ sở cho các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đưa dự án vào hoạt động phục vụ lợi ích phát triển cộng đồng.

- Tạm ngưng chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 16/35 dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm. Kiến nghị cụ thể cho từng nhóm dự án như sau:

- 05 dự án sử dụng vốn ngân sách đã ban hành Quyết định thu hồi đất không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai (hợp nhất): Đề xuất tiếp tục thực hiện năm 2023 (chi tiết tại Bảng 05).

- 30 dự án thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai (hợp nhất), trong đó:

+ 08 dự án sử dụng vốn ngân sách đã ban hành Thông báo thu hồi đất: Đề xuất chuyển tiếp 08 dự án để tiếp tục thực hiện năm 2023 (chi tiết tại Bảng 06).

+ 01 dự án không thực hiện thu hồi đất: Đề xuất không đưa 01 dự án nêu trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (chi tiết tại Bảng 07).

+ 10 dự án sử dụng vốn ngân sách chưa ban hành Thông báo thu hồi đất: Đề xuất 05 dự án tiếp tục thực hiện năm 2023, 05 dự án tạm ngưng không đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (chi tiết tại Bảng 08).

+ 11 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: Đề xuất 01 dự án tiếp tục thực hiện năm 2023, 10 dự án tạm ngưng không tiếp tục thực hiện (chi tiết tại Bảng 09).

Bảng 5: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã ban hành
Quyết định thu hồi đất (không thuộc đối tượng Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai)

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Tiến độ dự án - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Năm đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 07/5/2016 của UBND TP.HCM về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng, Quận 8. | Tiến độ: - Đã bàn giao mặt bằng được 32/77 trường hợp, 25/77 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. Hiện đang chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 4 tiến hành thu hồi mặt bằng đối với 22 trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. - Khi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 bàn giao mặt bằng khoảng 50% và có những đoạn có mặt bằng trống liên tục sẽ xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 lập thủ tục để khởi công công trình (dự kiến trong tháng 11/2022). Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sớm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 tiến hành thu hồi mặt bằng đối với 22 trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng để công trình tiếp tục được thi công. | 2015 |
| 2 | Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,53 (DYT) | Phường 6 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư; - Quyết định số 256/QĐ-SXD-TĐDA ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; - Quyết định số 2047/QĐ-SXD-TĐDA ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm y tế Quận 8. | Tiến độ: - Ngày 08/7/2022, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung vốn trung hạn cho dự án là 25,739 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư dự án). - Công tác bồi thường là dự án độc lập do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 làm chủ đầu tư, hiện nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai hiệp thương và chi trả tiền bồi thường cho hộ dân được 03/11 trường hợp. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Xây dựng sớm thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư dự án). Đồng thời kiến nghị Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 nhanh chóng hiệp thương và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. | 2015 |
| 3 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,55 (DGT) | Phường 6 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố. | Tiến độ: Ủy ban nhân dân Quận 8 đã phê duyệt, chính sách và phương án bồi thường. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 05/20 trường hợp. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ công tác liên ngành hỗ trợ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng khi có phát sinh trong quá trình tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng. | 2015 |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. | Tiến độ: - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 52%. - Tiến độ thực hiện công tác bồi thường: Đã bàn giao mặt bằng được 18/97 trường hợp, 68/97 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường vận động các hộ còn lại sớm đồng ý ký tên, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để công trình thi công. | 2015 |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. | Tiến độ: - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 72% khối lượng công trình. - Đã bàn giao mặt bằng được 59/87 trường hợp, 26/87 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại 02/87 trường hợp tại Phường 11 chưa đồng ý nhận tiền (đoạn tại Phường 13 còn 13 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 07 tổ chức và 06 hộ dân). Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường vận động các hộ còn lại sớm đồng ý ký tên, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để công trình thi công. | 2015 |

Bảng 6: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm
đã ban hành Thông báo thu hồi đất

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Tiến độ dự án - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Năm đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,50 (DGT) | Phường 4 | - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố. | Tiến độ: Khối lượng thực hiện khoảng 70%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã có Tờ trình số 534/TTr-QLDA ngày 20/7/2022 trình Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho dự án. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 1818/UBND-TC ngày 30/8/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cho điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư dự án). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư dự án) theo Công văn số 1818/UBND-TC ngày 30/8/2022 của UBND Quận 8. | 2015 |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015. | Tiến độ: - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường, đã ban hành Thông báo thu hồi đất. - Đã phát hành Thông báo thu hồi đất 08/09 trường hợp (phát sinh thêm 01 trường hợp, chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu bổ sung). Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 13 điều tra đo đạc, xác minh nguồn gốc. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ủy ban nhân dân Phường 13 nhanh chóng xác minh nguồn gốc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. | 2015 |
| 3 | Xây dựng Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. | Tiến độ: Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chung chi phí bồi thường vào dự án xây lắp. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. Đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án tại Tờ trình số 803/TTr-QLDA ngày 14/10/2022. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, cho ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. | 2015 |
| 4 | Xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố. | Tiến độ: Công trình đã được thi công đoạn có mặt bằng trống dài 70m/213m. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện thẩm định giá hệ số điều chỉnh giá đất đất để tính bồi thường. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 sớm tổ chức thực hiện hiện thẩm định giá hệ số điều chỉnh giá đất đất để tính bồi thường trình các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. | 2015 |
| 5 | Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,83 (DGD) | Phường 1 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 1428/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trực; - Quyết định số 1722/QĐ-SXD-KTXD ngày 06/11/2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt TKBVTC và DT công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trực. | Tiến độ: Đã thi công hoàn thành khối công trình chính, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật trên phần đất hiện hữu của Trường. Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu giai đoạn, khối công trình đã hoàn thành. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đất kế cận mang số 338 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đã thông qua hệ số điều chỉnh giá đất của dự án này). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đang phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ bồi thường thu hồi mặt bằng (dự kiến trong tháng 11/2022) để tiếp tục thi công hoàn thành công trình. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ công tác liên ngành hỗ trợ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng khi có phát sinh trong quá trình tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng. | 2017 |
| 6 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,15 (DTL) | Phường 5 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Tiến độ: - Đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 26/10/2017. Đã bàn giao ranh dự án cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng bởi dự án. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 nhanh chóng phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất trình các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. | 2018 |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,74 (DGT) | Phường 5 | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Tiến độ: Công trình đã thi công đạt 95% khối lượng. Hiện nay, đang tạm dừng thi công chờ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (03 trường hợp). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Thông báo số 982/TBKL-VP, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã thực hiện đo vẽ, hoàn chỉnh bản vẽ bồi thường, đã chuyển hồ sơ để Ủy ban nhân dân Phường 5 tổ chức xác minh nguồn gốc đất đối với khu đất công trình Nhà hàng Nhơn Hòa 1 và khu đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý; đối với phần công trình của dự án trên phần đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ tổ chức thi công hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2022. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ủy ban nhân dân Phường 5 sớm tổ chức xác minh nguồn gốc đất đối với khu đất công trình Nhà hàng Nhơn Hòa 1 và khu đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý. | 2018 |
| 8 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,28 (DGT) | Phường 16 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Tiến độ: - Đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. - Đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án phần xây lắp và thiết bị. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường phần đất bên ngoài công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ủy ban nhân dân Thành phố sớm xem xét ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường của dự án. | 2018 |

Bảng 7: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm
để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Tiến độ dự án - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Năm đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | 0,34 (DGD) | Phường 6 | - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; - Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; - Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 6, Quận 8, tại ô phố ký hiệu; - Công văn số 9924/STNMT-QLĐ ngày 18/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tại 1020 Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8. | Tiến độ: Dự án chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, không có tính khả thi thực hiện trong năm 2023. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |

Bảng 8: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm
đang triển khai các thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Tiến độ dự án - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Năm đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DỰ ÁN ĐỀ XUẤT CHUYỂN TIẾP VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,41 (DGT) | Phường 5 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Tiến độ: - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường (Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa). Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo thu hồi đất. | 2017 |
| 2 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 0,31 (DYT) | Phường 3 | - Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND TP.HCM về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 để làm bệnh viện. | Tiến độ: Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2019 |
| 3 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,50 (DTL) | Phường 7 | - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Công văn số 4608/UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND TP.HCM về việc triển khai cấp bách dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiến cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài). | Tiến độ: Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. Đề xuất: Chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Sở Kế hoạch đầu tư xem xét bố trí vốn đợt tiếp theo năm 2023. | 2019 |
| 4 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 9,40 (DTL) (SON) | Phường 5 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về cho ý kiến và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công; - Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi. | Tiến độ: - Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường điều tra xã hội học theo Kế hoạch. Kết quả điều tra được 268/268 trường hợp (khoảng 150 trường hợp giải tỏa toàn bộ), thu thập pháp lý được 225/268 trường hợp. - Về quỹ nhà tái định cư: Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư, trong đó đã phê duyệt 50 căn hộ tại nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm, Quận Bình Tân để phục vụ tái định cư cho các trường hợp có nhu cầu của dự án. - Về Thông báo thu hồi đất: Đã phát hành 04 trường hợp (tổ chức), đã kiến nghị sớm ban hành Thông báo thu hồi đất cho hộ dân bị ảnh hưởng. - Vướng mắc: Khi thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập pháp lý các hộ dân nhận thấy phần diện tích thuộc ranh dự án tại các thửa thuộc tờ bản đồ số 113 (BĐĐC) Phường 5, Quận 8 nhưng hiện có pháp lý và số nhà thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quản lý. - Ngày 23/12/2021, Chủ đầu tư đã mời các đơn vị liên quan đi khảo sát thực địa để xác định vị trí giáp ranh xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. - Đang ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định quỹ đất, nhà ở để phục vụ tái định cư cho dự án. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Vốn công trình được ghi trong Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP. HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Kiến nghị Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài chính xem xét bố trí vốn đợt tiếp theo năm 2023. | 2020 |
| 5 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,70 (DGT) | Phường 6 | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Tiến độ: Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. Dự án thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để trình duyệt dự án đầu tư. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |
| II | DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TẠM NGƯNG CHUYỂN TIẾP VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | - Công văn số 2615/UBND-TC ngày 08/12/2021 của UBND Quận 8 về rà soát danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; - Công văn số 919/UBND-TC ngày 10/5/2021 của UBND Quận 8 về rà soát tình hình thực hiện dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND Quận 8 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Uỷ ban nhân dân Phường 14, Quận 8; - Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND Quận 8 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14; - Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND Quận 8 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 8; - Công văn số 78/UBND-TC ngày 13/10/2021 của UBND Quận 8; Công văn số 1146/SXD-TĐDA ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng. | Tiến độ: Nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, được Sở Địa chính nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Imexco và qua làm việc công ty Imexco cũng đồng ý xây dựng trụ sở UBND Phường 14 và chờ thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai và ghi vốn năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2016 |
| 2 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. | Tiến độ: Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2017 |
| 3 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban QL DA Đầu tư XD các Công trình Giao thông | 1,43 (DGT) (SON) | Phường 14, 15 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP.HCM về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; - Quyết định số 5340/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước) Quận 8. | Tiến độ: Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2019 |
| 4 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,60 (DGT) (SON) | Phường 15 | - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP.HCM về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố; - Quyết định số 5341/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), Quận 8. | Tiến độ: Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2019 |
| 5 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,84 (DGT) | Phường 6 | - Công văn số 249/UBND-TC ngày 21/02/2022 của UBND Quận 8 về rà soát danh mục các Dự án đầu tư công đề xuất bố trí vốn Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Thông báo số 26/TB-VP ngày 12/01/2022 của Văn phòng UBND Thành phố; - Công văn số 2534/UBND-TC ngày 19/11/2021 của UBND Quận 8 về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2021 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Tiến độ: Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có Công văn số 1601/SGTVT-XD ngày 24/02/2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |

Bảng 9: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Căn cứ pháp lý | Tiến độ dự án - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Năm đăng ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DỰ ÁN ĐỀ XUẤT CHUYỂN TIẾP VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định phê duyệt dự án số 1506/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng; - Công văn số 959/UBND-ĐTMT ngày 28/2/2014 của UBND TP.HCM về gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4, Quận 8. | Tiến độ: - Ban hành Quyết định thu hồi đất: 435/504 hồ sơ (còn 69 trường hợp do chưa đo vẽ: Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 kiểm tra hiện trạng, khảo sát đo vẽ các trường hợp còn lại). - Có 193/504 trường hợp đã có pháp lý, gồm: + Ủy ban nhân dân Phường 4 đã xác minh: 119/193 trường hợp. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành: 80 Quyết định bồi thường, hỗ trợ (chờ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 08 trường hợp). Trong đó, đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03/80 trường hợp. - Tiếp tục phối hợp Phường 4 xác minh. Đề xuất: Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Kiến nghị: Ủy ban nhân dân Phường 4 nhanh chóng xác minh nguồn gốc đất các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án. | 2015 |
| II | DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TẠM NGƯNG CHUYỂN TIẾP VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | - Công văn số 455/BBT-TV ngày 28/12/2021 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ ở trên và ven Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Chương trình số 13/CTr-QU ngày 06/11/2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; - Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 2/7/2017 của UBND TP.HCM về bổ sung địa danh thu hồi đất tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 của UBND TP.HCM; - Công văn số 714/UBND-CNN ngày 10/02/2010 của UBND TP.HCM về thực hiện 02 dự án xây dựng tuyến đê bao bọc Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C do HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 6750/ UBND-ĐTMT ngày 17/12/2014 của UBND TP.HCM về gia hạn chấp thuận địa điẻm đầu tư các dự án trên địa bàn Quận 8. | Tiến độ: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa có nguồn vốn thực hiện trong năm 2023. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2015 |
| 3 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 (TMD) | Phường 7 | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Thông báo số 411/TB-VP ngày 26/7/2016 của Văn phòng UBND TP.HCM trong cuộc họp nghe báo cáo về đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hóa chất - hương liệu; - Báo cáo số 4422/BC-SCT ngày 12/7/2020 của Sở Công thương về tiến độ thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM; - Công văn số 7248/VP-KT ngày 12/8/2020 của UBND TP.HCM về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Công văn số 8136/STC-ĐT ngày 30/12/2020 về xác định giá trị để nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m) đối với dự án Xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố; - Văn bản 9659/VP-KT ngày 16/9/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phương án triển khai Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất Thành phố. | Tiến độ: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện nay vẫn chưa hoàn tất công tác kêu gọi đầu tư. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2017 |
| 4 | Đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 | Kêu gọi đầu tư | 0,21 (DGT) | Phường 4 | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của Phòng Tài chính kế hoạch về việc thực hiện đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 và thực hiện một phần đường số 2, Phường 16, Quận 8 bằng nguồn vốn doanh nghiệp; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Công văn 4334/VP-DA ngày 20/5/2019 của Văn phòng UBND TP.HCM về đầu tư xây dựng đường vào cụm trường học tại Phường 4, Quận 8; - Văn bản số 67/CV-VT TPHCM ngày 08/11/2016 của Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái gửi UBND Quận 8. | Tiến độ: Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa thống nhất hình thức đầu tư dự án. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2017 |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | 1,27 (DGT) | Phường 7 | - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Văn bản số 476/UBND-ĐTMT ngày 28/01/2013 của UBND TP.HCM về việc thuận địa điểm đầu tư xây dựng đường D8-A và D8-B cho Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn. | Tiến độ: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, tiến độ triển khai thỏa thuận giải phóng mặt bằng với các hộ dân bị ảnh hưởng chậm. Kiến nghị, chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thỏa thuận giải phóng mặt bằng, và cam kết hoàn tất công tác này trong năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2018 |
| 6 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 0,18 (DGT) | Phường 16 | - Báo cáo số 93/BC-TCKH ngày 18/5/2021 của Phòng Tài chính kế hoạch về việc thực hiện đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 và thực hiện một phần đường số 2, Phường 16, Quận 8 bằng nguồn vốn doanh nghiệp; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Công văn số 2201/UBND-DA ngày 04/6/2019 của UBND TP.HCM về chấp thuận chủ trương đầu tư một phần đường số 2, Phường 16, Quận 8 (đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III); - Công văn số 2561/UBND-ĐT ngày 17/10/2017 UBND Quận 8 về thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường kết nối dự án Khu dân cư NBB Garden III ra đường An Dương Vương; - Công văn số 1742/UBND-ĐT ngày 21/6/2019 của UBND Quận 8 về việc đầu tư xây dựng một phần đường số 2, Phường 16, Quận 8 (đoạn từ An Dương Vương đến giáp ranh dự án Khu dân cư NBB Garden III). | Tiến độ: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa có nguồn vốn thực hiện trong năm 2023. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2018 |
| 7 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty CP Công nghiệp TM Phước Bình | 0,79 (ODT) | Phường 6 | - Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư; - Văn bản số 9059/SKHĐT-KTĐN ngày 09/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hồ sơ đề nghị thực hiện dự án "Khu nhà ở Phước Bình của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình"; - Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND TP.HCM về cập nhật, bổ sung quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016-2020, đợt 2. | Tiến độ: Do dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2018 |
| 8 | Trung tâm thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | - Quyết định số 960/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND TP.HCM về việc thu hồi đất và tạm giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quy hoạch trung tâm thương mại Bình Điền; - Phương án số 7169/PA-HĐBT ngày 15/12/2004 của Hội đồng BTTH giải phóng mặt bằng dự án trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ2) về phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ2) trên địa bàn Quận 8; - Quyết định số 6628/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND TP.HCM về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án xây dựng trung tâm thương mại Bình Điền (GĐ2) tại Phường 7, Quận 8; - Công văn số 4300/UBND-KT 10/7/2017 của UBND TP.HCM về chấp thuận cho Tổng Công ty TM SG TNHH MTV thuê đất với phần diện tích đã bồi thường. | Tiến độ: Do dự án đã đăng ký KHSDĐ 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2018 |
| 9 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | 7,27 (SKC) | Phường 7 | - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/6/2018 của UBND TP.HCM về thu hồi hủy bỏ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND TP.HCM; - Công văn số 2543/UBND-ĐT ngày 06/6/2018 của UBND TP.HCM về cho Công ty CP Vĩnh Tiến tiếp tục thực hiện dự án khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) - Khu số 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7, Quận 8. | Tiến độ: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện nay chưa có Quyết định giao, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |
| 10 | Khu chung cư Bình An | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | 2,32 (ODT) | Phường 7 | - Văn bản số 956/UBND-ĐT của UBND ngày 14/3/2018 về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu chung cư Bình An tại số 2735 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8; - Quyết định số 7024/QĐ-UBND của UBND Quận 8 về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu chung cư Bình An tại số 2735 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside làm chủ đầu tư. | Tiến độ: Do dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |
| 11 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | 0,02 (ODT) | Phường 11, 15 | - Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND TP.HCM phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư. | Tiến độ: Do dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, dự án không còn đủ điều kiện để chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Dự án Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND Thành phố, do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư dự án. Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Đề xuất: Ngưng chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. | 2020 |

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

## 1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 8 trong năm 2023 dựa vào kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 8 trong năm 2023, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8 và có cân đối chỉ tiêu dự kiến phân khai của Kế hoạch sử dụng đất Thành phố 05 năm (2021 - 2025) cho Quận 8 tại Công văn số 49/STNMT-QLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành chính và danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng 10: Chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm
(2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Chỉ tiêu dự kiến Thành phố phân bổ cho Quận 8 đến năm 2025 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Loại đất |  |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 100,34 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |
| 1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |
| 1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.811,08 |  |
|  | Ttrong đó: |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 80,38 |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 93,14 |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 514,65 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 414,19 |  |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 6,12 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,23 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,55 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,36 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 3,18 |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,69 |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,40 |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 |  |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 817,60 |  |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,01 |  |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,24 |  |
| 2.14 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |

## 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Năm 2023, Quận 8 quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trên địa bàn Quận, triển khai các đề án phát triển đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, thực hiện các dự án nâng cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của Quận.

### 2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện nhưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các dự án năm 2022 ở mục II cho thấy 41 dự án sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm trước hoàn thành. Trong đó, 11 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang, 01 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 05 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 07 dự án đăng ký năm 2018, 04 dự án đăng ký năm 2019, 07 dự án đăng ký năm 2020, 05 dự án đăng ký năm 2021 và 01 dự án đăng ký năm 2022, bao gồm:

| - | Đất giao thông | 22 | Dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 02 | Dự án |
| - | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 01 | Dự án |
| - | Đất thuỷ lợi | 05 | Dự án |
| - | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 01 | Dự án |
| - | Đất y tế | 02 | Dự án |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 01 | Dự án |
| - | Đất ở đô thị | 05 | Dự án |
| - | Đất thương mại - dịch vụ | 02 | Dự án |

Trong 41 dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa hoàn thành, kiến nghị xử lý:

+ Tạm ngưng chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 16/41 dự án.

Bảng 11: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tạm ngưng chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích kế hoạch (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký năm 2015 (01 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 12, 14 | Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa có nguồn vốn thực hiện trong năm 2023. |
| II | Dự án đăng ký năm 2016 (01 dự án) |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, được Sở Địa chính nhà đất nay là Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Imexco và qua làm việc công ty Imexco cũng đồng ý xây dựng trụ sở UBND Phường 14 và chờ thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai và ghi vốn năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. |
| III | Dự án đăng ký năm 2017 (03 dự án) |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. |
| 4 | Đường vào cụm trường Phường 4, Quận 8 | Kêu gọi đầu tư | 0,21 (DGT) | Phường 4 | Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa thống nhất hình thức đầu tư dự án. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023. |
| 5 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 11,30 (TMD) | Phường 7 | Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện nay vẫn chưa hoàn tất công tác kêu gọi đầu tư. |
| IV | Dự án đăng ký năm 2018 (04 dự án) |  |  |  |  |
| 6 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | 1,27 (DGT) | Phường 7 | Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, tiến độ triển khai thỏa thuận giải phóng mặt bằng với các hộ dân bị ảnh hưởng chậm. Kiến nghị, chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thỏa thuận giải phóng mặt bằng, và cam kết hoàn tất công tác này trong năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. |
| 7 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Kêu gọi đầu tư | 0,18 (DGT) | Phường 16 | Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, chưa có nguồn vốn thực hiện trong năm 2023. |
| 8 | Khu nhà ở Phước Bình Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | 0,79 (ODT) | Phường 6 | Do dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. |
| 9 | Trung tâm thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | 28,56 (TMD) (DGT) | Phường 7 | Do dự án đã đăng ký KHSDĐ 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. |
| V | Dự án đăng ký năm 2019 (02 dự án) |  |  |  |  |
| 10 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,43 (DGT) | Phường 14, 15 | Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. |
| 11 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 1,60 (DGT) | Phường 15 | Dự án đăng ký KHSDĐ đến nay đã 03 năm, hiện chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Tạm ngưng đăng ký vào KHSDĐ năm 2023 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm. |
| VI | Dự án đăng ký năm 2020 (05 dự án) |  |  |  |  |
| 12 | Đường D4 (Đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,84 (DGT) | Phường 6 | Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và có Công văn số 1601/SGTVT-XD ngày 24/02/2021 thống nhất các nội dung thẩm định phê duyệt dự án, đang chờ bố trí kế hoạch vốn để phê duyệt dự án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. |
| 13 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | 0,02 (DGT) | Phường 11, 15 | Do dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, dự án không còn đủ điều kiện để chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Dự án Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND Thành phố, do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư dự án. Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng |
| 14 | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Xây dựng mới cơ sở Tạ Quang Bửu - Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn) | Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | 0,34 (DGD) | Phường 6 | Dự án chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, không có tính khả thi thực hiện trong năm 2023. |
| 15 | Khu chung cư Bình An | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside | 2,32 (ODT) | Phường 7 | Do dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất 03 năm nhưng đến nay chưa có Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. |
| 16 | Khu sản xuất tập vở - văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) thuộc khu 15 - Khu đô thị mới Nam thành phố | Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến | 7,27 (SKC) | Phường 7 | Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất đến nay đã 03 năm, hiện nay chưa có Quyết định giao, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chủ đầu tư dự án liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có). Qua đó, đảm bảo tính khả thi thực hiện của dự án, không còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. |

+ Tiếp tục chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 25/41 dự án.

Bảng 12: Danh mục các dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích kế hoạch (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký năm 2015 (10 dự án) |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,05 (DGT) | Phường 3, 4 | - Đã bàn giao mặt bằng được 32/77 trường hợp, 25/77 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. Hiện đang chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 4 tiến hành thu hồi mặt bằng đối với 22 trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. - Khi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 bàn giao mặt bằng khoảng 50% và có những đoạn có mặt bằng trống liên tục sẽ xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 lập thủ tục để khởi công công trình (dự kiến trong tháng 11/2022). |
| 2 | Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 3,50 (DGT) | Phường 4 | Khối lượng thực hiện khoảng 70%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã có Tờ trình số 534/TTr-QLDA ngày 20/7/2022 trình Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho dự án. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 1818/UBND-TC ngày 30/8/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cho điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư dự án). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án. |
| 3 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | 9,45 (DKV) (TMD) | Phường 4 | - Ban hành Quyết định thu hồi đất: 435/504 hồ sơ (còn 69 trường hợp do chưa đo vẽ: Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4 kiểm tra hiện trạng, khảo sát đo vẽ các trường hợp còn lại). - Có 193/504 trường hợp đã có pháp lý, gồm: + Ủy ban nhân dân Phường 4 đã xác minh: 119/193 trường hợp. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành: 80 Quyết định bồi thường, hỗ trợ (chờ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 08 trường hợp). Trong đó, đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03/80 trường hợp. - Tiếp tục phối hợp Phường 4 xác minh. |
| 4 | Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,53 (DYT) | Phường 6 | - Ngày 08/7/2022, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung vốn trung hạn cho dự án là 25,739 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư dự án). - Công tác bồi thường là dự án độc lập do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 làm chủ đầu tư, hiện nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai hiệp thương và chi trả tiền bồi thường cho hộ dân được 03/11 trường hợp. |
| 5 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Ủy ban nhân dân Quận 8 đã phê duyệt, chính sách và phương án bồi thường. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 05/20 trường hợp. |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,50 (DGT) | Phường 8, 9 | - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 52%. - Tiến độ thực hiện công tác bồi thường: Đã bàn giao mặt bằng được 18/97 trường hợp, 68/97 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại chưa đồng ý nhận tiền. |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường, đã ban hành Thông báo thu hồi đất. - Đã phát hành Thông báo thu hồi đất 08/09 trường hợp (phát sinh thêm 01 trường hợp, chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu bổ sung). Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 13 điều tra đo đạc, xác minh nguồn gốc. |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 5,10 (DGT) | Phường 11, 13, 14, 15 | - Khối lượng thực hiện đạt khoảng 72% khối lượng công trình. - Đã bàn giao mặt bằng được 59/87 trường hợp, 26/87 trường hợp đồng ý nhưng chưa bàn giao mặt bằng, còn lại 02/87 trường hợp tại Phường 11 chưa đồng ý nhận tiền (đoạn tại Phường 13 còn 13 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 07 tổ chức và 06 hộ dân). |
| 9 | Xây dựng Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 2,43 (DGT) | Phường 15, 16 | Đã ban hành thông báo thu hồi đất. Đã lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chung chi phí bồi thường vào dự án xây lắp. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gộp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vào dự án xây dựng cầu Rạch Cát. Đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đã trình Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án tại Tờ trình số 803/TTr-QLDA ngày 14/10/2022. |
| 10 | Xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | Công trình đã được thi công đoạn có mặt bằng trống dài 70m/213m. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện thẩm định giá hệ số điều chỉnh giá đất đất để tính bồi thường. |
| II | Dự án đăng ký năm 2016 (0 dự án) |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| III | Dự án đăng ký năm 2017 (02 dự án) |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,83 (DGD) | Phường 1 | Đã thi công hoàn thành khối công trình chính, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật trên phần đất hiện hữu của Trường. Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu giai đoạn, khối công trình đã hoàn thành. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đất kế cận mang số 338 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đã thông qua hệ số điều chỉnh giá đất của dự án này). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 đang phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ bồi thường thu hồi mặt bằng (dự kiến trong tháng 11/2022) để tiếp tục thi công hoàn thành công trình. |
| 12 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,41 (DGT) | Phường 5 | - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang lập thủ tục để ban hành Thông báo thu hồi đất. - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang thực hiện công tác bồi thường (Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị giải tỏa). |
| IV | Dự án đăng ký năm 2018 (03 dự án) |  |  |  |  |
| 13 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,15 (DTL) | Phường 4 | - Đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 26/10/2017. Đã bàn giao ranh dự án cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng bởi dự án. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất. |
| 14 | Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 1,74 (DGT) | Phường 5 | Công trình đã thi công đạt 95% khối lượng. Hiện nay, đang tạm dừng thi công chờ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (03 trường hợp). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Thông báo số 982/TBKL-VP, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã thực hiện đo vẽ, hoàn chỉnh bản vẽ bồi thường, đã chuyển hồ sơ để Ủy ban nhân dân Phường 5 tổ chức xác minh nguồn gốc đất đối với khu đất công trình Nhà hàng Nhơn Hòa 1 và khu đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý; đối với phần công trình của dự án trên phần đất do Công ty Tàu thủy Sài Gòn quản lý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ tổ chức thi công hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2022. |
| 15 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,28 (DGT) | Phường 16 | - Đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, điều tra, đo vẽ. - Đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án phần xây lắp và thiết bị. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang thực hiện công tác bồi thường phần đất bên ngoài công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường. |
| V | Dự án đăng ký năm 2019 (02 dự án) |  |  |  |  |
| 16 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 0,31 (DYT) | Phường 3 | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| 17 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 1,50 (DTL) | Phường 7 | Đang thực hiện công tác ban hành kế hoạch đo đạc, kiểm đếm hiện trạng, ban hành thông báo thu hồi đất. |
| VI | Dự án đăng ký năm 2020 (02 dự án) |  |  |  |  |
| 18 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 2,79 (DTL) 6,61 (SON) | Phường 5 | - Đã phối hợp Ủy ban nhân dân Phường điều tra xã hội học theo Kế hoạch. Kết quả điều tra được 268/268 trường hợp (khoảng 150 trường hợp giải tỏa toàn bộ), thu thập pháp lý được 225/268 trường hợp. - Về quỹ nhà tái định cư: Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về phân bổ quỹ nhà phục vụ tái định cư, trong đó đã phê duyệt 50 căn hộ tại nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm, Quận Bình Tân để phục vụ tái định cư cho các trường hợp có nhu cầu của dự án. - Về Thông báo thu hồi đất: Đã phát hành 04 trường hợp (tổ chức), đã kiến nghị sớm ban hành Thông báo thu hồi đất cho hộ dân bị ảnh hưởng. - Vướng mắc: Khi thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập pháp lý các hộ dân nhận thấy phần diện tích thuộc ranh dự án tại các thửa thuộc tờ bản đồ số 113 (BĐĐC) Phường 5, Quận 8 nhưng hiện có pháp lý và số nhà thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quản lý. - Ngày 23/12/2021, Chủ đầu tư đã mời các đơn vị liên quan đi khảo sát thực địa để xác định vị trí giáp ranh xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. - Đang ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định quỹ đất, nhà ở để phục vụ tái định cư cho dự án. |
| 19 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | 0,70 (DGT) | Phường 6 | Đây là dự án trọng điểm của Quận 8. Dự án thực hiện kết nối giao thông giữa các trục giao thông chính của quận đảm bảo giao thông thông suốt, giúp giảm tải đường Phạm Thế Hiển, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị dọc theo tuyến đường này theo quy hoạch. Đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để trình duyệt dự án đầu tư. |
| VII | Dự án đăng ký năm 2021 (05 dự án) |  |  |  |  |
| 20 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 0,59 (DTL) 0,73 (SON) | Phường 7 | - Đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Quận 8 (Công văn số 351/BBT-GQCS&ĐTC ngày 03/8/2020). - Ngày 07/01/2022, Chủ đầu tư đã bàn giao ranh dự án. - Hiện đã lập khái toán và đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư. - Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 21 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông | 0,02 (DTL) 0,28 (SON) 0,27 (DGT) | Phường 12, 14 | Đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. |
| 22 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | 2,24 (ODT) | Phường 16 | Đang thực hiện thủ tục về giao đất. |
| 23 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | 0,21 (ODT) | Phường 16 | Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án vào năm 2023. |
| 24 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | 0,05 (ODT) | Phường 2 | Đang kiểm tra lại ranh khu đất. |
| VIII | Dự án đăng ký năm 2022 (01 dự án) |  |  |  |  |
| 25 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | 0,30 (DGT) | Phường 7 | Đã được UBND Quận 8 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 05/10/2020. Phòng Quản lý đô thị đã trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch đoạn đường này. Sau khi được điều chỉnh quy hoạch cục bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ bàn giao ranh cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. |

### 2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Dự kiến trong năm 2023, trên địa bàn Quận 8 thực hiện 27 dự án. Trong đó 25 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2022 sang, 02 dự án đăng ký mới và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là 3,41 ha. Cụ thể:

2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức trong năm 2023

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn 16 phường thuộc Quận và các dự án dự kiến cấp trên triển khai thực hiện trên địa bàn. Trên địa bàn Quận dự kiến đăng ký mới 02 dự án (01 dự án thu hồi đất và 01 dự án chuyển mục đích sử dụng đất).

Bảng 13: Danh mục nhu cầu thực hiện dự án đăng ký mới trong năm 2023

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích, loại đất theo kế hoạch (ha) | Pháp lý dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án thu hồi đất |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng Trường THPT Võ Văn Kiệt | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,09 DGD | - Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND (bổ sung của Nghị quyết 99/NQ-HĐND) ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; - Công văn số 2456/UBND-TC ngày 10/11/2022 của UBND Quận 8 về rà soát, lập Kế hoạch bố trí và giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2023. |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2 | Khu dân cư NBB Garden III tại Phường 16, Quận 8 | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | Phường 16 | 3,21 ODT 0,87 DGT 0,70 DGD 0,46 DKV 0,04 DYT | - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND Quận 8 về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư NBB Garden III, Phường 16, Quận 8 do Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư; - Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022; - Công văn số 5200/STNMT-QLĐ ngày 12/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp tại Phường 16, Quận 8; - Công văn số 112/BC-ĐT ngày 04/7/2023 của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. |

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2023

Trong kế hoạch 2023, nhu cầu đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân là 3,41 ha, bao gồm:

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở: 2,33 ha;

+ Chuyển đổi cơ cấu đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,07 ha.

- 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các dự án của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 16 phường thuộc Quận 8 và các dự án dự kiến cấp trên triển khai thực hiện. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất.

Bảng 14: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phân bổ đến từng phường

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ (6)+(…) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I | Loại đất |  | 1.911,39 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 144,48 | 161,04 | 145,68 | 569,90 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,29 | 153,03 | 351,43 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 149,48 |  |  |  | 2,68 | 0,27 | 12,59 | 114,80 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 3,66 | 15,45 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA* | 41,24 |  |  |  |  |  |  | 41,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 82,42 |  |  |  | 2,53 | 0,27 | 10,60 | 54,72 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 3,20 | 11,08 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 66,56 |  |  |  |  |  | 1,97 | 59,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 4,37 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.761,91 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 141,80 | 160,77 | 133,09 | 455,10 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,38 | 335,98 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 |  |  |  |  | 0,46 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 1,21 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 0,45 |  | 0,97 |  | 2,02 | 1,22 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,14 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 64,63 | 0,01 |  | 0,55 | 0,22 |  | 1,32 | 54,88 | 0,05 | 0,02 |  | 0,37 | 0,04 | 1,05 | 0,06 |  | 6,04 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 90,74 | 0,23 | 1,24 | 0,29 | 1,02 | 3,19 | 24,23 | 15,35 | 0,95 | 2,29 | 0,20 | 2,74 | 1,91 | 1,48 | 8,87 | 2,15 | 24,61 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 490,69 | 9,45 | 14,36 | 13,64 | 43,84 | 53,34 | 31,33 | 129,09 | 10,42 | 10,90 | 7,21 | 8,17 | 8,39 | 8,97 | 11,93 | 30,03 | 99,63 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 384,49 | 7,99 | 8,56 | 8,45 | 31,72 | 35,15 | 22,29 | 112,12 | 5,06 | 8,76 | 6,52 | 6,70 | 6,39 | 6,89 | 9,62 | 19,90 | 88,37 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 11,47 | 0,02 |  |  | 0,02 | 2,94 | 0,33 | 4,64 | 0,03 | 0,01 |  | 0,04 | 0,27 |  | 0,95 | 2,22 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,28 |  | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 1,85 |  | 1,89 | 0,20 | 0,03 |  |  | 0,06 |  | 0,03 |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14,22 | 0,03 | 3,13 | 4,06 | 1,03 | 0,15 | 0,77 | 0,10 | 4,25 | 0,04 | 0,01 | 0,31 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,04 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 51,01 | 1,30 | 1,19 | 0,73 | 8,82 | 6,23 | 3,40 | 6,73 | 0,89 | 1,83 | 0,39 | 0,57 | 1,26 | 1,83 | 0,69 | 5,03 | 10,14 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 |  |  |  |  | 5,35 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 | 0,004 | 0,55 | 0,001 | 0,30 | 0,53 | 0,83 | 0,001 | 0,004 | 0,002 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,003 |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 |  | 0,01 |  | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,08 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 |  |  | 0,07 | 0,62 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,65 | 0,11 | 0,51 | 0,28 | 0,76 | 0,97 | 1,90 | 1,56 |  | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 1,98 | 0,37 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,40 |  |  |  | 0,00 |  | 1,16 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 |  | 0,35 |  | 0,40 | 0,15 | 0,08 | 0,42 |  | 0,03 | 0,08 | 0,36 | 0,10 |  | 0,27 | 0,09 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,26 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 0,07 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 42,05 | 0,23 |  | 0,31 | 21,65 | 1,97 | 0,46 | 11,73 | 0,90 | 0,87 | 0,97 | 1,57 |  |  |  | 0,30 | 1,10 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 799,02 | 28,36 | 31,10 | 28,89 | 62,39 | 80,00 | 58,02 | 174,06 | 10,12 | 21,25 | 14,38 | 10,01 | 14,88 | 9,75 | 23,98 | 76,58 | 155,26 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,14 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,21 | 5,97 | 0,56 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,05 | 0,41 | 0,03 | 1,28 | 0,55 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,006 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 | 0,06 | 0,004 | 0,09 | 0,16 | 0,21 | 0,03 | 0,70 | 0,05 | 0,21 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 1,25 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 252,13 | 9,89 | 3,01 | 6,33 | 12,05 | 13,42 | 15,67 | 68,92 | 6,90 | 8,17 | 2,56 | 3,88 | 4,27 | 3,08 | 10,36 | 37,37 | 46,25 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu chức năng |  | 1.761,91 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 141,80 | 160,77 | 133,09 | 455,10 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,38 | 335,98 |
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 1.761,91 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 141,80 | 160,77 | 133,09 | 455,10 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,26 | 149,38 | 335,98 |
| Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1. Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2022 là 161,73 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch giảm 12,25 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Diện tích đến năm 2023 là 149,48 ha. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác:

+ Hiện trạng năm 2022 là 93,81 ha;

+ Chu chuyển giảm 11,39 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 11,39 ha;

+ Diện tích dự kiến năm 2023 là 82,42 ha.

- Đất trồng cây lâu năm:

+ Hiện trạng năm 2022 là 0,50 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,50 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- Đất nuôi trồng thủy sản:

+ Hiện trạng năm 2022 là 67,42 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,86 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,86 ha;

+ Diện tích dự kiến năm 2023 là 66,56 ha.

(Diện tích các loại đất nông nghiệp chi tiết tại biểu số liệu 10CH, 13CH)

- 3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp hiện trạng năm 2022 trên địa bàn Quận 8 là 1.749,66 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch tăng 12,25 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang. Diện tích đến năm 2023 là 1.761,91 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng:

+ Hiện trạng năm 2022 là 3,13 ha;

+ Chu chuyển giảm là 0,02 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,02 ha;

+ Diện tích dự kiến năm 2023 là 3,11 ha.

- Đất an ninh:

+ Hiện trạng năm 2022 là 5,06 ha;

+ Chu chuyển giảm là 0,04 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,04 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 5,02 ha.

- Đất thương mại, dịch vụ:

+ Hiện trạng năm 2022 là 64,75 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,12 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,12 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 64,63 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

+ Hiện trạng năm 2022 là 93,18 ha;

+ Chu chuyển giảm 2,44 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,50 ha, đất ở đô thị 0,94 ha;

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 2,44 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 90,74 ha.

Bảng 15: Danh mục các dự án thương mại dịch vụ và
sản xuất phi nông nghiệp

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) |  | Diện tích loại đất theo KH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất thương mại, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,03 0,16 6,51 2,41 0,05 | DGT SON NTD ODT DKV TMD | 9,45 | DKV TMD |

- Đất phát triển hạ tầng:

Hiện trạng năm 2022 là 476,03 ha;

Chu chuyển tăng 15,10 ha lấy từ đất nông nghiệp 3,89 ha, đất quốc phòng 0,02 ha, đất an ninh 0,04 ha, đất thương mại dịch vụ chuyển sang 0,12 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 1,50 ha, đất ở đô thị 5,92 ha, đất trụ sở cơ quan 0,16 ha, đất khu vui chơi giải trí 1,28 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,01 ha và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 2,16 ha;

Chu chuyển giảm 1,65 ha do chuyển sang đất khu vui chơi giải trí 0,45 ha và trong nội bộ đất phát triển hạ tầng;

Cân đối tăng, giảm: tăng 14,65 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 490,69 ha. Trong đó:

+ Đất giao thông:

++ Hiện trạng năm 2022 là 375,79 ha;

++ Chu chuyển tăng 9,35 ha lấy từ đất nông nghiệp 2,03 ha, đất quốc phòng 0,02 ha, đất an ninh 0,04 ha, đất thương mại dịch vụ 0,03 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,74 ha, đất giáo dục 0,59 ha, đất năng lượng 0,03 ha, đất tôn giáo 0,10 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí 1,19 ha, đất ở tại đô thị 3,19 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha, đất tín ngưỡng 0,01 ha, đất sông, ngòi 1,21 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,66 ha do chuyển sang đất thủy lợi 0,36 ha, đất y tế 0,01 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,29 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 8,69 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 384,49 ha.

+ Đất thủy lợi :

++ Hiện trạng năm 2022 là 6,44 ha;

++ Chu chuyển tăng 5,03 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,87 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 0,30 ha, đất giao thông 0,36 ha, đất năng lượng 0,10 ha, đất vui chơi giải trí công cộng 0,09 ha, đất ở đô thị 2,36 ha, đất sông, suối 0,95 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 5,03 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 11,47 ha.

+ Đất cơ sở văn hóa:

Hiện trạng năm 2022 là 4,28 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 4,28 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất cơ sở y tế:

++ Hiện trạng năm 2022 là 13,55 ha;

++ Chu chuyển tăng 0,66 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,28 ha, đất giao thông 0,01, đất ở đô thị 0,37 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 0,66 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 14,22 ha.

+ Đất cơ sở giáo dục:

++ Hiện trạng năm 2022 là 50,35 ha;

++ Chu chuyển tăng 1,25 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,70 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,46 ha, đất thương mại dịch vụ 0,09 ha.

++ Chu chuyển giảm 0,59 ha do chuyển sang đất giao thông 0,59 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: tăng 0,66 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 51,01 ha.

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao:

Hiện trạng năm 2022 là 6,30 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 6,30 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất công trình năng lượng:

++ Hiện trạng năm 2022 là 2,38 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,13 ha do chuyển sang đất giao thông 0,03 ha, đất thủy lợi 0,10 ha;

++ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,13 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 2,25 ha.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông:

Hiện trạng năm 2022 là 0,12 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,12 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa:

Hiện trạng năm 2022 là 0,15 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,15 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Hiện trạng năm 2022 là 1,00 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 1,00 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất cơ sở tôn giáo:

++ Hiện trạng năm 2022 là 9,75 ha;

++ Chu chuyển giảm so với hiện trạng là 0,10 ha do chuyển sang đất giao thông;

++ Cân đối tăng, giảm: giảm 0,10 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 9,65 ha.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

++ Hiện trạng năm 2022 là 3,57 ha;

++ Chu chuyển giảm 0,17 ha do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,16 ha;

++ Cân đối tăng giảm: giảm 0,17 ha;

++ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 3,40 ha.

+ Đất dịch vụ xã hội:

++ Hiện trạng năm 2022 là 0,02 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,02 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

+ Đất chợ:

++ Hiện trạng năm 2022 là 2,34 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 2,34 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

Bảng 16: Danh mục các dự án đất phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) |  | Diện tích loại đất theo KH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT |
|  |  |  | Phường 4 | 0,34 0,22 0,10 | ODT DGT TON |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,50 | DGT |
| 3 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,08 0,06 | HNK NTD ODT DGT | 0,55 | DGT |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 0,96 | DGD DKV ODT TMD DGT | 1,50 | DGT |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,07 0,01 0,15 0,02 | ODT SKC DGT DGD | 0,25 | DGT |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,08 0,05 0,09 1,03 | DGD DKV ODT SKC SON DGT | 5,10 | DGT |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,08 0,01 0,03 0,01 0,88 | DGD ODT SKC SON TMD DGT |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,17 0,70 0,35 | SKC DGT SON |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,18 0,03 0,46 0,41 | ODT SKC SON DGT |  |  |
| 7 | Xây dựng Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |
| 8 | Xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT |
| 9 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT |
| 10 | Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT |
| 11 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT |
| 12 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban QLDA ĐTXDCT KVQ8 | Phường 6 | 0,08 0,01 0,13 0,17 0,31 | HNK DGD ODT SKC DGT | 0,70 | DGT |
| 13 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông | Phường 12 Phường 14 | 0,11 0,01 0,14 0,03 0,13 0,01 0,14 0,001 | DGT DTL SON ODT DGT DTL SON ODT | 0,14 0,01 0,14 0,13 0,01 0,14 | DGT DTL SON DGT DTL SON |
| 14 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 7 | 0,30 | LUA* NTS | 0,30 | DGT |
| II | Đất y tế |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 0,24 | ODT DGT HNK | 0,53 | DYT |
| 16 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,09 0,01 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT |
| III | Đất thủy lợi |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 5 | 0,04 0,15 0,09 0,10 2,11 0,30 6,61 | HNK DGT DKV DNL ODT SKC SON | 2,79 6,61 | DTL SON |
| 18 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,38 0,58 0,01 0,73 | LUA* HNK ODT SON | 0,73 0,59 | SON DTL |
| 19 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | DTL |
| 20 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT SON | 1,50 | DTL |
| IV | Đất giáo dục |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD |
| 22 | Mở rộng Trường THPT Võ Văn Kiệt | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,09 | TMD | 0,09 | DGD |

- Đất sinh hoạt cộng đồng:

+ Hiện trạng năm 2022 là 0,88 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,88 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

+ Hiện trạng năm 2022 là 35,89 ha;

+ Chu chuyển tăng 7,45 ha do lấy từ đất nông nghiệp 0,46 ha, đất phát triển hạ tầng 0,45 ha, đất sông suối 0,03 ha, đất ở tại đô thị 6,51 ha;

+ Chu chuyển giảm 1,28 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 6,17 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 42,05 ha.

Bảng 17: Danh mục dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) |  | Diện tích loại đất theo KH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD |

- Đất ở đô thị:

+ Hiện trạng năm 2022 là 802,60 ha;

+ Chu chuyển tăng 8,85 ha do lấy từ đất nông nghiệp 7,91 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 0,94 ha;

+ Chu chuyển giảm 12,43 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 5,92 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 6,51 ha;

+ Cân đối tăng giảm: giảm 3,58 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 799,02 ha.

Bảng 18: Danh mục các dự án đất ở tại đô thị

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) |  | Diện tích loại đất theo KH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Phường 16 | 2,24 0,002 | HNK ODT | 2,24 | ODT |
| 2 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Phường 16 | 0,21 | ODT | 0,21 | ODT |
| 3 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Phường 2 | 0,05 | SKC | 0,05 | ODT |
| 4 | Khu dân cư NBB Garden III tại Phường 16, Quận 8 | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | Phường 16 | 5,19 0,07 0,01 | HNK NTS ODT | 3,21 0,87 0,70 0,46 0,04 | ODT DGT DGD DKV DYT |
| 5 | Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | 16 Phường | 3,41 | NNP PKO | 3,41 | ODT |

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

+ Hiện trạng năm 2022 là 10,31 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,16 ha do chuyển sang đất giao thông;

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,16 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 10,14 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Hiện trạng năm 2022 là 0,25 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,25 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- Đất cơ sở tín ngưỡng:

+ Hiện trạng năm 2022 là 3,19 ha;

+ Chu chuyển giảm 0,01 ha do chuyển sang đất giao thông ;

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,01 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 3,18 ha.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

+ Hiện trạng năm 2022 là 254,33 ha;

+ Chu chuyển giảm là 2,19 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 2,16 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,03 ha;

+ Cân đối tăng giảm: giảm 2,19 ha;

+ Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 252,13 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng:

Hiện trạng năm 2022 là 0,08 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2023 là 0,08 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- 3.3. Đất chưa sử dụng

Hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không có.

Bảng 19: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạch năm 2023 | Hiện trạng năm 2022 | So sánh tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 149,48 | 161,73 | -12,25 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA* | 41,24 | 45,76 | -4,52 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 82,42 | 93,81 | -11,39 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 | 0,50 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 66,56 | 67,42 | -0,86 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.761,91 | 1.749,66 | 12,25 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 | 3,13 | -0,02 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 5,06 | -0,04 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 64,63 | 64,75 | -0,12 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 90,74 | 93,18 | -2,44 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 490,69 | 476,03 | 14,65 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 384,49 | 375,79 | 8,69 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 11,47 | 6,44 | 5,03 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,28 | 4,28 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14,22 | 13,55 | 0,66 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 51,01 | 50,35 | 0,66 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6,30 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 | 2,38 | -0,13 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,12 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,15 |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 1,00 |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,65 | 9,75 | -0,10 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,40 | 3,57 | -0,17 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 | 0,02 |  |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 | 2,34 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 | 0,88 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 42,05 | 35,89 | 6,17 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 799,02 | 802,60 | -3,58 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,14 | 10,31 | -0,16 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,25 | 0,25 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 | 3,19 | -0,01 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 252,13 | 254,33 | -2,19 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,08 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |

- 4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Bảng 20: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2023 phân bổ đến từng phường

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+(…) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 13,01 |  |  | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,73 | 2,74 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,32 | 9,02 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA*/PNN | 0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 11,39 |  |  | 0,01 |  | 0,11 | 0,73 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 8,60 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,94 |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,42 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,94 |  | 0,05 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |

Ghi chú: - (a) Gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

* Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021 không còn, chỉ còn tồn tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- 5. Diện tích đất cần thu hồi

Bảng 21: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2023

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+(...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,96 |  |  | 0,01 |  | 0,04 | 0,73 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA* |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1,76 |  |  | 0,01 |  | 0,04 | 0,73 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 19,40 | 0,46 |  | 0,11 | 8,55 | 3,36 | 0,68 | 1,27 | 0,53 | 0,01 |  | 0,71 | 0,03 | 0,39 | 0,52 | 1,08 | 1,70 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,50 | 0,46 |  |  |  | 0,35 | 0,17 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,25 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,66 |  |  |  | 0,71 | 0,30 | 0,03 | 0,22 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,09 |  | 0,01 | 0,28 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 0,67 |  |  |  | 0,29 | 0,15 | 0,01 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất thủy lợi | DTL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,59 |  |  |  | 0,16 | 0,02 | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,09 |  | 0,01 | 0,28 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,17 |  |  |  | 0,16 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất chợ | DCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,28 |  |  |  | 0,26 | 0,09 |  |  | 0,44 | 0,01 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 12,42 |  |  | 0,10 | 7,47 | 2,40 | 0,48 | 0,10 | 0,06 |  |  | 0,08 | 0,03 | 0,15 |  | 0,39 | 1,16 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,16 |  |  | 0,004 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2,18 |  |  | 0,003 | 0,11 |  |  | 0,95 |  |  |  | 0,09 |  | 0,03 | 0,35 | 0,65 |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: * Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021 không còn, chỉ còn tồn tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không có.

- 7. Danh mục các công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất

Bảng 22: Danh mục các công trình, dự án trong năm 
Kế hoạch sử dụng đất 2023

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) |  | Diện tích loại đất theo KH (ha) |  | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 07/5/2016 của UBND TP.HCM về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng, Quận 8. |
|  |  |  | Phường 4 | 0,34 0,22 0,10 | ODT DGT TON |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,50 | DGT | - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố. |
| 3 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD | - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định phê duyệt dự án số 1506/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng; - Công văn số 959/UBND-ĐTMT ngày 28/2/2014 của UBND TP.HCM về gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4, Quận 8. |
| 4 | Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 0,24 | ODT DGT HNK | 0,53 | DYT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư; - Quyết định số 256/QĐ-SXD-TĐDA ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; - Quyết định số 2047/QĐ-SXD-TĐDA ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm y tế Quận 8. |
| 5 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Phường 6, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,07 0,06 | HNK NTD ODT DGT | 0,55 | DGT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố. |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 0,96 | DGD DKV ODT TMD DGT | 1,50 | DGT | - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,07 0,01 0,15 0,02 | ODT SKC DGT DGD | 0,25 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015. |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,08 0,05 0,09 1,03 | DGD DKV ODT SKC SON DGT | 5,10 | DGT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,08 0,01 0,03 0,01 0,88 | DGD ODT SKC SON TMD DGT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,17 0,70 0,35 | SKC DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,18 0,03 0,46 0,41 | ODT SKC SON DGT |  |  |  |
| 9 | Xây dựng Cầu Rạch Cát | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 về Quyết định chủ trương đầu tư. |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 10 | Xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố. |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1, Quận 8 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Quyết định số 1428/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trực; - Quyết định số 1722/QĐ-SXD-KTXD ngày 06/11/2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt TKBVTC và DT công trình Trường Tiểu học Nguyễn Trực. |
| 12 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng trên địa bàn Thành phố; - Chủ trương đầu tư công: Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | DTL | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 14 | Nâng cấp mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển (Đường Dương Bạch Mai) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT | - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1); - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. |
| 15 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định Phường 16 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP.HCM về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND TP.HCM về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |
| IV | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,09 0,01 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT | - Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND TP.HCM về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 để làm bệnh viện. |
| 17 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT SON | 1,50 | DTL | - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Công văn số 4608/UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND TP.HCM về việc triển khai cấp bách dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiến cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài). |
| V | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi (Quận 8, huyện Bình Chánh và Huyện Nhà Bè) | Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 5 | 0,04 0,15 0,09 0,10 2,11 0,30 6,61 | HNK DGT DKV DNL ODT SKC SON | 2,79 6,61 | DTL SON | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND TP.HCM về cho ý kiến và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công; - Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi. |
| 19 | Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6) | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8 | Phường 6 | 0,08 0,01 0,13 0,17 0,31 | HNK DGD ODT SKC DGT | 0,70 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/07/2019 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. |
| VI | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Phường 7 | 0,38* 0,58 0,01 0,73 | LUA* HNK ODT SON | 0,73 0,59 | SON DTL | - Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND TP.HCM về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố; - Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 353/QĐ-SNN ngày 29/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8. |
| 21 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông | Phường 12 Phường 14 | DGT DTL SON ODT DGT DTL SON ODT | 0,11 0,01 0,14 0,03 0,13 0,01 0,14 0,001 | 0,14 0,01 0,14 0,13 0,01 0,14 | DGT DTL SON DGT DTL SON | - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của HĐND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018); - Quyết định số 5339/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Thành phố về phê duyệt dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh), Quận 8. |
| 22 | Khu dân cư Asahi Tower | Công ty TNHH Billion Ways Investment | Phường 16 | 2,24 0,002 | HNK ODT | 2,34 | ODT | - Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND TP.HCM về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; - Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND Quận 8 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. |
| 23 | Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Phường 16 | 0,21 | ODT | 0,21 | ODT | - Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 của UBND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án; - Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND TP.HCM về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. |
| 24 | Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại số 192 Dương Bá Trạc | Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý | Phường 2 | 0,05 | SKC | 0,05 | ODT | - Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND TP.HCM về bán đấu giá tài sản công (nhà, đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); - Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND TP.HCM về thu hồi khu đất tại số 192 đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8 và số 947-953 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6. |
| VII | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 7 | 0,30 | LUA* NTS | 0,30 | DGT | - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP.HCM; - Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; - Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8; - Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND Quận 8 về việc điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật. |
| VIII | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mở rộng Trường THPT Võ Văn Kiệt | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 | Phường 13 | 0,09 | TMD | 0,09 | DGD | - Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND TP.HCM về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND (bổ sung của Nghị quyết 99/NQ-HĐND) ngày 07/4/2022 của HĐND TP.HCM về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; - Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND TP.HCM về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; - Công văn số 2456/UBND-TC ngày 10/11/2022 của UBND Quận 8 về rà soát, lập Kế hoạch bố trí và giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2023. |
| 27 | Khu dân cư NBB Garden III tại Phường 16, Quận 8 | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | Phường 16 | 5,19 0,07 0,01 | HNK NTS ODT | 3,21 0,87 0,70 0,46 0,04 | ODT DGT DGD DKV DYT | - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND Quận 8 về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư NBB Garden III, Phường 16, Quận 8 do Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư; - Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022; - Công văn số 5200/STNMT-QLĐ ngày 12/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp tại Phường 16, Quận 8; - Công văn số 112/BC-ĐT ngày 04/7/2023 của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. |

Bảng 23: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đăng ký mới trong năm 2023

| STT | Phường | Diện tích (ha) | Loại đất trên giấy chứng nhận | Loại đất xin chuyển mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phường 4 | 0,04 | NTS* | ODT |
| 2 | Phường 5 | 0,07 | HNK | ODT |
| 3 | Phường 6 | 0,40 | SKC | ODT |
| 4 | Phường 7 | 0,73 | HNK | ODT |
|  |  | 0,20 | NTS | ODT |
| 5 | Phường 15 | 0,001 | CLN* | ODT |
|  |  | 0,32 | HNK |  |
| 6 | Phường 16 | 0,88 | HNK | ODT |
|  |  | 0,27 | NTS |  |
|  |  | 0,50 | SKC |  |
| TỔNG |  | 3,41 |  |  |

(*) Hiện trạng hiện nay, trên địa bàn Quận còn một số thửa đất có đất  nông nghiệp nằm xen cài trong đất ở, nhưng người dân không làm nông nghiệp nữa nên số liệu thống kê đất đai không thể hiện đất nông nghiệp. Trong trường hợp, số liệu thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn các Phường không còn chỉ tiêu các loại đất được ghi trên giấy chứng nhận của hộ gia đình cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi tiến hành lập hệ thống bảng biểu theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hệ thống bao gồm 13 biểu), sẽ không thể thực hiện chu chuyển tăng giảm đất đai trong Biểu 06CH (Biểu kế hoạch sử dụng đất năm kế hoạch phân bổ đến từng phường) và Biểu 13CH (Biểu chu chuyển đất đai trong năm kế hoạch) mà chỉ cập nhật diện tích của các loại đất theo pháp lý nêu trên vào Biểu 07CH (Biểu kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của năm kế hoạch) để đảm bảo việc đăng ký đầy đủ chỉ tiêu cho tất cả nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

- 8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm Kế hoạch sử dụng đất

- 8.1. Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất

Luật đất đai năm 2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024;

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8.

- 8.2. Dự tính các nguồn thu chi từ đất

- Dự kiến các khoản thu từ đất: Thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Dự kiến các khoản chi: Chi bồi thường khi thu hồi đất.

Căn cứ vào diện tích, vị trí các dự án, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2020 và khung giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính trong năm kế hoạch thu ngân sách từ đất được khoảng 3.177,60 tỷ đồng. Cụ thể như bảng sau:

Bảng 24: Khái toán thu chi khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

| STT | Hạng mục | Ước thu/chi (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Thu ngân sách | 3.449,67 |
| 1.1 | Các khoản thu một lần | 686,52 |
| 1.1.1 | Tiền giao, thuê đất | 624,11 |
| 1.1.2 | Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất | 62,41 |
| 1.2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (0,02%) | 2.763,15 |
| II | Chi ngân sách bồi thường | 272,06 |
| III | Cân đối thu chi | 3.177,60 |

(Chi tiết tại phụ lục khái toán thu chi từ thu hồi và giao đất, cho thuê đất khi thực hiện KHSDĐ năm 2023)

Trong đó, cơ sở tính các khoản bồi thường về đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất nghĩa trang nghĩa địa) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với khoản thu tiền giao đất, thuê đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở, khi thu hồi không tính giá trị bồi thường về đất và giao đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở không tính giá trị tiền sử dụng đất. Đối với đất đấu giá tạm tính tiền sử dụng đất bằng giá đất tại vị trí đấu giá nhân với diện tích. Đối với lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất được tạm tính trên cơ sở là diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng trong năm kế hoạch nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tạm tính trên cơ sở là diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự kiến nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định.

Trên đây dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án, kết quả đấu giá và giá đất trên thị trường tại thời điểm triển khai dự án cũng như từng dự án cụ thể.

- 9. So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất 2023 với chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

- Bảng 25: So sánh phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | KHSDĐ 2023 | Chỉ tiêu dự kiến KHSDĐ 05 năm (2021-2025) (CV số 49/STNMT-QLĐ ngày 06/01/2023) | So sánh tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 149,48 | 100,34 | 49 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA* | 41,24 |  | 41 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 82,42 |  | 82 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 |  | 0 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 66,56 |  | 67 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.761,91 | 1.811,08 | -49 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,11 | 3,11 | 0 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,02 | 5,02 | 0 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 64,63 | 80,38 | -16 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 90,74 | 93,14 | -2 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 490,69 | 514,65 | -24 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 384,49 | 414,19 | -30 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 11,47 | 6,12 | 5 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,28 | 4,23 | 0 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14,22 | 13,55 | 1 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 51,01 | 50,36 | 1 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6,30 | 6,30 | 0 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,25 | 3,18 | -1 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,12 | 0,12 | 0 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,15 | 0 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 1,00 | 0 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,65 | 9,69 | 0 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,40 | 3,40 | 0 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 |  | 0 |
| - | Đất chợ | DCH | 2,34 |  | 2 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 |  | 1 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 42,05 |  | 42 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 799,02 | 817,60 | -19 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,14 | 10,01 | 0 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,25 | 0,24 | 0 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,18 |  | 3 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 252,13 |  | 252 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  | 0 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |

Cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 8 trong năm 2023 dựa vào kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 8 trong năm 2023, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8 và có cân đối chỉ tiêu dự kiến phân khai của Kế hoạch sử dụng đất Thành phố 05 năm (2021 - 2025) cho Quận 8.

### 9.1. Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 149,48 ha. Chỉ tiêu dự kiến phân khai theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) trên địa bàn Quận 8 là 100,34 ha. So sánh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cao hơn chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) là 49 ha (làm tròn số). Lý do: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp qua đất phi nông nghiệp cần phải có các dự án đầu tư đủ điều kiện mới được đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hiện trên địa bàn Quận còn nhiều dự án đất nông nghiệp dự kiến theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) để chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch thực hiện như các khu vực có sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích thành đất ở, khu tái định cư, đất giáo dục, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, các dự án chỉnh trang đô thị,...

### 9.2. Đất phi nông nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 64,63 ha. Chỉ tiêu dự kiến phân khai theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) là 80,38 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thấp hơn chỉ tiêu dự kiến phân khai 16 ha (làm tròn số). Chỉ tiêu này vẫn đảm bảo theo chỉ tiêu dự kiến phân khai của Thành phố.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 90,74 ha. Chỉ tiêu dự kiến phân khai theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) là 93,14 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thấp hơn chỉ tiêu dự kiến phân khai 02 ha (làm tròn số). Chỉ tiêu này vẫn đảm bảo theo chỉ tiêu dự kiến phân khai của Thành phố.

Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 490,69 ha. Chỉ tiêu dự kiến phân khai theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) là 514,65 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thấp hơn chỉ tiêu dự kiến phân khai 24 ha (làm tròn số). Lý do: Tuyến metro số 5; Bến xe Cần Giuộc mới cầu Sài Gòn, Trạm y tế phường 10, 12, 13; Quy hoạch mở rộng đường, hẻm trong khu dân cư tại các Phường; Các dự án mở rộng đường;... chưa đủ điều kiện đưa vào kế hoạch thực hiện.

Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 799,02 ha. Chỉ tiêu dự kiến phân khai theo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) là 817,60 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thấp hơn chỉ tiêu dự kiến phân khai 19 ha (làm tròn số). Chỉ tiêu này vẫn đảm bảo theo chỉ tiêu dự kiến phân khai của Thành phố.

Đất sinh hoạt cộng đồng; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng; Đất cơ sở tín ngưỡng; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 có chỉ tiêu nhưng chỉ tiêu dự kiến phân khai không có. Lý do: Theo quy định cấp Thành phố không có phân khai chỉ tiêu này cho cấp quận.

- IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- 1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Ưu tiên các dự án về thủy lợi đầu tư bờ kè, di dời chống sạt lở, nạo vét, cải tạo các tuyến kênh rạch như: Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi; Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài);…

Tuân thủ quy định về cốt nền xây dựng cho Quận và quản lý xây dựng tuân thủ quy hoạch phát triển không gian đô thị, đảm bảo cảnh quan đô thị và khả năng thoát nước, điều tiết nước vào mùa mưa của Quận cũng như toàn Thành phố nói chung.

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cùng với dự án giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, khả năng thoát nước thải sinh hoạt, sản xuất cũng như nước vào mùa mưa, tránh tình trạng ngập úng.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường đô thị:

+ Thực hiện quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị) nhằm giảm thiểu khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu nước sạch và thoát nước;

+ Các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân của Quận phải đăng ký với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải y tế đảm bảo về mặt môi trường;

+ Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ và du lịch; củng cố và duy trì các dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt công cộng, vệ sinh đường phố.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa, mảng xanh đô thị:

+ Thực hiện công tác bảo vệ, tôn tạo các điểm văn hóa;

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng diện tích mảng xanh đô thị của Quận.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường khu xử lý chất thải và các dự án đầu mối hạ tầng khác:

+ Thực hiện thu gom chuyển đến khu xử lý nước thải và chất thải rắn của Thành phố;

+ Vệ sinh khu vực tập trung rác, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực này;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu và giám sát khu xử lý nước thải tập trung của khu chung cư, khu trung tâm thương mại...

- 2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất

2.1. Nhóm giải pháp về chính sách

Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020). Trong năm kế hoạch 2023 dự kiến thực hiện 27 dự án dự án của tổ chức và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 3,41 ha, diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án ảnh hưởng đến lượng lớn chủ sử dụng đất. Trong khi đó công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, thường xảy ra khiếu kiện về giá bồi thường, về phương án bố trí tái định cư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn Quận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người bị thu hồi đất, gây tăng thêm thủ tục và mất nhiều thời gian so với quy định trước đây là lập phương án bồi thường cho tổng thể dự án. Quy định này thực tế chỉ phù hợp cho các dự án có ít trường hợp bị ảnh hưởng, chưa phù hợp cho các dự án có nhiều trường hợp bị ảnh hưởng, nên khi triển khai thực hiện các đơn vị chức năng tham mưu sẽ gặp khó khăn áp lực và dễ xảy ra sai sót.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng.

- Về đơn giá bồi thường: Đơn giá bồi thường về đất chưa thực sự sát với giá thị trường. Theo quy định, đơn vị tư vấn được thuê để lập chứng thư thẩm định giá đất để tính bồi thường, tuy nhiên, các đơn vị tư vấn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm các tài sản so sánh có mục đích sử dụng, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý có yếu tố tương đồng với tài sản so sánh, cũng như việc thu thập thông tin các tài sản so sánh làm cơ sở xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

- Thực hiện công khai việc tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư các dự án chưa có chủ đầu tư của Quận thông qua hội nghị chuyên đề và cung cấp đầy đủ thông tin cho các Nhà đầu tư có quan tâm kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cần thiết để mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.

- Đối với các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cần có hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện và công bố công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ dự án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

2.2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ chính sách đất đai, đồng thuận phương án bồi thường, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia lao động tại các dự án trên địa bàn khi có đầy đủ các điều kiện yêu cầu.

2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, đặc biệt chuyển đất phát triển hạ tầng sang đất ở và các loại đất khác. Một số biện pháp cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân Quận thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Quận trong đó thành phần tổ công tác gồm: Đại diện phòng Tài chánh kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện Tổ thẩm định dự án của Quận. Hàng quý 03 tháng tổ chức đợt kiểm tra hiện trường các dự án (trong đó kiểm tra pháp lý dự án, tiến độ đền bù, thực hiện dự án,...);

+ Hàng tháng hoặc quý các chủ đầu tư dự án trên địa bàn quận gửi báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án về tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Quận;

+ Thường trực Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường theo dõi và hàng quý phải có báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường quản lý (tình hình bồi thường, triển khai đầu tư xây dựng,...) từ đó mới có định hướng chính xác cho việc đánh giá và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau của địa phương;

+ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 8, Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công các dự án.

2.4. Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn để thực hiện 27 dự án trong năm kế hoạch hiện đang là bài toán khó đối với Quận. Kiến nghị Thành phố xem xét bố trí vốn để thực hiện các dự án công cũng như tạo cơ chế để Quận huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa việc chỉnh trang đô thị. Đặc biệt đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

2.5. Các giải pháp về quy hoạch

- Theo quy định tại Khoản 5, Điều 40, Luật Đất đai 2013 thì các quận không tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất (do đã được phủ kín quy hoạch đô thị) mà sẽ căn cứ chỉ tiêu phân khai của quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch đô thị đã được duyệt, nếu quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay quy định về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị còn chưa thống nhất:

+ Thời hạn lập quy hoạch:

++ Quy hoạch sử dụng đất: Được lập cho kỳ 10 năm, và 5 năm điều chỉnh một lần nhưng việc điều chỉnh phải tuân thủ Điều 46, Luật Đất đai;

++ Quy hoạch xây dựng: Được lập cho kỳ có thể 10, 15, 20, 30 năm và quy hoạch chi tiết xây dựng định kỳ 3 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành điều chỉnh.

+ Chỉ tiêu phân loại đất giữa 02 loại hình quy hoạch không thống nhất: Đất công trình công cộng trong quy hoạch xây dựng và đất phát triển hạ tầng trong quy hoạch sử dụng đất là không tương đương; quy hoạch xây dựng chỉ tiêu đất công viên cây xanh nhưng quy hoạch sử dụng đất lại gộp chung đất công viên cây xanh vào đất khu vui chơi, giải trí công cộng,...

2.6. Giải pháp khác

Công tác thực hiện lập kế hoạch tiến hàng vào cuối quý 3, đầu quý 4, tại thời điểm này công tác thống kê đất đai chưa thực hiện. Do đó, cần đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt thống kê sử dụng đất hàng năm để tạo cơ sở đầu vào cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện sát với số liệu thực tế.

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu dự kiến phân khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận, có tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và tổng hợp các thông tin từ ngành, phòng ban cũng như của từng phường, có cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của từng phường, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận cũng như của từng phường, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoạch đã xử lý, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Quận 8 và khả năng đáp ứng về đất đai, khả năng đăng ký ghi vốn đối với các dự án công, điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong xây dựng phát triển đô thị và phát triển các ngành kinh tế, mang tính thực tiễn và khả thi.

- Kiến nghị

Theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phải lập chi tiết cho từng hộ dân. Quy định này chưa phù hợp cho các dự án có nhiều trường hợp bị ảnh hưởng, gây áp lực lớn cho các đơn vị chức năng tham mưu và dễ xảy ra sai sót kéo dài thời gian thu hồi đất thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị chỉ nên quy định lập phương án chung cho toàn dự án như Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch sử dụng đất, tăng tỉ lệ thực hiện kế hoạch đặt ra, Ủy ban nhân dân Quận 8 cũng có một số kiến nghị cụ thể:

- Đối với nhóm các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, chưa được giao kế hoạch đầu tư năm 2023: Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trong Kế hoạch sử dụng đất Quận 8 đã được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, một số dự án đã được thông qua trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nhưng chưa được giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 như: Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Xây dựng Cầu Rạch Cát, Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5, Đường D8 (Đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6), Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, Quận 8,... kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 các dự án nêu trên.

- Đối với nhóm các dự án cần điều chỉnh ranh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư: Trên địa bàn Quận 8 còn các dự án: Xây dựng Cầu Rạch Cát, Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4, Quận 8, Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét hồ sơ điều chỉnh của Chủ đầu tư đã trình, để dự án có cơ sở để tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai của các dự án như: Dự án Khu dân cư Asahi Tower, Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận trình Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển tiếp các dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất từ 03 năm trở lên nhưng chưa hoàn thành (nêu tại Mục II của báo cáo này). Do phần lớn các dự án thực hiện trên địa bàn Quận 8 là các dự án hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội,... có quy mô diện tích lớn, số trường hợp bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án rất nhiều, vì vậy công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi tốn nhiều thời gian và phụ thuộc vào việc ghi vốn, giải ngân vốn đầu tư công nên rất khó có thể hoàn thành trong 01 đến 03 năm. Hiện nay, các dự án này đang thực hiện dang dở công tác thu hồi đất (đã ban hành một số thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, bàn giao một phần mặt bằng,...) việc ngưng thực hiện các dự án này sẽ gây tác động rất lớn đối với các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị đối với các dự án này được gia hạn trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện, đồng thời Quận sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để thi công và đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân, tạo cảnh quan đô thị, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Kính trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện.

- BIỂU SỐ LIỆU

(Theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

Trên địa bàn Quận 8 diện tích đất trồng lúa chỉ còn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất đã không còn đất trồng lúa.